**СОГЛАСОВАНО:**

**Заместитель главы города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Рудиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пальчиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.**

**ГРАФИК**

**Уборки снега с территории г. Когалыма на ноябрь 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование убираемых территорий** | **Дата уборки**  | **Вид и количество спецтехники ед.** | **Наименование** **предприятия** | **Примечание** |
| **1.** | **1-микрорайон**ул. Дружбы Народов – 26, 26А;ул. Дружбы Народов – 26Б, 28;ул. Степана Повха – 2, 4;ул. Степана Повха – 6,8;ул. Степана Повха – 12; ул. Мира – 2;ул. Мира – 2А, 2Б;ул. Мира – 4; проезд возле д/с «Буратино»;ул. Мира – 4А, 4Б;ул. Мира – 6, 8, 10;ул. Мира – 12,14;ул. Мира - 14А,14Б;ул. Молодёжная – 13А,13Б;ул. Молодёжная – 9, 11;ул. Молодёжная – 13, 15;ул. Молодежная – 1, 3, 7;ул. Дружбы Народов – 18, 18А;ул. Дружбы Народов – 18Б, 22, 22А. | 06.11.201907.11.201908.11.201911.11.201912.11.201913.11.201914.11.201915.11.201918.11.201919.11.201920.11.201921.11.201922.11.201925.11.201926.11.201927.11.201928.11.2019 | Автогрейдер – 1МКСМ-1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **2.** | **2-микрорайон**ул. Мира – 18, 18А;ул. Мира – 16; ул. Молодёжная – 14;ул. Молодёжная – 10, 12;ул. Молодёжная – 2; ул. Дружбы Народов – 12;ул. Дружбы Народов – 12/1, 12А;ул. Дружбы Народов – 12Б, 12В;ул. Дружбы Народов – 8, 10;ул. Прибалтийская – 3, 3А;ул. Прибалтийская – 1, 5;ул. Прибалтийская – 11, 13;ул. Прибалтийская – 9, 9А;ул. Мира – 22В; ул. Мира – 22А, 22Б. | 06.11.201907.11.201908.11.201911.11.201912.11.201913.11.201914.11.201915.11.201918.11.201919.11.201920.11.201921.11.201922.11.2019 | Автогрейдер – 1МКСМ –1000 –2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **3.** | **7-микрорайон**ул. Градостроителей – 16, 16/1, 20, 20/1;ул. Градостроителей – 22; ул. Мира – 30;ул. Градостроителей – 19; ул. Мира – 32;ул. Мира – 36, 38;ул. Мира – 34, 46. | 25.11.201926.11.201927.11.201928.11.201929.11.2019 | Автогрейдер – 1МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **4.** | **Левобережная часть города**ул. Привокзальная – 10, 11, 13, 23;ул. Привокзальная – 7, 7А, 9, 29, 29А;ул. Привокзальная – 31, 33, 35;ул. Привокзальная – 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А;ул. Фестивальная – 1, 2, 5;ул. Фестивальная – 9, 10;ул. Фестивальная – 11, 12;ул. Фестивальная – 6, 7;ул. Фестивальная – 13, 14, 28;ул. Фестивальная – 19, 20, 21ул. Фестивальная – 17, 18, 22, 23;ул. Таллиннская – 13, 15, 17, 19;ул. Рижская – 41, 47;ул. Вильнюсская – 1, 3, 5, 7;ул. Вильнюсская – 11, 13, 15;ул. Вильнюсская – 2 -36 (коттеджи);ул. Рижская – 1 -26 (коттеджи). | 06.11.201907.11.201908.11.201911.11.201912.11.201913.11.201914.11.201915.11.201918.11.201919.11.201920.11.201921-22.11.201925.11.201926.11.201927.11.201928.11.201929.11.2019 | Автогрейдер - 1МКСМ-1000 - 1ТО - 28 - 1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |

**Примечание:**

1. Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 3 ед., МКСМ-1000 – 5 ед., ТО-28 –1ед.

Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.

1. При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.
2. Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.
3. Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

**1;13-микрорайоны** – ООО «Сфера»; ООО «Прима» - В.В. Позняков тел. 2-11-46

**3; 4-микрорайоны** – ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - С.Б. Былинка тел. 73-368

**2; 7-микрорайоны** – ООО «Согласие»; ООО «Север» - М.В. Нагорная тел. 5-20-41

**1; 2; 3-микрорайоны** – ООО «Фаворит»; ООО «Комфорт+» – И.Б. Синчак тел. 2-69-29

**5; 10; 11-микрорайоны** – ООО «Жильё»; ООО «Перспектива» - М.В. Нагорная тел. 2-01-89

**Левобережная часть города**-ООО «Аркада»; ООО «Проспект» - А.В. Голобурдов тел. 4-65-27

**11 мик-он; левобережная часть города**-ООО «УК «Управление комфортом» - Е.Е. Сафронова тел. 4-6-780

**Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **В.Г. Буланый**

**СОГЛАСОВАНО:**

Зам.директора МКУ «УЖКХ г.Когалыма» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Епифанова

Директор ООО «Содружество»

 ООО «Гармония» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б. Былинка

Директор ООО «Жильё»

 ООО «Перспектива» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Фаворит»

 ООО «Комфорт+» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Б. Синчак

Директор ООО «Аркада»

 ООО «Проспект» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Голобурдов

Директор ООО «Согласие»

 ООО «Север» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Сфера»

 ООО «Прима» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Позняков

Генеральный директор

ООО «УК «Управление комфортом» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Сафронова

Государственный инспектор дорожного надзора

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Гобузов