**Реестр реализованных и реализуемых инвестиционных проектов в городе Когалыме в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Наименование проекта:** Строительство 16-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями   Контакты муниципального служащего по проекту: Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Лаишевцев Владимир Сергеевич тел. 8 (34667) 93-557; адрес эл.почты: laishevcevvs@admkogalym.ru | | | | |
| Инициатор  (с указанием ИНН, юридического адреса) | Общество с ограниченной ответственностью «Лукойл – Западная Сибирь»;  ИНН 8608048498  Юридический адрес: 628486 Тюменская обл. г. Когалым  ул. Прибалтийская, 20;  (застройщик ООО «Градэкс», г. Санкт-Петербург) | | | |
| Цель реализации проекта | Обеспечение потребности в улучшении жилищных условий жителей города Когалыма | | | |
| Срок реализации проекта | июнь 2015 года – август 2017 года | | | |
| Планируемый/фактический объем инвестиций, млн. рублей | 888,56/нет данных | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | Создание рабочих мест не запланировано | | | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дата обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизиты соглашения о предоставлении земельного участка) | Кадастровый номер 86:17:0010111:41  Договор аренды земельного участка №4524 от 01.06.2017 (срок действия с 01.08.2017 по 30.06.2018) | | | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | Разрешение на строительство RU 86301000-575 от 12.11.2015 | | | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, к инженерным сетям, в том числе электричество, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | Объект обеспечен инженерной инфраструктурой согласно проекту (электричество, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) | | | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционным проектом (план/факт) | сентябрь 2017 года | | | |
| 1. **Наименование проекта: Станция технического обслуживания автомобилей с постом автомойки**   Контакты муниципального служащего по проекту: Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма Спиридонова Юлия Леонидовна тел. 8 (34667) 93-536; адрес эл.почты: SpiridonovaYL@admkogalym.ru | | | | |
| Инициатор  (с указанием ИНН, юридического адреса) | ИП Олейникова С.В., ИП Шумахер М.А. | | | |
| Цель реализации проекта | Построить здание до мая 2018 года, под СТО на территории города Когалыма. Строительство станции технического обслуживания автомобилей, общей площадью 529,3 м2. Состоящих из 3-х боксов. Магазин по продаже автозапчастей. | | | |
| Срок реализации проекта | Январь 2014 – май 2018 года | | | |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения) | - | | | |
| Планируемый/фактический объем инвестиций, млн. рублей | 7-8/6,5 | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | 6/0 | | | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дата обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизиты соглашения о предоставлении земельного участка) | г. Когалым, ул. Прибалтийская д.40,  Кадастровый номер: 86:17:0011701:672  Земельный участок, расположенный в 20 метрах на восток от АЗС Лукойл  Договор аренды 4331 от 05.04.16 г. | | | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | Продление разрешения на строительство RU 86301000599 от 27.12.2016 | | | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, к инженерным сетям, в том числе электричество, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | Электричество согласовано ЮТЭК.  Водоснабжение водозаборная скважина.  Ведется работа по согласованию с ООО «Водоканал» на водоотведение, ООО «Концесском» теплоснабжение. | | | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционным проектом (план/факт) | Май 2018 г. | | | |
| 1. **Наименование проекта:** Развитие животноводческой фермы по выращиванию свинины и баранины   Контакты муниципального служащего по проекту: Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма Спиридонова Юлия Леонидовна тел. 8 (34667) 93-536; адрес эл.почты: SpiridonovaYL@admkogalym.ru | | | | |
| Инициатор  (с указанием ИНН, юридического адреса) | Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Крысин Алексей Егорович, ИНН 860801629834, Тюменская обл., г. Когалым, ул. Мира, д. 38, кв. 10 | | | |
| Цель реализации проекта | Развитие животноводческой фермы по выращиванию свиней и баранов, путем создания племенного стада и цеха по производству мясных деликатесов, полуфабрикатов и субпродуктов на базе крестьянского-фермерского хозяйства А.Е. Крысина, зарегистрированного 30.04.2015 года. | | | |
| Срок реализации проекта | 2016-2017 годы | | | |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения) | Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства от 27.05.2016 №106 | | | |
| Планируемый/фактический объем инвестиций, млн. рублей | 40,0 млн. руб. /14,5 млн. руб. | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | 16 рабочих мест | | | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дата обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизиты соглашения о предоставлении земельного участка) | Кадастровый номер 86:03:0090103:2368, договор аренды земельного участка от 23.12.2016 №11194, заключен с ООО «РосТранс», находится по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский район, Южно-Ягунское месторождение. | | | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | Строительство объекта не планируется. Производственные помещения находятся в собственности. | | | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, к инженерным сетям, в том числе электричество, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | Объект подключен к централизованным электрическим сетям. Водоснабжение автономное (скважина). Подключение к газоснабжению на стадии подготовки проектно-сметной документации. | | | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционным проектом (план/факт) | Не планируется. | | | |
| 1. **Наименование проекта:** Инвестиционная программа ООО «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы   Контакты муниципального служащего по проекту: Заместитель директора, начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УЖКХ» Епифанова Елена Валерьевна тел. 8 (34667) 93-789; адрес эл.почты: EpifanovaEV@admkogalym.ru | | | | |
| Инициатор  (с указанием ИНН, юридического адреса) | Общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом»;  ИНН 8608053716 Юридический адрес: г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 53 | | | |
| Цель реализации проекта | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения абонентов при снижении затрат на энергоносители, а также новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения города Когалыма. Внедрение систематического контроля расхода тепла абонентами, сокращение неучтенного расхода тепловой энергии, сокращение потерь путем проведения реконструкции сетей теплоснабжения города Когалыма | | | |
| Срок реализации проекта | 2010-2020 годы | | | |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения) | Концессионное соглашение от 20.04.2009 №1 | | | |
| Планируемый/фактический объем инвестиций, млн. рублей | 1 013,5/848,8 (по состоянию на 15.08.2017) | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | Реализация проекта (эксплуатация) в соответствии с инвестиционным проектом не предусматривала создание рабочих мест | | | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дата обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизиты соглашения о предоставлении земельного участка) | В пределах земель муниципального образования | | | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | - | | | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, к инженерным сетям, в том числе электричество, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | Технологическое присоединение к существующим сетям теплоснабжения. Инженерно-технологическое присоединение к другим сетям не требуется | | | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционным проектом (план/факт) | 2010-2014/2010-2014 | | | |
| 1. **Наименование проекта:** Инвестиционная программа ООО «Горводоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы   Контакты муниципального служащего по проекту: Заместитель директора, начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УЖКХ» Епифанова Елена Валерьевна тел. 8 (34667) 93-789; адрес эл.почты: EpifanovaEV@admkogalym.ru | | | | |
| ***Реализованные мероприятия*** | | | | |
| Мероприятия программы: | Водоснабжение | | | |
| Внедрение системы УФО на ВОС | | Реконструкция водопроводных сетей города | |
| Инициатор (Инвестор) (с указанием ИНН, юридического адреса) | Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" ИНН 8608053709 Юридический адрес: г.Когалым, ул. Дружбы Народов, д.41 | | | |
| Наименование объекта | Станция УФО обеззараживания | | Внутриквартальные водопроводные сети | |
| Краткая характеристика объекта |  | | сети ф50-300мм в ППУ изоляции | |
| Цель реализации проекта | повышение качества предоставления коммунальных услуг населению. | | повышение надежности работы систем водоснабжения | |
| Срок реализации проекта | 2010-2020 годы | | | |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионное соглашение, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения) | Концессионное соглашение №2 от 20.04.2009г | | | |
| Планируемый /фактический объем инвестиций, млн. рублей | 239,34/186,49 | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | 0 | | 0 | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дота обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизины соглашения о предоставлении земельного участка) | Установка УФО на существующем объекте ВОС (договор аренды земельного участка №2559 от 24.09.2009 года, кадастровый номер 86:17:010801:60) | | на земельных участках находящиеся в муниципальной собственности | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | - | | - | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом к инженерным сетям, в том числе электричество газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | - | | - | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов предусмотренных инвестиционным проектом (план/факт) | 2009/2009 | | 2010-2015гг / 2010-2016гг | |
| ***Реализуемые мероприятия*** | | | | |
| Мероприятия программы: | Водоотведение | | | |
| Расширение КОС. Первая очередь – строительство здания решеток и песколовок | | | |
| Инициатор (Инвестор) (с указанием ИНН, юридического адреса) | Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" ИНН 8608053709 Юридический адрес: г.Когалым, ул. Дружбы Народов, д.41 | | | |
| Наименование объекта | Здание решеток и песколовок | | | |
| Краткая характеристика объекта | Механическая очистка сточных вод. | | | |
| Цель реализации проекта | Предотвращения негативного воздействия на водные объекты Снижение нагрузки на работу технологического оборудования очистных сооружений, повышение степени очистки сточных вод. | | | |
| Срок реализации проекта | 2010 г -2020 г | | | |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионное соглашение, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения) | Концессионное соглашение №2 от 20.04.2009г | | | |
| Планируемый /фактический объем инвестиций, млн. рублей | 60,8/23,7 | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | 0 | | | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дота обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизиты соглашения о предоставлении земельного участка) | на территории действующих КОС-15000 (договор аренды земельного участка №2560 от 24.09.2009 года, кадастровый номер 86:17:011506:1) | | | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | Разрешение на строительство RU86301000-271/11 от 31.05.2011 | | | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом к инженерным сетям, в том числе электричество газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | - | | | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов предусмотренных инвестиционным проектом (план/факт) | - | | | |
| ***Планируемые мероприятия*** | | | | |
| Мероприятия программы: | Водоснабжение | Водоотведение | | |
| Реконструкция водопроводных сетей | Реконструкция городских КОС | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Мира | Реконструкция самотечного коллектора по ул. Молодежная |
| Инициатор (Инвестор) (с указанием ИНН, юридического адреса) | Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" ИНН 8608053709 Юридический адрес: г.Когалым, ул. Дружбы Народов, д.41 | Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" Окружной и местный бюджет | Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" ИНН 8608053709 Юридический адрес: г.Когалым, ул. Дружбы Народов, д.43 | Общество с ограниченной ответственностью "Горводоканал" ИНН 8608053709 Юридический адрес: г.Когалым, ул. Дружбы Народов, д.44 |
| Наименование объекта | Уличные сети водоснабжения | Канализационные очистные сооружения КОС-15000 | Уличные сети водоотведения | Уличные сети водоотведения |
| Цель реализации проекта | Увеличение степени надежности системы водоснабжения | Предотвращения негативного воздействия на водные объекты Снижение нагрузки на работу технологического оборудования очистных сооружений, повышение степени очистки сточных вод. | Увеличение степени надежности системы водоотведения | Увеличение степени надежности системы водоотведения |
| Срок реализации проекта | 2017 г-2018 г | Необходима корректировка проекта в связи со снижением объема сточных вод и изменения нормативной базы качества очистки. | 2018 г-2020 г | 2018 г-2020 г |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионное соглашение, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения) |  |  |  |  |
| Планируемый /фактический объем инвестиций, млн. рублей | 10,3/0 | 254,5/0 | 10,0/0 | 10,0/0 |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дота обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизины соглашения о предоставлении земельного участка) | на земельных участках находящиеся в муниципальной собственности | на территории действующих КОС-15000 (договор аренды земельного участка №2560 от 24.09.2009 года, кадастровый номер 86:17:011506:1) | на земельных участках находящиеся в муниципальной собственности | на земельных участках находящиеся в муниципальной собственности |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | - |  |  |  |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом к инженерным сетям, в том числе электричество газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) |  |  |  |  |
| 1. **Наименование проекта:** Организация пункта приема и прессования макулатуры   Контакты муниципального служащего по проекту: Заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма Спиридонова Юлия Леонидовна тел. 8 (34667) 93-536; адрес эл.почты: SpiridonovaYL@admkogalym.ru | | | | |
| Инициатор  (с указанием ИНН, юридического адреса) | Общество с ограниченной ответственностью «Когалымский бумажник»;  ИНН 8608058746  Юридический адрес: г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 61а/1 | | | |
| Цель реализации проекта | Организация пункта приема и прессования макулатуры | | | |
| Срок реализации проекта | 2017 год | | | |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения) | Договор о предоставлении гранта в форме субсидии б/н от 03.11.2016г. | | | |
| Планируемый/фактический объем инвестиций, млн. рублей | 0,6/0,6 | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | 5/2 | | | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дата обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизиты соглашения о предоставлении земельного участка) | - | | | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | Строительство объекта не запланировано | | | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, к инженерным сетям, в том числе электричество, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | - | | | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционным проектом (план/факт) | - | | | |
| 1. **Наименование проекта:** Строительство объекта «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме»   Контакты муниципального служащего по проекту: Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Лаишевцев Владимир Сергеевич тел. 8 (34667) 93-557; адрес эл.почты: laishevcevvs@admkogalym.ru | | | | |
| Инициатор (Инвестор)  (с указанием ИНН, юридического адреса) | Соглашение между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ПАО «НК»ЛУКОЙЛ» | | | |
| Цель реализации проекта | Проведение соревнований местного уровня и тренировочного процесса по ледовым видам спорта (/хоккей с шайбой, следж-хоккей, фигурное катание, шорт-трек, кёрлинг, массовое катание на коньках) | | | |
| Срок реализации проекта | Уточняется проектом организации строительства (ПОС) и графиком производства работ в рамках договора на СМР | | | |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения) | Реализация мероприятия п.1.12 Соглашения между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» №1310701 от 25.10.2013 | | | |
| Планируемый/фактический объем инвестиций, млн. рублей | 11, 935 - на проведение проектно-изыскательских работ | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | - | | | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дата обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизиты соглашения о предоставлении земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка: 86:17:0010201:46  Площадь земельного участка: 16,9678 га  Местоположение: г. Когалым, ул. Дружбы Народов  Дата проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка: 24.08.2017 г.  Реквизиты Постановления Администрации города Когалыма о проведении аукциона: Постановление Администрации города Когалыма от 10.07.2017 №1536 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс. Крытый теннисный корт. Автогородок.» | | | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | Уточняется проектом организации строительства (ПОС) и графиком производства работ в рамках договора на СМР | | | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, к инженерным сетям, в том числе электричество, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | Уточняется проектом организации строительства (ПОС) и графиком производства работ в рамках договора на СМР | | | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционным проектом (план/факт) | Уточняется проектом организации строительства (ПОС) и графиком производства работ в рамках договора на СМР | | | |
| 1. **Наименование проекта:** Инвестиционная программа ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в сфере теплоснабжения по городу Когалым на 2016-2019 годы   Контакты муниципального служащего по проекту: Заместитель директора, начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УЖКХ» Епифанова Елена Валерьевна тел. 8 (34667) 93-789; адрес эл.почты: EpifanovaEV@admkogalym.ru | | | | |
| Инициатор (Инвестор)  (с указанием ИНН, юридического адреса) | ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»  ИНН 5260230051  109028, РФ, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1 | | | |
| Наименование объекта | Котельная ВКГМ Восточная промзона г. Когалым | | | |
| Краткая характеристика объекта | Техническое перевооружение | | | |
| Цель реализации проекта | Повышение надежности теплоснабжения объектов промышленной зоны г. Когалым. Снижение аварийности на тепловых сетях промышленной зоны г. Когалым. Снижение рисков экологических последствий аварийных ситуаций. | | | |
| Срок реализации проекта | 2016-2017гг. | | | |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения | - | | | |
| Планируемый/фактический объем инвестиций, млн.рублей | 17, 9353 млн.руб. / 17, 922 млн.руб. | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | В соответствии с инвестиционным проектом создание рабочих мест не предусмотрено. | | | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дата обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизиты соглашения о предоставлении земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка 86:17:010607:7 | | | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | Не предусмотрено | | | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, к инженерным сетям, в том числе электричество, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | Не предусмотрено | | | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционными проектами (план/факт) | 31.12.2017 г. | | | |
| 1. **Наименование проекта:** Инвестиционная программа ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в сфере электроснабжения по городу Когалым на 2015-2017 годы   Контакты муниципального служащего по проекту: Заместитель директора, начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УЖКХ» Епифанова Елена Валерьевна тел. 8 (34667) 93-789; адрес эл.почты: EpifanovaEV@admkogalym.ru | | | | |
| Инициатор (Инвестор)  (с указанием ИНН, юридического адреса) | ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»  ИНН 5260230051  109028, РФ, г. Москва, Покровский бульвар, д.3, стр.1 | | | |
| Наименование объекта | ПС-35/6кВ №31 | | | |
| Краткая характеристика объекта | Техническое перевооружение | | | |
| Цель реализации проекта | Повышение надежности электроснабжения объектов промышленной зоны г. Когалым. Снижение аварийности. | | | |
| Срок реализации проекта | 2015-2017гг. | | | |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения | - | | | |
| Планируемый/фактический объем инвестиций, млн.рублей | 66, 390 млн.руб. / 66, 390 млн.руб. | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | В соответствии с инвестиционным проектом создание рабочих мест не предусмотрено. | | | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дата обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизиты соглашения о предоставлении земельного участка) | Договор аренды движимого имущества с ТПП «Повхнефтегаз» №13С1770/ЛСЗС-264/13 от 29.05.2013г. | | | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | Не предусмотрено | | | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, к инженерным сетям, в том числе электричество, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | Не предусмотрено | | | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционными проектами (план/факт) | * + 1. г. | | | |
| 1. **Наименование проекта:** «Частный детский сад»   Контакты муниципального служащего по проекту: Начальник управления образования Администрации города Когалыма Гришина Светлана Геннадьевна тел. 8 (34667) 93-511; адрес эл.почты: GrishinaSG@admkogalym.ru | | | | |
| Инициатор  (с указанием ИНН, юридического адреса) | ООО «Академия детства» ИНН: 8608059683  Адрес: 628481, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.17, помещение 27 | | | |
| Цель реализации проекта | Открытие частного детского сада на 4 группы с получением лицензии на образовательную деятельность (общая численность детей 90 чел.) | | | |
| Срок реализации проекта | 2017-2018 гг. | | | |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения) | - | | | |
| Планируемый/фактический объем инвестиций, млн. рублей | 15, 8 млн. руб. | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | 15 рабочих мест | | | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дата обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизиты соглашения о предоставлении земельного участка) | Договор аренды от 08.08.2017 №35  Кадастровый номер: 86:17:0010103:7 | | | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | Перепланировка здания | | | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, к инженерным сетям, в том числе электричество, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | обеспечен | | | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционным проектом (план/факт) | 2018 год | | | |
| 1. **Наименование проекта:** Блочная котельная по ул. Комсомольской   Контакты муниципального служащего по проекту: Гаврилюк Елена Юрьевна Директор МУ «УКС г. Когалыма» тел.8(34667)93-517 адрес электронной почты: uks24@yandex.ru | | | | |
| Инициатор  (с указанием ИНН, юридического адреса) | ПАО «НК»ЛУКОЙЛ» | | | |
| Цель реализации проекта | Реализация проекта позволит увеличить надежность, повысить качество предоставления услуг тепловой энергии в левобережной части города Когалым | | | |
| Срок реализации проекта | 2016-2018 гг. | | | |
| Реквизиты соглашения (о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном освоении территории, договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения) | - | | | |
| Планируемый/фактический объем инвестиций, млн. рублей | 51, 166 | | | |
| Количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт) | Информация отсутствует | | | |
| Информация о земельном участке, предназначенном для реализации инвестиционного проекта (кадастровый номер, дата обращения инвестора о предоставлении земельного участка, реквизиты соглашения о предоставлении земельного участка) | ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Комсомольская,  Кадастровый номер: 86:17:0010203:442 | | | |
| Информация о планируемых датах выдачи разрешения на строительство объектов, предусмотренных инвестиционным проектом | 2018 год | | | |
| Информация о технологическом присоединении объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, к инженерным сетям, в том числе электричество, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (дата подачи заявок на технологическое присоединение, реквизиты актов о технологическом присоединении) | Информация отсутствует | | | |
| Информация о вводе в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционным проектом (план/факт) | 2018 г./- | | | |