ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_22_»_  мая _ 2013 г.				                            № 1431

О внесении изменений в

постановление Администрации

города Когалыма от 29.10.2010 №2171

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ                   «О пожарной безопасности», постановлением Администрации города Когалыма от 15.11.2011 №2809 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах»:

1. В городскую целевую программу «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Когалыме на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма                      от 29.10.2010 №2171 (далее - Программа), внести следующие изменения:

1.1. В паспорт Программы:

1.1.1. В строке «Объёмы и источники финансирования программы» слова «10844,789 тыс.руб.» заменить словами «12042,485 тыс.руб.», слова «3314,572 тыс.руб.» заменить словами «4512,268 тыс.руб.».

1.2. Пункт 4.1 раздела 4  изложить в новой редакции:

«4.1. Общий объём финансирования Программы на 2011 - 2013 годы за счет средств бюджета города Когалыма составляет 12042,485 тыс. рублей, в том числе на 2011 год - 3548,313 тыс. рублей, на 2012 год - 3981,904 тыс. рублей, на 2013 год - 4512,268 тыс. рублей».

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 04.10.2011 №198-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы

Администрации города Когалыма				А.Е.Зубович

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма			Т.И.Черных

председатель КФ						М.Г.Рыбачок

председатель КУМИ						Р.Р.Кабирова

начальник УЭ							В.И.Кравец

зам. начальника УО						С.Г.Гришина

директор МКУ «УДОМС»					М.В.Владыкина

начальник ЮУ							И.А.Леонтьева

Подготовлено:

начальник отдела по делам ГОиЧС				В.М.Пантелеев

директор МУ «УКС г.Когалыма»				Е.Ю.Гаврилюк

Разослать: КФ, УЭ, КУМИ, МКУ «УОДОМС», МУ «УКС г.Когалыма», отдел по делам ГОиЧС, Прокуратура, газета «Когалымский вестник», ООО «Ваш консультант», ЮУ

# Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 22.05.2013.№1431

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ НА 2011 - 2013 ГОДЫ»

| № п/п | Мероприятия программы | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Когалыма |
| Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности |
| 1.1 | Монтаж в зданиях общежитий с низкой пожарной устойчивостью муниципального жилого фонда дымовых пожарных извещателей, приборов контроля ПКПЖ, звуковых сигналов оповещения людей о пожаре, световых указателей «ВЫХОД» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 2011-2012 | 2492,217 | 860,313 | 1631,904 | 0,000 | Бюджет города |

| 1.2 | Ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в детских дошкольных учреждениях города | Муниципальное казённое учреждение «Центр обслуживания» | 2011-2013 | 2400,000 | 600,000 | 800,000 | 1000,000 | Бюджет города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Установка (в том числе разработка проектно-сметной документации), ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в образовательных учреждениях города. Приобретение средств пожаротушения | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» | 2011-2013 | 884,900 | 600,000 | 284,900 | 0,000 | Бюджет города |
|  |  | Управление образования Администрации города Когалыма, образовательные учреждения города Когалыма | 2012-2013 | 2712,796 | 0,000 | 265,100 | 2447,696 | Бюджет города |
| 1.4 | Замена пожарной сигнализации в стационаре МБЛПУ «Когалымская городская больница» | Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская городская больница» | 2011-2013 | 1200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | Бюджет города |
| 1.5 | Устройство системы оповещения людей о пожаре и пожаро-охранной сигнализации в нежилом помещении жилого дома, расположенного по адресу: г.Когалым, ул. Прибалтийская, д.27/1, кв. 101 | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» | 2013 | 239,572 | 0,00 | 0,00 | 239,572 | Бюджет города |
|  | Итого |  |  | 9929,485 | 2460,313 | 3381,904 | 4087,268 |  |
| Задача 2. Обеспечение населения средствами защиты |
| 2.1 | Приобретение средств защиты | Администрация города Когалыма (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 2011-2012 | 455,800 | 355,800 | 100,000 | 0,000 | Бюджет города |
|  | Итого |  |  | 455,800 | 355,800 | 100,000 | 0,000 |  |
| Задача 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний |
| 3.1 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, агитация и пропаганда в области пожарной безопасности | Администрация города Когалыма (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 2011-2013 | 1035,300 | 310,300 | 300,000 | 425,000 | Бюджет города |
|  | Итого |  |  | 1035,300 | 310,300 | 300,000 | 425,000 |  |

| Задача 4. Содействие в развитии инфраструктуры и материально-технической базы противопожарных подразделений |
| --- |
| 4.1 | Оснащение 135 пожарной части Государственного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» необходимым имуществом для осуществления профессиональной деятельности | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 2011 | 344,200 | 344,200 | 0,000 | 0,000 | Бюджет города |
|  | Итого |  |  | 344,200 | 344,200 | 0,000 | 0,000 |  |
| Задача 5. Обеспечение тушения лесных пожаров |
| 5.1 | Приобретение средств пожаротушения | Администрация города Когалыма (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 2011-2012 | 277,700 | 77,700 | 200,000 | 0,000 | Бюджет города |
|  |  |  |  | 277,700 | 77,700 | 200,000 | 0,000 |  |

|  | Всего |  |  | 12042,485 | 3548,313 | 3981,904 | 4512,268 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма |  | 2836,417 | 1204,513 | 1631,904 | 0,000 |  |
|  | Муниципальное казённое учреждение «Центр обслуживания» |  | 2400,000 | 600,000 | 800,000 | 1000,000 |  |
|  | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» |  | 1124,472 | 600,000 | 284,900 | 239,572 |  |
|  | Управление образования Администрации города Когалыма, образовательные учреждения города Когалыма |  | 2712,796 | 0,000 | 265,100 | 2447,696 |  |
|  | Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская городская больница» |  | 1200,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |
|  | Администрация города Когалыма (отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) |  | 1768,800 | 743,800 | 600,000 | 425,000 |  |

_______________________