ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_08_»_ ноября  2012 г	                                                   № 2596

О внесении изменений в постановление

Администрации города Когалыма

от 07.10.2011 №2504

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  соответствии с рекомендациями Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2012, постановлением Администрации города Когалыма от 15.11.2011 №2809 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах», учитывая письмо управления образования Администрации города Когалыма от 02.10.2012 №20-2599-УО:

1. Внести в постановление Администрации города Когалыма от 07.10.2011 №2504 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городе Когалыме на 2012-2015 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе «Объёмы и источники финансирования» Паспорта Программы строки «Общий объем финансирования Программы составляет 15000,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 0,0 тыс. рублей» заменить на строки «Общий объём финансирования Программы составляет 15331,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 331,0 тыс. рублей»;

1.2. Приложение 2 к Программе «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городе Когалыме на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 3 к Программе «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городе Когалыме на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению координации общественных связей Администрации города Когалыма направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 04.10.2011 №198-р «О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма О.В.Мартынову.

Исполняющий обязанности

Главы города Когалыма						А.Е.Зубович

Согласовано:

зам. Главы города				О.В.Мартынова

зам. Главы города				Т.И.Черных

председатель КФ				М.Г.Рыбачок

начальник УЭ					В.И.Кравец

начальник УУиО				Е.В.Бытдаева

начальник ЮУ					И.А.Леонтьева

начальник ОО ЮУ				С.В.Панова

и.о. начальника УКОС			А.А.Анищенко

председатель КСП				В.И.Горожанкин

Подготовлено:

начальник отдела УКОС			Ю.Н.Журба

Разослать: Мартыновой О.В., Черных Т.И., Анищенко А.А., Рыбачок М.Г., Кравец В.И., Гаврилюк Е.Ю., Морозову А.А., Личкуну Ю.М., Бережинской Е.В., Мыльниковой О.М., Чурбанову А.И., Кабировой Р.Р., Кузнецову Т.К., Анищенко В.М., Петряевой Н.В., Лукинову А.В., Заплитному В.М., Кортуновой Т.М., Штомпель Л.А., ООО «Новый век», Логацкий.

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 08.11.2012 №2596

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городе Когалыме на 2012- 2015 годы»

| № п/п | Мероприятия Программы | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель Программы: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры города и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества |
| Задача 1. Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1. | Проведение обследования объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города Когалыма на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения | УКОС, рабочая группа по проведению обследования | В течение всего периода реализации программы | 0,0 | - | - | - | - | ФОД |
| 2. | Проведение социологического опроса для оценки удовлетворенности инвалидов уровнем доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | УУиО (УКОС) | 2015 г. | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Средства бюджета города Когалыма |

| 3. | Составление, актуализация и размещение на сайте Администрации города Когалыма картографического ресурса, отражающего доступность объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры города Когалыма | УКОС, ОАиГ, УИР, КУМИ | В течение всего периода реализации программы | 0,0 | - | - | - | - | ФОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организация работы со СМИ по размещению информации о формировании беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Когалыма | УКОС | В течение всего периода реализации программы | 0,0 | - | - | - | - | ФОД |
| 5. | Организация взаимодействия с частными и государственными структурами по вопросу формирования беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города Когалыма | УКОС | В течение всего периода реализации программы | 0,0 | - | - | - | - | ФОД |
|  | Всего по разделу I |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
| Задача 2. Оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города, в том числе жилых домов, приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения |
| 1. | Обустройство жилых помещений инвалидов приспособлениями для беспрепятственного доступа | МКУ «УКС» | 2012 – 2015 гг. | 2573,192 | 0,0 | 1876,626 | 139,241 | 557,325 | Средства бюджета города Когалыма |
| 2. | Обустройство пешеходных дорожек и тротуаров | УЖКХ | 2014 – 2015 гг. | 1705,554 | 0,0 | 0,0 | 1330,40 | 375,154 | Средства бюджета города Когалыма |

| 3. | Приобретение подъемников для инвалидов в образовательные учреждения города Когалыма | УО | В течение всего периода реализации программы | 3031,0 | 331,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | Средства бюджета города Когалыма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Приобретение подъемника для инвалидов в Центральную городскую библиотеку | УКиМП (МБУ «ЦБС») | 2013 г. | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Средства бюджета города Когалыма |
| 5. | Оснащение объектов социальной инфраструктуры приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения, из них: | МКУ «УКС» | 2013 – 2015 гг. | 6012,48 | 0,0 | 387,116 | 2144,101 | 3481,263 | Средства бюджета города Когалыма |
| 5.1. | МБЛПУ «Когалымская городская больница» (женская консультация) (ул. Молодежная,19) | МКУ «УКС» | 2014 – 2015 гг. | 1542,444 | 0,0 | 0,0 | 187,918 | 1354,526 | Средства бюджета города Когалыма |
|  | обследование объекта с выдачей технического заключения |  | 2014 г. | 30,539 | 0,0 | 0,0 | 30,539 | 0,0 |  |
|  | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для проведения мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 2014 г. | 128,680 | 0,0 | 0,0 | 128,680 | 0,0 |  |
|  | проведение мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 2014 г. | 28,699 | 0,0 | 0,0 | 28,699 | 0,0 |  |

|  | выполнение строительно-монтажных работ по проектно-сметной документации для обеспечения доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 2015 г. | 1354,526 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1354,526 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | МАУ «КДК «Янтарь» (ул. Молодёжная, 16) | МКУ «УКС» | 2013 – 2014 гг. | 1 847, 011 | 0,0 | 387,116 | 1459,895 | 0,0 | Средства бюджета города Когалыма |
|  | обследование объекта с выдачей технического заключения |  | 2013 г. | 97,338 | 0,0 | 97,338 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для проведения мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 2013 г. | 138,690 | 0,0 | 138,690 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | проведение мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 2013 г. | 151,088 | 0,0 | 151,088 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ по проектно-сметной документации для обеспечения доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 2014 г. | 1459,895 | 0,0 | 0,0 | 1459,895 | 0,0 |  |
| 5.3. | Ледовый дворец «Айсберг» (ул. Дружбы народов, д.32) | МКУ «УКС» | 2014 – 2015 гг. | 2 623, 025 | 0,0 | 0,0 | 496,288 | 2126,737 | Средства бюджета города Когалыма |
|  | обследование объекта с выдачей технического заключения |  | 2014 г. | 80,501 | 0,0 | 0,0 | 80,501 | 0,0 |  |

|  | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для проведения мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 2014 г. | 202,040 | 0,0 | 0,0 | 202,040 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проведение мероприятий по обеспечению доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 2014 г. | 213,747 | 0,0 | 0,0 | 213,747 | 0,0 |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ по проектно-сметной документации для обеспечения доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 2015 г. | 2126,737 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2126,737 |  |
|  | Всего по разделу II: |  |  | 13622,226 | 331,0 | 3463,742 | 4513,742 | 5313,742 |  |
| Задача 3.Обеспечение доступности приоритетных услуг в сфере образования, культуры, спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1. | Формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов инвалидов | УКиМП (МБУ «ЦБС») | 2013 – 2015 гг. | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Средства бюджета города Когалыма |
| 2. | Прокат титрированных кинофильмов для слабослышащих людей | УКиМП | 2013 – 2015 гг. | 750,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Средства бюджета города Когалыма |
| 3. | Организация и проведение турниров, посвященных Международному дню инвалидов | УУиО (ОФКиС) | 2013 – 2015 гг. | 108,774 | 0,0 | 36,258 | 36,258 | 36,258 | Средства бюджета города Когалыма |

| 4. | Организация работы по развитию интегрированных форм обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом потребностей и созданных условий в общеобразовательных учреждениях. | УО | В течение всего периода реализации программы | 0,0 | - | - | - | - | ФОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Организация повышения квалификации специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | УО | 2013 – 2015 гг. | 150,00 | 0,0 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Средства бюджета города Когалыма |
| 6. | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов для социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, классных руководителей, родителей по вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. | УО | В течение всего периода реализации программы | 0,0 | - | - | - | - | ФОД |
| 7. | Реализация обучения детей-инвалидов с применением технологий дистанционного обучения | УО | В течение всего периода реализации программы | 0,0 | - | - | - | - | ФОД |
| 8. | Методическое и консультативно-информационное сопровождение педагогов, в том числе педагогических работников учреждений дополнительного образования, и родителей, имеющих детей-инвалидов, обучающихся по дистанционной форме | УО | 2013 – 2015 гг. | 300,00 | 0,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Средства бюджета города Когалыма |

| 9. | Содействие КУ ХМАО – Югры «Когалымский центр занятости населения» по вопросу трудоустройства инвалидов | УКОС | В течение всего периода реализации программы | 0,0 | - | - | - | - | ФОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по разделу III: |  |  | 1508,774 | 0,0 | 536,258 | 486,258 | 486,258 |  |
|  | Итого по Программе, в том числе по исполнителям мероприятий Программы: |  |  | 15331,0 | 331,0 | 4000,0 | 5000,0 | 6000,0 |  |
|  | Администрация города Когалыма |  |  | 308,774 | 0,0 | 36,258 | 36,258 | 236,258 |  |
|  | МКУ «УКС» |  |  | 8585,672 | 0,0 | 2263,742 | 2283,342 | 4038,588 |  |
|  | УЖКХ |  |  | 1705,554 | 0,0 | 0,0 | 1330,400 | 375,154 |  |
|  | УО |  |  | 3481,0 | 331,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |  |
|  | УКиМП |  |  | 1250,0 | 0,0 | 650,0 | 300,0 | 300,0 |  |

В Перечне мероприятий использованы следующие сокращения:

ФОД - средства бюджета г. Когалыма, запланированные на текущее финансовое обеспечение деятельности учреждения;

УКОС - управление координации общественных связей Администрации города Когалыма;

ОА и Г - отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

УИР - управление информационных ресурсов Администрации города Когалыма;

КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

МКУ «УКС» - муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»;

УЖКХ - управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма;

МБЛПУ «КГБ» - муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Когалымская городская больница»;

УКиМП - Управление культуры и молодежной политики Администрации города Когалыма;

МБУ «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»;

ОФКиС - отдел по физической культуре и спорту Администрации города Когалыма;

УО - управление образования Администрации города Когалыма;

МАУ «КДК « Янтарь» - муниципальное автономное учреждение «Культурно - досуговый комплекс «Янтарь»;

КУ ХМАО – Югры «Когалымский центр занятости населения» - казённое учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский центр занятости населения»

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 08.11.2012 №2596

Прогнозные объёмы финансирования долгосрочной целевой программы «Формирование  доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных  групп  населения в городе Когалыме на 2012- 2015 годы»  по годам и мероприятиям (тыс. руб.)

| № п/п | Разделы программы | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2. | Оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города, в том числе жилых домов, приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения | 13622,226 | 331,0 | 3463,742 | 4513,742 | 5313,742 |
| 3. | Обеспечение доступности приоритетных услуг сфере образования, культуры, спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1508,774 | 0,0 | 536,258 | 486,258 | 486,258 |
| 4. | Итого по Программе: | 15331,0 | 331,0 | 4000,0 | 5000,0 | 6000,0 |