

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**От «03» апреля 2015 г. №936**

Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению безопасности людей

на водных объектах города Когалыма

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2007 №241-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», Уставом города Когалыма, в целях обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах города Когалыма:

1. Утвердить [план](#Par29) мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Когалыма согласно приложению.

2. Функции противопаводковой комиссии, возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма, утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 19.03.2014 №532 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации города Когалыма».

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и [приложени](consultantplus://offline/ref=321DED9BB335AE60C041702FBA76DB3569B574291BD77341ED578FD8A442C0C7A9928CE5D048537E3383FFx0L5L)я к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и [приложени](#Par27)е к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма С.В.Подивилова.

Исполняющий обязанности

главы Администрации города Когалым А.Е.Зубович

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма С.В.Подивилов

зам. главы Администрации г.Когалыма Т.И.Черных

зам. начальника УКСиМП А.Б.Жуков

директор МКУ «УЖКХ» А.А.Морозов

председателя КУМИ А.В.Ковальчук

и.о. начальника ЮУ С.В.Панова

гл. специалист ОО ЮУ Я.О.Яковенко

и.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС Е.А.Мещеряков

ген. директор

ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» А.А.Хасанова

Подготовлено:

спец.-эксперт ОпоДГО и ЧС С.А.Ларионов

Разослать: Подивилов С.В., ЮУ, отдел ГО и ЧС, Черных Т.И., Мартынова О.В., Ращупкин П.А., КУМИ, ФСБ, ОМВД, 15 ОФПС, 3 ОФПС, ОНД, УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО в г. Когалыме, БУ ХМАО «КГБ», МКУ «ЕДДС», МКУ «УЖКХ», МКУ «УОДОМС», ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь», прокуратура, газета «Когалымский вестник», Сабуров.

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 03.04.2015 №936

План

проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах города Когалыма

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственное лицо за выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень основных мероприятий | | |
| 1. | Организовать заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Когалыма по вопросом выработки дополнительных мероприятий направленных на обеспечению безопасности людей  на водных объектах города Когалыма | в течении года | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма |
| 2. | В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах обеспечить проведение необходимых мероприятий и передачу оперативной информации муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» | постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в городе Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 3. | Информировать население, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в городе Когалыме | постоянно | Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Организовать методическое руководство проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | постоянно | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма |
| 5. | Организовать доведение до населения информации по мерам безопасного поведения людей на водных объектах | в течении года | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма  Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба города Когалыма»  Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |
| 6. | Провести профилактическую, агитационно-пропагандистскую и разъяснительную работу по мерам безопасного поведения людей на водных объектах среди учащихся образовательных организаций, рабочих и служащих предприятий, организаций, учреждений города Когалыма | в течении года | Управление образования Администрации города Когалыма  Федеральное государственное казённое учреждение «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию)  Руководители муниципальных предприятий, организаций и учреждений города Когалыма (по согласованию) |
| 7. | Организовать опубликование материалов по обеспечению безопасности людей на водных объектах | в течении года | Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник»  Общество с ограниченной ответственностью «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» (по согласованию) |
| 8. | В пределах своей компетенции осуществлять контроль за выполнением на территории города Когалыма, требований [Правил](consultantplus://offline/ref=BE748958077B6C175F4EDE45039D06379ED79CDB6BD9188D33E6FB30F13B96669BC7E4C0E20F389DA7ABBC60l9J) охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденных Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2007 № 241-п | в течении года | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень мероприятий в весенне-летний период | | |
| 1. | Создать противопаводковые комиссии | ежегодно до 01 апреля | Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в городе Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 2. | В местах предполагаемого высокого уровня паводковых вод или затопления талыми водами, при необходимости, организовать круглосуточное дежурство ответственных работников для своевременного принятия решения и предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации | ежегодно с 01 апреля до 30 сентября | Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в городе Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 3. | Провести обследование и при необходимости провести берегоукрепительные работы, ремонт мостов и дамб | ежегодно с 01 апреля до 30 сентября | Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в городе Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 4. | Провести обследование всех территорий, на которых складированы материальные ценности, и принять меры к их сохранности от размыва и затопления путем заблаговременного вывоза в безопасные места | ежегодно с 01 апреля до 30 сентября | Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в городе Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 5. | Провести обследование автодорог, нефтегазопроводов, объектов энергетики и связи, которым угрожает затопление, принять все меры, исключающие их размыв, а в местах наиболее вероятных размывов создать резервы материалов для проведения ремонтно-восстановительных работ | ежегодно с 01 апреля до 30 сентября | Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в городе Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 6. | Осуществить подготовку сил и создать аварийный запас оборудования и материалов на случай устранения последствий паводка и снижению возможного материального ущерб | ежегодно с 01 апреля до 30 сентября | Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в городе Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | При необходимости провести усиление обвалования кустов на месторождениях, с целью исключения попадания нефтепродуктов в водоемы вместе с талыми водами, откачать содержимое дренажных емкостей и факельных чаш | ежегодно с 01 апреля до 30 сентября | Руководители предприятий, организаций нефтегазодобывающей сферы, расположенных в городе Когалыме (по согласованию) |
| 8. | Организовать подготовку сил и средств для проведения мероприятий по спасению людей, оказавшихся на разрушающемся льду | ежегодно до 28 февраля | Руководители предприятий, организаций и учреждений, расположенных в городе Когалыме и использующие естественные водоемы, с началом вскрытия водоемов ото льда (по согласованию) |
| 9. | Ввести ограничения доступа рабочих и служащих к водоемам, находящимся в непосредственной близости от мест работы | постоянно | Руководители предприятий, организаций и учреждений, расположенных в городе Когалыме и использующие естественные водоемы, с началом вскрытия водоемов ото льда (по согласованию) |
| 10. | Провести работу с персоналом предприятий, организаций и учреждений по разъяснению мер безопасности, при нахождении рабочих, служащих и членов их семей на тонком льду | постоянно | Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных в городе Когалыме, независимо от форм собственности (по согласованию) |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации города Когалыма «Об открытии территории зоны отдыха» | до открытия купального сезона | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |
| 12. | Организация приведения мест массового отдыха в соответствии с [Правил](consultantplus://offline/ref=BE748958077B6C175F4EDE45039D06379ED79CDB6BD9188D33E6FB30F13B96669BC7E4C0E20F389DA7ABBC60l9J)ами охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденных Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2007 № 241-п | до открытия купального сезона | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | По окончании мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в весенне-летний период проанализировать и подвести итоги работы, результаты рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Когалыма | октябрь | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма |
| Перечень мероприятий в осенне-зимний период | | | |
| 1. | Обеспечить согласование и организацию проведения массовых мероприятий на льду только с учетом ледовой обстановки и погодных условий | постоянно | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма  Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма  Руководители муниципальных предприятий, организаций и учреждений города Когалыма (по согласованию) |
| 2. | По окончании мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в осенне-зимний период проанализировать и подвести итоги работы, результаты рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Когалыма | июнь | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_