РЕШЕНИЕ                                   проект

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «___»________________20___г.                                                       №_______

Об утверждении плана мероприятий

инвестиционной программы

ООО «Городские Теплосети»

по реконструкции, модернизации и развитию

системы теплоснабжения города Когалыма

на 2010-2020 годы на 2015 год

Заслушав информацию о плане мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годы, утвержденной решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 №582-ГД, учитывая дополнительное соглашение от 29.01.2013 №37 к Концессионному соглашению №1 в отношении имущественного комплекса «Система теплоснабжения города Когалыма», Дума города Когалыма РЕШИЛА:

- Утвердить план мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на               2010-2020 годы (далее – Программа) на 2015 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «КонцессКом» представить отчет о выполнении плана мероприятий Программы на 2015 год в 1 квартале 2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

Глава города Когалыма                                                         Н.Н.Пальчиков

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от  №

План мероприятий инвестиционной программы

общества с ограниченной ответственностью «Городские Теплосети» по реконструкции, модернизации

и развитию системы теплоснабжения города Когалыма на 2010-2020 годов на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | План на 2015год | Фактически выполнено работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ | Всего млн.руб. | В том числе по источникам млн.руб. | Объем работ | Всего млн.руб. | В том числе по источникам млн.руб. |  |
|  |  |  |  |  | кредитный ресурс | собственные средства |  |  | кредитный ресурс | собственные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1. | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей | км | 1,3 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,36 | 4,1 | 0,0 | 4,1 |  |
| 1.2 | Реконструкция тепловых сетей 5 микрорайона города | км. | 1,3 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |  |  |  |  | Работы перенесены на 2017-2018 годы |
| 1.3 | Реконструкция тепловых сетей 4 микрорайона города | км. |  |  |  |  | 0,22 | 1,77 | 0,0 | 1,77 |  |
| 1.4 | Реконструкция тепловых сетей 11 микрорайона | км. |  |  |  |  | 0,1 | 0,81 | 0,0 | 0,81 |  |
| 1.5 | Реконструкция тепловых сетей левобережной части города | км. |  |  |  |  | 0,04 | 1,52 | 0,0 | 1,52 |  |
| ИТОГО: |  |  | 9,50 | 0,0 | 9,50 |  | 4,1 | 0,0 | 4,1 |  |