РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «04»  февраля  2016 г.                                                          №15-р

Об утверждении план-графика

проведения аукционов по продаже и (или)

предоставлению в аренду земельных участков

для жилищного строительства

в городе Когалыме в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.12.2014 №671-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Администрации города Когалыма от 27.03.2015 №835 «О плане мероприятий («дорожной карте») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Кагалыме»:

1. Утвердить план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства в городе Когалыме в 2016 году», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Распоряжение Администрации города Когалыма от 10.02.2014  №26-р «Об утверждении плана-графика проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков для жилищного строительства в городе Когалыме на период 2014-2016 годов».

2.2. Распоряжение Администрации города Когалыма от 19.02.2014    №32-р «О внесении изменения в распоряжение Администрации города Когалыма от 10.02.2014 №26-р».

3. Опубликовать настоящее распоряжение и приложение к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Глава города Когалыма						Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

Председатель КУМИ				А.В.Ковальчук

Начальник ЮУ				А.В.Косолапов

нач.ОО ЮУ					Д.А.Дидур

Начальник ОЗР КУМИ 			Д.А.Морозов

Подготовлено:

Спец-эксперт ОЗР КУМИ			Е.В.Деркач

Разослать: УпоИР, КУМИ - 1+2

Приложение

к распоряжению Администрации

города Когалыма

от 04.02.2016 №15-р

План-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков

для жилищного строительства в городе Когалыме в 2016 году.

| № п/п | Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на который не разграничена и распоряжение которым в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления | Формирование земельного участка и подготовка к проведению аукциона | Принятие решения о проведении аукциона (дата, месяц) | Проведение аукциона | Примечание (информация об обеспеченности земельного участка инженерной инфраструктурой) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес, кадастровый номер | Площадь (га) | Категория, вид разрешенного использования | Кадастровые работы (дата, месяц) | Изменение категории, определение вида разрешенного использования (дата, месяц) | Проведение оценки рыночной стоимости (дата, месяц) |  | Аукцион по продаже земельного участка (дата, месяц) | Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе для комплексного освоения в целях жилищного строительства (дата, месяц) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г.Когалым, улица Набережная | 0,3019 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | 86:17:0010210:111 | нет необходимости | январь 2016 | февраль 2016 | - | март 2016 | + |
| 2 | г.Когалым, улица Олимпийская | 0,2948 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | 86:17:0010207:17 | нет необходимости | январь 2016 | февраль 2016 | - | март 2016 | + |

| 3 | г.Когалым, улица Олимпийская | 0,7633 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | 86:17:0010207:46 | нет необходимости | январь 2016 | февраль 2016 | - | март 2016 | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | г.Когалым, улица Олимпийская | 0,3199 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | 86:17:0010207:41 | январь 2016 | февраль 2016 | март 2016 | - | апрель 2016 | + |
| 5 | г.Когалым, улица Набережная | 0,4634 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | март 2016 | нет необходимости | март 2016 | апрель 2016 | - | май 2016 | + |
| 6 | г.Когалым, улица Комсомольская | 0,4731 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | март 2016 | нет необходимости | март 2016 | апрель 2016 | - | май 2016 | + |
| 7 | г.Когалым, улица Комсомольская | 0,4231 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | март 2016 | нет необходимости | март 2016 | апрель 2016 | - | май 2016 | + |
| 8 | г.Когалым, улица Береговая | 0,1827 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | март 2016 | нет необходимости | март 2016 | апрель 2016 | - | май 2016 | + |
| 9 | г.Когалым, улица Береговая (строительный № 79) | 0,2408 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | март 2016 | нет необходимости | март 2016 | апрель 2016 | - | июнь 2016 | + |
| 10 | г.Когалым, улица Береговая (строительный № 78) | 0,2823 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | март 2016 | нет необходимости | апрель 2016 | Июнь 2016 | - | июль 2016 | + |
| 11 | г.Когалым, улица Береговая (строительный № 16) | 0,3524 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | март 2016 | нет необходимости | май 2016 | июль 2016 | - | октябрь 2016 | + |
| 12 | г.Когалым, улица Береговая (строительный № 17) | 0,3636 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | март 2016 | нет необходимости | июнь 2016 | август 2016 | - | ноябрь 2016 | + |
| 13 | г.Когалым, улица Новоселов | 0,4524 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | апрель 2016 | нет необходимости | июнь 2016 | сентябрь 2016 | - | декабрь 2016 | + |
| 14 | г.Когалым, улица Нефтяников | 0,2539 | Земли населенных пунктов, под строительство многоквартирного жилого дома | 86:17:0010206:992 | нет необходимости | январь 2016 | февраль 2016 | - | апрель 2016 | + |