Актуальная редакция (от 01.11.2024 №2067)

Паспорт

муниципальной программы

города Когалыма «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме | Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Куратор муниципальной программы  | Заместитель главы города Когалыма Морозов Александр Александрович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее – МБУ «КСАТ»);Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее – ОАиГ). |
| Национальная цель | - |
| Цель муниципальной программы  | Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства, создание условий для решения вопросов местного значения, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории, создание и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма. 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения.3.Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы | - |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ – основание | Значение показателя по годам |  |
| Базовое значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| I. | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм, тыс. кв.м. <I> | Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2023 №2681 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | 692,754 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | МБУ «КСАТ» |
| II. | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений, тыс.кв.м.<II > | Устав муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»  | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 1 018 569,0 | 266 100,8 | 207 131,8 | 186 449,8 | 179 443,4 | 179 443,4 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 7 074,2 | 1 587,5 | 1 425,0 | 1 353,9 | 1 353,9 | 1 353,9 |
| бюджет города Когалыма | 1 011 494,8 | 264 513,3 | 205 706,8 | 185 095,9 | 178 089,5 | 178 089,5 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым  | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| - | - | - | - | - |  |

<I> - Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2023 №2681 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

<II> - Приказ комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма от 27.04.2023 №174-И.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
| всего | в том числе |
|  2024 год |  2025 год |  2026 год |  2027 год |  2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства, создание условий для решения вопросов местного значения, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме. |
| Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории, создание и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма. Задача №2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения.Задача №3.Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных.  |
| Процессная часть |
| 1.1. | Основное мероприятие «Создание, содержание, ремонт, в том числе капитальный объектов городского хозяйства города Когалыма» (I,4,6,8,12) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/МБУ «КСАТ» | всего | 668 030,34 | 184 597,09 | 130 902,17 | 117 510,36 | 117 510,36 | 117 510,36 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 668 030,34 | 184 597,09 | 130 902,17 | 117 510,36 | 117 510,36 | 117 510,36 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | МБУ «КСАТ» | всего | 358 313,40 | 70 373,75 | 71 522,47 | 72 139,06 | 72 139,06 | 72 139,06 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 358 313,40 | 70 373,75 | 71 522,47 | 72 139,06 | 72 139,06 | 72 139,06 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»//МБУ «КСАТ» | всего | 206 536,43 | 47 214,93 | 48 363,20 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 206 536,43 | 47 214,93 | 48 363,20 | 36 986,10 | 36 986,10 | 36 986,10 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБУ «КСАТ» | всего | 16 578,73 | 5 068,63 | 6 216,90 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 16 578,73 | 5 068,63 | 6 216,90 | 1 764,40 | 1 764,40 | 1 764,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 189 957,70 | 42 146,30 | 42 146,30 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 189 957,70 | 42 146,30 | 42 146,30 | 35 221,70 | 35 221,70 | 35 221,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Обустройство и текущее содержание объектов городского хозяйства | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/ОАиГ | всего | 91 195,00 | 55 022,90 | 11 016,50 | 8 385,20 | 8 385,20 | 8 385,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 91 195,00 | 55 022,90 | 11 016,50 | 8 385,20 | 8 385,20 | 8 385,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 90 856,00 | 54 683,90 | 11 016,50 | 8 385,20 | 8 385,20 | 8 385,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 90 856,00 | 54 683,90 | 11 016,50 | 8 385,20 | 8 385,20 | 8 385,20 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАиГ | всего | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Ремонт пешеходного моста через реку Ингу-Ягун (Циркуль) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 11 985,51 | 11 985,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 11 985,51 | 11 985,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма (1) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 258 484,61 | 55 032,31 | 59 164,40 | 52 766,90 | 45 760,50 | 45 760,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 258 484,61 | 55 032,31 | 59 164,40 | 52 766,90 | 45 760,50 | 45 760,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 24 177,31 | 8 644,31 | 8 526,60 | 7 006,40 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 24 177,31 | 8 644,31 | 8 526,60 | 7 006,40 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Обеспечение наружного освещения территории города Когалыма | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 234 307,30 | 46 388,00 | 50 637,80 | 45 760,50 | 45 760,50 | 45 760,50 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 234 307,30 | 46 388,00 | 50 637,80 | 45 760,50 | 45 760,50 | 45 760,50 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 30 268,80 | 6 801,70 | 6 536,30 | 5 643,60 | 5 643,60 | 5 643,60 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 30 268,80 | 6 801,70 | 6 536,30 | 5 643,60 | 5 643,60 | 5 643,60 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Реализация полномочий переданных Администрации города Когалыма в сферах жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства, в рамках осуществления учреждением функций заказчика (5) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 4 961,00 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 4 961,00 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 | 992,20 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (7,10) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 47 999,40 | 9 852,60 | 9 536,70 | 9 536,70 | 9 536,70 | 9 536,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 2 113,20 | 595,30 | 432,80 | 361,70 | 361,70 | 361,70 |
| бюджет города Когалыма | 45 886,20 | 9 257,30 | 9 103,90 | 9 175,00 | 9 175,00 | 9 175,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Создание приюта для животных на территории города Когалыма (7) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 4 994,47 | 4 994,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 4 994,47 | 4 994,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (9) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 3 160,40 | 3 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 3 160,40 | 3 160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Обследование и снос зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма (11) | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | всего | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Всего по муниципальной программе: | всего | 1 018 569,02 | 266 100,77 | 207 131,77 | 186 449,76 | 179 443,36 | 179 443,36 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 7 074,20 | 1 587,50 | 1 425,00 | 1 353,90 | 1 353,90 | 1 353,90 |
| бюджет города Когалыма | 1 011 494,82 | 264 513,27 | 205 706,77 | 185 095,86 | 178 089,46 | 178 089,46 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 1 548,22 | 1 548,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 1 548,22 | 1 548,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | всего | 1 017 020,80 | 264 552,55 | 207 131,77 | 186 449,76 | 179 443,36 | 179 443,36 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 7 074,20 | 1 587,50 | 1 425,00 | 1 353,90 | 1 353,90 | 1 353,90 |
| бюджет города Когалыма | 1 009 946,60 | 262 965,05 | 205 706,77 | 185 095,86 | 178 089,46 | 178 089,46 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |
| Ответственный исполнитель(МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») | всего | 643 337,89 | 190 319,39 | 129 392,40 | 112 546,30 | 105 539,90 | 105 539,90 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 7 074,20 | 1 587,50 | 1 425,00 | 1 353,90 | 1 353,90 | 1 353,90 |
| бюджет города Когалыма | 636 263,69 | 188 731,89 | 127 967,40 | 111 192,40 | 104 186,00 | 104 186,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 1(МБУ «КСАТ») | всего | 374 892,13 | 75 442,38 | 77 739,37 | 73 903,46 | 73 903,46 | 73 903,46 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 374 892,13 | 75 442,38 | 77 739,37 | 73 903,46 | 73 903,46 | 73 903,46 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель 2(ОАиГ) | всего | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

|  |
| --- |
| Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства, создание условий для решения вопросов местного значения, обеспечение благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме. |
| Задача №1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории, создание и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма |
| 1.1. | Создание, содержание, ремонт, в том числе капитальный объектов городского хозяйства города Когалыма | 1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», в рамках которой осуществляется содержание объектов благоустройства, в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая детские игровые городки.2. Обеспечение бесперебойной работы сухого фонтана, расположенного на площади по улице Мира (расконсервация, запуск, обслуживание, консервация).3. Поставка, сборка, разборка и содержание зимних горок.4. Выполнение работ по пошиву (ремонту) флаговых композиций.5. Содержание площадок для выгула животных, ДОГ-боксов, их приобретение и установка 6. Выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров. 7. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма. 8. Приобретение хозяйственного инвентаря для проведения субботников. 9. Обустройство контейнерных площадок, в том числе содержание. 10. Погрузка и вывоз снега с дворовых территорий. 11. Обустройство, промывка ливневой канализации. 12.Откачка ливневых стоков. 13. Вывоз твердых коммунальных отходов с объекта благоустройства Этнодеревня и после праздничных мероприятий.  | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14. Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения пешеходного моста через реку Ингу-Ягун по адресу: город Когалым, район Административного здания блока «С». 15. Ремонт пешеходного моста через реку Ингу-Ягун по адресу: город Когалым, район Административного здания блока «С». 16. Перенос общественного туалета. 17. Изготовление технических планов для постановки на кадастровый учет сетей наружного освещения. 18. Приобретение баннеров. 19. Покраска, отделка фасадов зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма. 20. Содержание объекта «Этнодеревня в городе Когалыме». 21. Промывка сетей ливневой канализации. 22. Приобретение искусственных веток «Сакуры». 23. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства сетей наружного освещения. 24. Покос травы вдоль автомобильных дорог города Когалыма.25. Ликвидация несанкционированных свалок. |  |
| 1.2. | Организация освещения территорий города Когалыма  | 1.Электроснабжение потребителей города Когалыма. Отсутствие аварий, повлекших за собой длительное отключение электроэнергии, а также своевременное оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования наружного освещения объектов города.2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения.3. Выполнение работ по установке (замене) исполнительных пунктов, замене светильников. | - |
| 1.3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 1. Содержание территории городского кладбища.2. Организация ритуальных услуг.3. Оказание по перевозке умерших. 4. Инвентаризация кладбищ и мест захоронения на территории города Когалыма | Постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2014 №3523 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городе Когалыме», постановление Администрации города Когалыма от 28.06.2019 №1417 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных натерритории города Когалыма | Выполнение мероприятий по приобретению и установке (обустройству) архитектурной подсветки объектов, расположенных на территории города Когалыма |   |
| 1.8. | Обследование и снос зданий, сооружений, расположенных на территории города Когалыма | Выполнение работ по обследованию жилого помещения, расположенного по адресу: г. Когалым, ул. Заречная, д.11, демонтажу и утилизации непригодного для эксплуатации здания «Котельная №2», расположенного по адресу: город Когалым, улица Нефтяников, 15. |   |
| Задача №2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения |
| 1.4. | Реализация полномочий переданных Администрации города Когалыма в сферах жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства, в рамках осуществления учреждением функций заказчика | Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации. | - |
| Задача №3. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных. |
| 1.5. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев:- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;- содержание животных без владельцев в приютах для животных;- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания;- размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных. | Постановление Администрации города Когалыма от 06.08.2020 №1397 «Об определении уполномоченного органа по осуществлению отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в городе Когалыме».  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Создание приюта для животных на территории города Когалыма | 1. Выполнение проектно-изыскательских работ для объекта «Реконструкция производственного здания №2, расположенного по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2 строение 13, под объект «Приют для животных в городе Когалыме». 2.Выполнение отделочных работ на объекте «Приют для животных в городе Когалыме», расположенном по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2. 3. Выполнение работ по заглублению ограждения территории «Приют для животных» в землю. |   |

Таблица 3

Перечень создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ | Инвестиции на 20\_\_ | Инвестиции на 20\_\_ | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства | всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов капитального строительства)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов

(далее – инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Таблица 6

|  |
| --- |
| Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №показателя | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы  |   | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма, кВт\*час | 2263521 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 |
| 2 | Оказание услуг по погребению умерших, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Оказание услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Поддержание эксплуатационного и технического состояния детских игровых и спортивных площадок, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, кв.м. | 2124 | 4007 | 438 | 438 | 438 | 438 | 5759 |
| 7 | Оказание услуг по отлову животных без владельцев на территории города Когалыма, голов | 183 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма (устройство, ремонт системы ливневой канализации), количество объектов | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Архитектурная подсветка зданий и сооружений на территории города Когалыма, количество объектов | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Оказание услуг по содержанию животных без владельцев в приюте для животных города Когалыма, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Снос зданий, строений, расположенных на территории города Когалыма, количество объектов | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Покраска, отделка, ремонт и обследование зданий и сооружений, количество объектов | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| <1> Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений; |  |  |  |
| <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9>, <11>, <12> Показатель имеет фактический объем. |  |  |  |  |  |
| <10> К = Кп / Кот x 100, где: |  |  |  |  |  |  |  |
| Кп - количество животных без владельцев, содержащихся в приюте для животных города Когалыма; |  |  |  |  |  |
| Кот - количество отловленных животных без владельцев на территории города Когалыма. |  |  |  |  |  |