**Информация о результатах**

**контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» за 2017 год (мероприятия выборочно)».**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.10 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2018 год.

Объект контрольного мероприятия: МКУ «УЖКХ города Когалыма».

Общий объем средств, охваченных проверкой составил – 23 994 494,80 рублей, из них:

- 4 941 616,16 рублей - средства бюджета ХМАО – Югры;

- 670 000,00 рублей - средства бюджета города Когалыма;

- 18 382 878,64 рублей – средства ОАО «НК ЛУКОЙЛ».

По результатам проверки, признаков нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки.

1. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, а также положений абзаца 5 пункта 4.33 Методики МДС 81-35.2004, МКУ «УЖКХ города Когалыма» при расчете с ООО «ПКФ «ЕвроСтрой» (далее - Подрядчик) за фактически выполненные объемы работ по объекту «Покраска, отделка фасада зданий жилого фонда, находящегося на территории города Когалыма», произведена оплата без документов, подтверждающих выполнение Подрядчиком работ за счет непредвиденных затрат.

2. В нарушение части 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ информация об исполнении муниципального контракта №0187300013717000122 от 04.09.2017 (акт выполненных работ б/н от 29.11.2017 на сумму 620 000,00 рублей) размещена в реестре контактов, в единой информационной системе с нарушением установленного 3-х дневного срока.

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с требованиями ст. 23.66 кодекса об Административных правонарушениях информация и материалы направлены Руководителю Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Начальная (максимальная) цены контракта №0187300013717000122 от 04.09.2017 определена с нарушением положений приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

В адрес руководителя МКУ «УЖКХ города Когалыма» в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города Когалыма направлено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес главы города Когалыма, Думы города Когалыма и прокуратуры города Когалыма.