**СОГЛАСОВАНО:**

**Заместитель главы города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Рудиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пальчиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.**

**ГРАФИК**

**Уборки снега с территории г. Когалыма на январь 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование убираемых территорий** | **Дата уборки**  | **Вид и количество спецтехники ед.** | **Наименование** **предприятия** | **Примечание** |
| **1.** | 2 микрорайонул. Мира – 18; 18Аул. Мира – 16; ул. Молодежная – 14ул. Молодежная – 10; 12ул. Молодежная – 2; ул. Др. Народов – 12ул. Др. Народов – 12/1; 12Аул. Др. Народов – 12Б; 12Вул. Др. Народов – 10; 8ул. Прибалтийская – 3; 3Аул. Прибалтийская – 1; 5ул. Прибалтийская – 11; 13ул. Прибалтийская – 9; 9Аул. Мира 22Вул. Мира – 22А; 22Б | 09.01.201910.01.201911.01.201914.01.201915.01.201916.01.201917.01.201918.01.201921.01.201922.01.201923.01.201924.01.201925.01.2019 | Автогрейдер - 1МКСМ - 800 – 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Вывоз снега с проездовк школам производитсяв первоочередном порядке |
| **2.** | 3 микрорайонул. Мира – 23; 29ул. Мира – 25; 27ул. Мира – 21; 19ул. Мира – 31; ул. Молодежная - 24 | 28.01.201929.01.201930.01.201931.01.2019 | Автогрейдер - 1МКСМ - 800 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» |  |
| **3.** | 1 микрорайонул. Др. Народов – 26; 26Аул. Др. Народов – 26Б; 28ул. Повха – 2; 4ул. Повха - 6; 8ул. С.Повха – 12; ул. Мира – 2ул. Мира - 2А; 2Бул. Мира – 4; 4Аул. Мира – 4Б; 6ул. Мира – 8; 10ул. Мира – 12; 14ул. Мира – 14А; 14Бул. Молодежная – 13А; 13Бул. Молодежная – 9; 11ул. Молодежная – 13; 15ул. Молодежная – 7; 3; 1ул. Др. Народов – 18; 18Аул. Др. Народов – 18Б; 22; 22А | 09.01.201910.01.201911.01.201914.01.201915.01.201916.01.201917.01.201918.01.201921.01.201922.01.201923.01.201924.01.201925.01.201928.01.201929.01.201930.01.201931.01.2019 | Автогрейдер – 1МКСМ-800 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» |  |
| **4.** | 7 микрорайонул. Мира – 36; 38ул. Мира – 34; 46ул. Мира – 48; 52ул. Мира – 58; ул. Северная – 5ул. Северная – 3; 7; 9ул. Сургутское шоссе – 7; ул. Градостроителей -8ул. Сургутское шоссе – 17; 13ул. Сургутское шоссе – 9; 5ул. Сургутское шоссе – 11; 11Аул. Сургутское шоссе – 3; 3Аул. Сургутское шоссе – 1ул. Градостроителей – 2; 2Аул. Градостроителей – 6; 4 | 09.01.201910.01.201911.01.201914.01.201915.01.201916.01.201917.01.201918.01.201921.01.201922.01.2019 23.01.201924.01.2019 | Автогрейдер – 1МКСМ - 800 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» |  |
| **5.** | 4 микрорайонул. Бакинская – 1; 3ул. Прибалтийская – 51; 47ул. Прибалтийская – 49; 41ул. Прибалтийская – 39; 43; 45ул. Прибалтийская – 35; 33 | 25.01.201928.01.201929.01.201930.01.201931.01.2019 | Автогрейдер – 1МКСМ - 800 - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» |  |
| **6.** | Левобережная часть городаул. Набережная – 155; 84; 85ул. Романтиков – 26; ул. Набережная – 157; 159ул. Набережная – 12; 14; 18ул. Набережная – 67; 73; ул. Береговая – 93ул. Береговая – 3А; ул. Набережная – 255; ул. Романтиков – 22ул. Романтиков – 24; ул. Береговая – 49; 49Аул. Береговая – 26; 71; ул. Набережная – 53ул. Набережная – 30; 55; 253ул. Береговая – 45; 47; 69ул. Набережная – 32; 37; ул. Береговая – 53ул. Парковая – 61; 61А; 61Бул. Береговая – 14; 15/1; 39ул. Кирова – 7; 8; 10ул. Кирова – 1; ул. Набережная – 57ул. Нефтяников – 70; 72ул. Буровиков – 61; 63, ул. Нефтяников - 64 | 09.01.201910.01.201911.01.201914.01.201915.01.201916.01.201917.01.201918.01.201921.01.201922.01.201923.01.201924.01.201925.01.201928.01.201929,30.01.201931.01.2019 | Автогрейдер - 1МКСМ - 800 – 1ТО-28 –1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» |  |

**Примечание:**

1. Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 4 ед., МКСМ-800 – 7 ед., ТО-28 –1ед.

Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.

1. При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.
2. Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.
3. Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

**1;13-микрорайоны** – ООО «Сфера»; ООО «Прима» - В.В. Позняков тел. 79-884

**3; 4-микрорайоны** – ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - С.Б. Былинка тел. 73-368

**2; 7-микрорайоны** – ООО «Согласие»; ООО «Север» - М.В. Нагорная тел. 77-092

**1; 2; 3-микрорайоны** – ООО «Уют+»; ООО «Комфорт+» – И.Б. Синчак тел. 73-758

**5; 10; 11-микрорайоны** – ООО «Жильё»; ООО «Перспектива» - М.В. Нагорная тел. 77-092

**Левобережная часть города**-ООО «Аркада»; ООО «Проспект» - А.В. Голобурдов тел. 30-590

**11 мик-он; левобережная часть города**-ООО «УК «Управление комфортом» - Е.Е. Сафронова тел. 46-780

**Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **В.Г. Буланый**

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор МКУ «УЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т. Бутаев

Директор ООО «Содружество»

 ООО «Гармония» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б. Былинка

Директор ООО «Жильё»

 ООО «Перспектива» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Уют+»

 ООО «Комфорт+» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Б. Синчак

Директор ООО «Аркада»

 ООО «Проспект» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Голобурдов

Директор ООО «Согласие»

 ООО «Север» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Сфера»

 ООО «Прима» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Позняков

Генеральный директор

ООО «УК «Управление комфортом» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Сафронова

Государственный инспектор дорожного надзора

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Гобузов