**СОГЛАСОВАНО:**

**Заместитель главы города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Рудиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пальчиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.**

**ГРАФИК**

**Уборки снега с территории г. Когалыма на апрель 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование убираемых территорий** | **Дата уборки** | **Вид и количество спецтехники ед.** | **Наименование**  **предприятия** | **Примечание** |
| **1.** | **1 – микрорайон**  ул. Мира – 14А; 14Б  ул. Молодежная – 13А; 13Б  ул. Молодежная – 9; 11  ул. Молодежная – 13; 15  ул. Молодежная – 7; 3; 1  ул. Др. Народов – 18  ул. Др. Народов- 18А; 18Б  ул. Др. Народов – 22; 22А | 01.04.2019  02.04.2019  03.04.2019  04.04.2019  05.04.2019  08.04.2019  09.04.2019  10.04.2019 | Автогрейдер – 1  МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **2.** | **11-микрорайон**  ул. Шмидта - 28 | 11.04.2019 | Автогрейдер – 1  МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **3.** | **7-микрорайон**  ул. Сургутское шоссе – 7; ул. Градостроителей – 8  ул. Сургутское шоссе – 13; 17  ул. Сургутское шоссе – 5; 9  ул. Сургутское шоссе – 11; 11А  ул. Сургутское шоссе – 3; 3А  ул. Сургутское шоссе – 1; ул. Градостроителей – 2; 2А  ул. Градостроителей – 4; 6 | 12.04.2019  15.04.2019  16.04.2019  17.04.2019  18.04.2019  19.04.2019  22.04.2019 | Автогрейдер - 1  МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **4.** | **2-микрорайон**  ул. Мира – 18; 18А  ул. Мира -16; ул. Молодежная -14  ул. Молодежная – 10; 12  ул. Молодежная – 2; ул. Др. Народов – 12  ул. Др. Народов – 12/1; 12А  ул. Др. Народов – 12Б; 12В | 23.04.2019  24.04.2019  25.04.2019  26.04.2019  29.04.2019  30.04.2019 | Автогрейдер - 1  МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **5.** | **Левобережная часть города**  ул. Нефтяников – 14; 16  ул. Набережная – 92;  ул. Набережная – 2; ул. Широкая - 15  ул. Береговая – 61; 63; проезд д/с «Березка»  ул. Широкая – 5А; 3А; ул. Набережная - 3  ул. Набережная – 155; 84; 85  ул. Романтиков – 26; ул. Набережная – 157; 159  ул. Набережная – 12; 14; 18  ул. Набережная – 67; ул. Береговая – 73  ул. Береговая – 3А; 255  ул. Романтиков – 22; 24  ул. Береговая – 49; 49А  ул. Береговая – 71; ул. Набережная – 53  ул. Набережная – 30; 55;  ул. Набережная – 253; ул. Береговая - 69  ул. Береговая – 45; 47  ул. Набережная – 32; 37; ул. Береговая - 53  ул. Парковая – 61; 61А; 61Б  ул. Береговая – 14; 15/1  ул. Кирова – 7; 8; 10  ул. Кирова – 1; ул. Набережная – 57  ул. Нефтяников – 70; 72 | 01.04.2019  02, 03.04.2019  04.04.2019  05.04.2019  08.04.2019  09.04.2019  10.04.2019  11.04.2019  12.04.2019  15.04.2019  16.04.2019  17.04.2019  18.04.2019  19.04.2019  22.04.2019  23.04.2019  24.04.2019  25.04.2019  26.05.2019  29.04.2019  30.04.2019 | Автогрейдер - 1  МКСМ - 1000- 1  ТО - 28 - 1 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |

**Примечание:**

1. Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 2 ед., МКСМ-1000 – 3 ед., ТО-28 –1ед.

Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.

1. При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.
2. Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.
3. Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

**1;13-микрорайоны** – ООО «Сфера»; ООО «Прима» - В.В. Позняков тел. 79-884

**3; 4-микрорайоны** – ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - С.Б. Былинка тел. 73-368

**2; 7-микрорайоны** – ООО «Согласие»; ООО «Север» - М.В. Нагорная тел. 77-092

**1; 2; 3-микрорайоны** – ООО «Уют+»; ООО «Комфорт+» – И.Б. Синчак тел. 73-758

**5; 10; 11-микрорайоны** – ООО «Жильё»; ООО «Перспектива» - М.В. Нагорная тел. 77-092

**Левобережная часть города**-ООО «Аркада»; ООО «Проспект» - А.В. Голобурдов тел. 30-590

**11 мик-он; левобережная часть города**-ООО «УК «Управление комфортом» - Е.Е. Сафронова тел. 46-780

**Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **В.Г. Буланый**

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор МКУ «УЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т. Бутаев

Директор ООО «Содружество»

ООО «Гармония» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Б. Былинка

Директор ООО «Жильё»

ООО «Перспектива» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Уют+»

ООО «Комфорт+» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Б. Синчак

Директор ООО «Аркада»

ООО «Проспект» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Голобурдов

Директор ООО «Согласие»

ООО «Север» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Сфера»

ООО «Прима» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Позняков

Генеральный директор

ООО «УК «Управление комфортом» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Сафронова

Государственный инспектор дорожного надзора

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Гобузов