**СОГЛАСОВАНО:**

**Заместитель главы города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Рудиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пальчиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.**

**ГРАФИК**

**Уборки снега с территории г. Когалыма на март 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование убираемых территорий** | **Дата уборки** | **Вид и количество спецтехники ед.** | **Наименование**  **предприятия** | **Примечание** |
| **1.** | **13 - микрорайон**  ул. Др. Народов – 39  ул. Янтарная – 3; 5; 7  ул. Др. Народов – 29; 33; 37  ул. Югорская – 44; 38  ул. Югорская – 36; 34  ул. Югорская – 32; 26  ул. Югорская – 20; 28  ул. Югорская – 22; 24  ул. Югорская – 16; 18 | 01.03.2019  04.03.2019  05.03.2019  06.03.2019  07.03.2019  11.03.2019  12.03.2019  13.03.2019  14.03.2019 | Автогрейдер - 1  МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **2.** | **1 – микрорайон**  ул. Др. Народов – 26; 26А  ул. Др. Народов – 26Б; 28  ул. Повха – 2; 4  ул. Повха – 6; 8  ул. Повха – 12; ул. Мира - 2  ул. Мира 2А; 2Б  ул. Мира – 4; 4А  ул. Мира – 4Б; 6  ул. Мира – 8; 10  ул. Мира – 12; 14 | 15.03.2019  18.03.2019  19.03.2019  20.03.2019  21, 22.03.2019  25.03.2019  26.03.2019  27.03.2019  28.03.2019  29.03.2019 | Автогрейдер – 1  МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **3.** | **2-микрорайон**  ул. Др. Народов – 12В | 01.03.2019 | Автогрейдер – 1  МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **4.** | **10 - микрорайон**  ул. Солнечный – 9; 7; 3  ул. Солнечный – 5; ул. Повха - 16  ул. Повха – 22; ул. Сибирская - 17  ул. Сибирская – 15; 19 | 04.03.2019  05.03.2019  06.03.2019  07.03.2019 | Автогрейдер – 1  МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **5.** | **11 - микрорайон**  ул. Шмидта – 10; 12  ул. Шмидта – 16; 24 | 11, 12.03.2019  13.03.2019 | Автогрейдер – 1  МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **6.** | **Поселок ИЖС за р. Кирилл**  ул. Дачная; ул. Заречная; проезд Обской;  ул. Дружная | 14 -19.03.2019 | Автогрейдер – 1  МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **7.** | **7-микрорайон**  ул. Градостроителей – 16; 16/1; 20; 20/1  ул. Градостроителей – 22; ул. Мира - 30  ул. Градостроителей – 19; ул. Мира - 32  ул. Мира – 36; 38  ул. Мира – 34; 46  ул. Мира – 48; 52  ул. Мира- 58; ул. Северная – 5  ул. Северная – 3; 7; 9 | 20.03.2019  21.03.2019  22.03.2019  25.03.2019  26.03.2019  27.03.2019  28.03.2019  29.03.2019 | Автогрейдер - 1  МКСМ - 1000 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **8.** | **Левобережная часть города**  ул. Набережная – 18; ул. Олимпийская – 9; 9А  ул. Береговая – 3; 7 ул. Студенческая - 32  ул. Широкая – 30; 30А; ул. Набережная – 3Б  ул. Комсомольская – 10; 10А; пр. Нефтяников - 30  ул. Олимпийская – 15А; 21  ул. Промысловая – 11; ул. Спортивная – 10Б  ул. Дорожников – 9; 11  ул. Олимпийская – 27; 23  ул. Дорожников – 7; ул. Олимпийская - 29  ул. Олимпийская – 25; 19  ул. Олимпийская – 17; 17А  ул. Олимпийская – 13; 15  ул. Строителей – 7; 9; ул. Нефтяников – 7; 5  ул. Строителей – 11; ул. Нефтяников – 9  ул. Нефтяников – 17; 19; проезд Новосёлов – 1А  ул. Романтиков – 4; 6; ул. Новосёлов - 2  ул. Нефтяников – 6; 8; 10  ул. Набережная – 9; 35; 27  ул. Набережная – 13; 77; 77А | 01.03.2019  04.03.2019  05.03.2019  06.03.2019  07.03.2019  11.03.2019  12.03.2019  13.03.2019  14.03.2019  15.03.2019  18.03.2019  19.03.2019  20, 21.03.2019  22.03.2019  25.03.2019  26.03.2019  27.03.2019  28.03.2019  29.03.2019 | Автогрейдер - 1  МКСМ - 1000- 1  ТО - 28 - 1 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |