**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

**Заместитель главы города Когалыма Глава города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Пчелинцев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пальчиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.**

**ГРАФИК**

**Уборки снега с территории г. Когалыма измененный на март 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование убираемых территорий** | **Дата уборки**  | **Вид и количество спецтехники ед.** | **Наименование** **предприятия** | **Примечание** |
| **1 звено** |
| **1.** | **13-микрорайон**ул. Югорская – 44, 38;ул. Югорская – 36, 34;ул. Югорская – 32, проезд от Др. Народов 39 до 37;ул. Югорская – 26, проезд от Др. Народов 19 до ул. Югорская 26;ул. Югорская – 20, 28;ул. Югорская – 22, 24;ул. Югорская – 16, 18; | 01.03.202102.03.202103.03.202104.03.202105.03.202109.03.202110.03.2021 | Автогрейдер – 1Минипогрузчик – 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **2.** | **1-микрорайон**ул. Др. Народов – 26, 26А;ул. Др. Народов – 26Б, 28;ул. Повха – 2, 4;ул. Повха – 6, 8;ул. Повха – 12, проезд от ул. Повха 6 до д/с «Сказка»;ул. Мира – 2;ул. Мира – 2А, 2Б;ул. Мира – 4; проезд от ул. Повха 8 до СОШ № 2;ул. Мира – 4А, 4Б;ул. Мира – 6, 8, 10;ул. Мира – 12, 14;ул. Мира – 14А, 14Б;ул. Молодёжная – 13А, 13Б;ул. Молодёжная – 9, 11, проезд от магазина «Ах» до ул. Мира 10;ул. Молодёжная – 13, 15. | 11.03.202112.03.202115.03.202116.03.202117.03.202118.03.202119.03.202122.03.202123.03.202124.03.202125.03.202126.03.202129.03.202130.03.202131.03.2021 |
| **2 звено** |
| **3.** | **10-микрорайон**проезд от ул. Сибирская 3 до ул. Сопочинского 7;пр. Солнечный – 13, 15, 17;пр. Солнечный – 9, 7, 3;пр. Солнечный – 5; ул. Повха – 16;ул. Повха – 22; ул. Сибирская – 17;ул. Сибирская – 15, 19. | 01.03.202102.03.202103.03.202104.03.202105.03.202109.03.2021 | Автогрейдер – 1Минипогрузчик –2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **4.** | **2-микрорайон**ул. Мира – 18, 18А;ул. Мира – 16; ул. Молодёжная – 14;ул. Молодёжная – 10, 12;ул. Молодёжная – 2; ул. Др. Народов – 12;ул. Др. Народов – 12/1, 12А;ул. Др. Народов – 12Б, 12В;ул. Др. Народов – 10, 8;ул. Прибалтийская – 3, 3А;ул. Прибалтийская – 1, 5;ул. Прибалтийская – 11, 13, проезд от ул. Прибалтийская 11 до ул. Мира 22Б;ул. Прибалтийская – 9, 9А;ул. Мира – 22В;ул. Мира – 22А, 22Б. | 10.03.202111.03.202112.03.202115.03.202116.03.202117.03.202118.03.202119.03.202122.03.202123.03.202124.03.202125.03.202126.03.2021 |
| **5.** | **5-микрорайон**ул. Бакинская – 49, 55;ул. Бакинская – 37, 39;ул. Бакинская – 41, 51; | 29.03.202130.03.202131.03.2021 |
| **3 звено** |
| **6.** | **4-микрорайон**проезд от ул. Ленинградская до СОШ № 6;ул. Ленинградская – 25; ул. Бакинская – 35;ул. Бакинская – 23, 33;ул. Бакинская – 17, 11, 13;ул. Бакинская – 15, 21, 25;ул. Бакинская – 19А; ул. Прибалтийская – 27/1, проезд от ул. Прибалтийская до ул. Прибалтийская 31/1;ул. Прибалтийская – 29/1, 31/1. | 01.03.202102.03.202103.03.202104.03.202105.03.202109.03.202110.03.2021 | Автогрейдер - 1Минипогрузчик - 2 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **7.** | **11-микрорайон**ул. Шмидта – 10, 12;ул. Шмидта – 16, 24;ул. Шмидта – 26, 28; | 11,12.03.202115.03.202116,17.03.2021 |
| **8.** | **3-микрорайон**проезд от ул. Мира – Школа искусств до филиала Малого театра;ул. Мира – 23, 29;ул. Мира – 25, 27;ул. Мира – 21, 19;ул. Мира – 31; ул. Молодёжная – 24;ул. Молодёжная – 26, 30;ул. Молодёжная – 32, 34;ул. Ленинградская – 2, 4;ул. Ленинградская – 6, 8;ул. Ленинградская – 10; ул. Прибалтийская – 23. | 18.03.202119.03.202122.03.202123.03.202124.03.202125.03.202126.03.202129.03.202130.03.202131.03.2021 |
| **4 звено** |
| **9.** | **Левобережная часть города**ул. Фестивальная – 11, 12;ул. Фестивальная – 6, 7;ул. Фестивальная – 13, 14, 28;ул. Фестивальная – 19, 20, 21;ул. Фестивальная – 17, 18, 22, 23;ул. Таллинская – 13, 15, 17, 19ул. Рижская – 41, 47;ул. Вильнюсская – 1, 3, 5, 7;ул. Вильнюсская – 11, 13, 15;ул. Вильнюсская – 2-36 (коттеджи);ул. Рижская – 1-26 (коттеджи);ул. Комсомольская – 10, 10А; пр. Нефтяников – 30;ул. Олимпийская – 15А, 21;ул. Промысловая -11; ул. Спортивная-10Б,22,24,26ул. Дорожников – 9, 11;ул. Олимпийская – 27, 23;ул. Дорожников – 7; ул. Олимпийская – 29;ул. Олимпийская – 25, 19;ул. Олимпийская – 17, 17А;ул. Олимпийская – 13, 15, 9, 9А;коттеджи ул. Пионерная, Таёжная, Студенческая. | 01.03.202102.03.202103.03.202104.03.202105.03.202109,10.03.202111.03.202112.03.202115.03.202116.03.202117.03.202118.03.202119.03.202122.03.202123.03.202124.03.202125.03.202126.03.202129.03.202130.03.202131.03.2021 | Автогрейдер - 1Минипогрузчик - 1Фронтальный погрузчик (ТО – 28) - 1 | МБУ «Коммунспецавтотехника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |

**Примечание:**

1. Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 4 ед., минипогрузчики – 7 ед., фронтальный погрузчик ТО-28 –1ед.

**Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.**

1. При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.
2. Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.
3. Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

**1;13-микрорайоны** – ООО «Сфера»; ООО «Прима» - В.В. Позняков тел. 2-11-46

**3; 4-микрорайоны** – ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - М.В. Нагорная тел. 2-01-89

**2; 7-микрорайоны** – ООО «Согласие»; ООО «Север» - М.В. Нагорная тел. 5-20-41

**1; 2; 3-микрорайоны** – ООО «Фаворит»; ООО «Комфорт+» – И.Б. Синчак тел. 2-69-29

**5; 10; 11-микрорайоны** – ООО «Жильё»; ООО «Перспектива» - М.В. Нагорная тел. 2-01-89

**Левобережная часть города**-ООО «Аркада»; ООО «Проспект» - А.В. Голобурдов тел. 4-65-27

**Левобережная часть города**-ООО «УК «Управление комфортом» - Е.Е. Сафронова тел. 4-67-80

 **11 микрорайон -** ООО «Кариатида» - А.Е. Алумбаева тел. 5-51-34

**Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **В.Г. Буланый**

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор ООО «Содружество»

 ООО «Гармония» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Жильё»

 ООО «Перспектива» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Фаворит»

 ООО «Комфорт+» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Б. Синчак

Директор ООО «Аркада»

 ООО «Проспект» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Голобурдов

Директор ООО «Согласие»

 ООО «Север» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Сфера»

 ООО «Прима» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Позняков

Генеральный директор

ООО «УК «Управление комфортом» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Сафронова

Генеральный директор

ООО «Кариатида» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е. Алумбаева

Государственный инспектор дорожного надзора

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Гобузов