**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

**Заместитель главы города Когалыма Глава города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Пчелинцев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пальчиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.**

**ГРАФИК**

**Уборки снега с территории г. Когалыма измененный на март 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование убираемых территорий** | **Дата уборки** | **Вид и количество спецтехники ед.** | **Наименование**  **предприятия** | **Примечание** | |
| **1 звено** | | | | | |
| **1.** | **13-микрорайон**  ул. Югорская – 44, 38;  ул. Югорская – 36, 34;  ул. Югорская – 32, проезд от Др. Народов 39 до 37;  ул. Югорская – 26, проезд от Др. Народов 19 до ул. Югорская 26;  ул. Югорская – 20, 28;  ул. Югорская – 22, 24;  ул. Югорская – 16, 18; | 01.03.2021  02.03.2021  03.03.2021  04.03.2021  05.03.2021  09.03.2021  10.03.2021 | Автогрейдер – 1  Минипогрузчик – 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности | |
| **2.** | **1-микрорайон**  ул. Др. Народов – 26, 26А;  ул. Др. Народов – 26Б, 28;  ул. Повха – 2, 4;  ул. Повха – 6, 8;  ул. Повха – 12, проезд от ул. Повха 6 до д/с «Сказка»;  ул. Мира – 2;  ул. Мира – 2А, 2Б;  ул. Мира – 4; проезд от ул. Повха 8 до СОШ № 2;  ул. Мира – 4А, 4Б;  ул. Мира – 6, 8, 10;  ул. Мира – 12, 14;  ул. Мира – 14А, 14Б;  ул. Молодёжная – 13А, 13Б;  ул. Молодёжная – 9, 11, проезд от магазина «Ах» до ул. Мира 10;  ул. Молодёжная – 13, 15. | 11.03.2021  12.03.2021  15.03.2021  16.03.2021  17.03.2021  18.03.2021  19.03.2021  22.03.2021  23.03.2021  24.03.2021  25.03.2021  26.03.2021  29.03.2021  30.03.2021  31.03.2021 |
| **2 звено** | | | | | |
| **3.** | **10-микрорайон**  проезд от ул. Сибирская 3 до ул. Сопочинского 7;  пр. Солнечный – 13, 15, 17;  пр. Солнечный – 9, 7, 3;  пр. Солнечный – 5; ул. Повха – 16;  ул. Повха – 22; ул. Сибирская – 17;  ул. Сибирская – 15, 19. | 01.03.2021  02.03.2021  03.03.2021  04.03.2021  05.03.2021  09.03.2021 | Автогрейдер – 1  Минипогрузчик –2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности | |
| **4.** | **2-микрорайон**  ул. Мира – 18, 18А;  ул. Мира – 16; ул. Молодёжная – 14;  ул. Молодёжная – 10, 12;  ул. Молодёжная – 2; ул. Др. Народов – 12;  ул. Др. Народов – 12/1, 12А;  ул. Др. Народов – 12Б, 12В;  ул. Др. Народов – 10, 8;  ул. Прибалтийская – 3, 3А;  ул. Прибалтийская – 1, 5;  ул. Прибалтийская – 11, 13, проезд от ул. Прибалтийская 11 до ул. Мира 22Б;  ул. Прибалтийская – 9, 9А;  ул. Мира – 22В;  ул. Мира – 22А, 22Б. | 10.03.2021  11.03.2021  12.03.2021  15.03.2021  16.03.2021  17.03.2021  18.03.2021  19.03.2021  22.03.2021  23.03.2021  24.03.2021  25.03.2021  26.03.2021 |
| **5.** | **5-микрорайон**  ул. Бакинская – 49, 55;  ул. Бакинская – 37, 39;  ул. Бакинская – 41, 51; | 29.03.2021  30.03.2021  31.03.2021 |
| **3 звено** | | | | | |
| **6.** | **4-микрорайон**  проезд от ул. Ленинградская до СОШ № 6;  ул. Ленинградская – 25; ул. Бакинская – 35;  ул. Бакинская – 23, 33;  ул. Бакинская – 17, 11, 13;  ул. Бакинская – 15, 21, 25;  ул. Бакинская – 19А; ул. Прибалтийская – 27/1, проезд от ул. Прибалтийская до ул. Прибалтийская 31/1;  ул. Прибалтийская – 29/1, 31/1. | 01.03.2021  02.03.2021  03.03.2021  04.03.2021  05.03.2021  09.03.2021  10.03.2021 | Автогрейдер - 1  Минипогрузчик - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности | |
| **7.** | **11-микрорайон**  ул. Шмидта – 10, 12;  ул. Шмидта – 16, 24;  ул. Шмидта – 26, 28; | 11,12.03.2021  15.03.2021  16,17.03.2021 |
| **8.** | **3-микрорайон**  проезд от ул. Мира – Школа искусств до филиала Малого театра;  ул. Мира – 23, 29;  ул. Мира – 25, 27;  ул. Мира – 21, 19;  ул. Мира – 31; ул. Молодёжная – 24;  ул. Молодёжная – 26, 30;  ул. Молодёжная – 32, 34;  ул. Ленинградская – 2, 4;  ул. Ленинградская – 6, 8;  ул. Ленинградская – 10; ул. Прибалтийская – 23. | 18.03.2021  19.03.2021  22.03.2021  23.03.2021  24.03.2021  25.03.2021  26.03.2021  29.03.2021  30.03.2021  31.03.2021 |
| **4 звено** | | | | | |
| **9.** | **Левобережная часть города**  ул. Фестивальная – 11, 12;  ул. Фестивальная – 6, 7;  ул. Фестивальная – 13, 14, 28;  ул. Фестивальная – 19, 20, 21;  ул. Фестивальная – 17, 18, 22, 23;  ул. Таллинская – 13, 15, 17, 19  ул. Рижская – 41, 47;  ул. Вильнюсская – 1, 3, 5, 7;  ул. Вильнюсская – 11, 13, 15;  ул. Вильнюсская – 2-36 (коттеджи);  ул. Рижская – 1-26 (коттеджи);  ул. Комсомольская – 10, 10А; пр. Нефтяников – 30;  ул. Олимпийская – 15А, 21;  ул. Промысловая -11; ул. Спортивная-10Б,22,24,26  ул. Дорожников – 9, 11;  ул. Олимпийская – 27, 23;  ул. Дорожников – 7; ул. Олимпийская – 29;  ул. Олимпийская – 25, 19;  ул. Олимпийская – 17, 17А;  ул. Олимпийская – 13, 15, 9, 9А;  коттеджи ул. Пионерная, Таёжная, Студенческая. | 01.03.2021  02.03.2021  03.03.2021  04.03.2021  05.03.2021  09,10.03.2021  11.03.2021  12.03.2021  15.03.2021  16.03.2021  17.03.2021  18.03.2021  19.03.2021  22.03.2021  23.03.2021  24.03.2021  25.03.2021  26.03.2021  29.03.2021  30.03.2021  31.03.2021 | Автогрейдер - 1  Минипогрузчик - 1  Фронтальный погрузчик (ТО – 28) - 1 | МБУ «Коммунспецавто  техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности | |

**Примечание:**

1. Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 4 ед., минипогрузчики – 7 ед., фронтальный погрузчик ТО-28 –1ед.

**Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.**

1. При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.
2. Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.
3. Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

**1;13-микрорайоны** – ООО «Сфера»; ООО «Прима» - В.В. Позняков тел. 2-11-46

**3; 4-микрорайоны** – ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - М.В. Нагорная тел. 2-01-89

**2; 7-микрорайоны** – ООО «Согласие»; ООО «Север» - М.В. Нагорная тел. 5-20-41

**1; 2; 3-микрорайоны** – ООО «Фаворит»; ООО «Комфорт+» – И.Б. Синчак тел. 2-69-29

**5; 10; 11-микрорайоны** – ООО «Жильё»; ООО «Перспектива» - М.В. Нагорная тел. 2-01-89

**Левобережная часть города**-ООО «Аркада»; ООО «Проспект» - А.В. Голобурдов тел. 4-65-27

**Левобережная часть города**-ООО «УК «Управление комфортом» - Е.Е. Сафронова тел. 4-67-80

**11 микрорайон -** ООО «Кариатида» - А.Е. Алумбаева тел. 5-51-34

**Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **В.Г. Буланый**

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор ООО «Содружество»

ООО «Гармония» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Жильё»

ООО «Перспектива» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Фаворит»

ООО «Комфорт+» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Б. Синчак

Директор ООО «Аркада»

ООО «Проспект» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Голобурдов

Директор ООО «Согласие»

ООО «Север» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Сфера»

ООО «Прима» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Позняков

Генеральный директор

ООО «УК «Управление комфортом» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Сафронова

Генеральный директор

ООО «Кариатида» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е. Алумбаева

Государственный инспектор дорожного надзора

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Гобузов