**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования за 2018 год и 1 полугодие 2019 года», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах.**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.12 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2019 год.

Объектами контрольного мероприятия являлись:

- управление образования Администрации города Когалыма и подведомственные ему образовательные учреждения (выборочно);

- МАОУ «СОШ №1»; МАОУ «Средняя школа №3»; МАОУ «Средняя школа №5»; МАОУ «СОШ №7»; МАОУ «Средняя школа №8»; МАОУ «СОШ №10»; МАДОУ «Буратино»; МАДОУ «Колокольчик»; МАДОУ «Золушка»; МАДОУ «Чебурашка»;

- МУ «УКС г. Когалыма».

Общий объем средств, охваченных проверкой, составил 72 668 465,54 рублей.

**В деятельности муниципальных образовательных учреждений города Когалыма установлены следующие нарушения и недостатки.**

По результатам проверки установлено нарушений на сумму – 11 334 674,15 рублей, в том числе.

1. Необоснованное принятие и оплата невыполненных строительно-монтажных работ, а также выполнение части работ несоответствующих сметной документации по трем образовательным учреждениям на общую сумму 133 893,76 рублей.

2. Нарушение раздела 8 письма Минстроя России от 25.12.2017 №58300-ОГ/09, выразившееся в необоснованном увеличении стоимости проектных работ по одному образовательному учреждению на сумму 11 747,27 рублей.

3. Нарушение сроков оплаты по договорам на выполнение ремонтных работ и поставку товара пятью образовательными учреждениями на общую сумму 7 977 896,44 рублей, что создает риск возникновения дополнительных расходов бюджета в виде уплаты неустойки поставщикам и подрядчикам за нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных договорами.

4. Нарушение требований решения Думы города Когалыма №16-ГД, выразившиеся в не предоставлении, а также в несвоевременном предоставлении сведений в КУМИ Администрации города Когалыма для внесения в реестр муниципального имущества по двум образовательным учреждениям на общую сумму имущества 232 032,33 рублей.

5. Нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ, а также пункта 4.33 Методики МДС 81-35.2004, выразившееся в оплате непредвиденных затрат, без документов, подтверждающих фактически выполненные работы за счет непредвиденных затрат по девяти образовательным учреждениям на общую сумму 355 761,01 рублей.

6. Нарушение требований условий договоров, выразившееся в не направлении двумя образовательными учреждениями требований об уплате неустойки подрядчикам, нарушившим сроки выполнения ремонтных работ по 4 договорам.

7. Нарушение гражданского кодекса Российской Федерации, выразившиеся в отсутствии в отдельных договорах, существенных условий о неустойки и штрафных санкциях.

**В деятельности МУ «УКС г. Когалыма» выявлены следующие нарушения и недостатки.**

1. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и пункта 12 постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084, информация об исполнении муниципального контракта от 27.08.2018 №0187300013718000178 (акт о приемке выполненных работ от 30.09.2018 №1) не размещена в единой информационной системе.

2. Неисполнение в полной мере специалистами МУ «УКС г. Когалыма» оказания безвозмездных услуг строительного контроля за выполнением работ по договорам подряда, заключаемым образовательными учреждениями города Когалыма.

**В деятельности управления образования Администрации города Когалыма установлены следующие нарушения и недостатки.**

1. В нарушение п. 2.2.3. Порядка №2731 Управлением образования в 2018 году и в первом полугодии 2019 года контроль за использованием субсидии на иные цели, в том числе путем проведения проверок не осуществлялся, документы на рассмотрение не представлены.

По результатам рассмотрения актов контрольного мероприятия объектами проверки приняты соответствующие меры, связанные с устранением нарушений, в том числе:

• Установленные в рамках контрольного мероприятия нарушения при выполнении строительно-ремонтных работ в МАОУ «СОШ №7» и МАОУ «Средняя школа №8» устранены в ходе проведения настоящей проверки. Подрядными организациями выполнены работы на общую сумму 97 763,34 руб.;

• МАДОУ «Буратино» в адрес ООО «УПТК» направлено письмо с требованием возврата денежных средств в бюджет города Когалыма в размере 36 130,42 руб.;

• МАОУ «Средняя школа №5» направлено письмо претензия в ООО «Инженерное строительство» с требованием предоставить пояснения необоснованного применения в локально-сметных расчетах индекса изменения сметной стоимости, что повлекло удорожание сметной стоимости, и неправомерное расходование бюджетных средств на сумму 11 747,27 руб.;

• Девять образовательных учреждений города Когалыма представили первичные бухгалтерские документы подтверждающие выполнение работ за счет непредвиденных затрат на общую сумму 341 076,71 руб.;

• МАОУ «Средняя школа №5» и МАОУ «СОШ №10» направлены сведения в КУМИ Администрации города Когалыма для включения в реестр муниципального имущества по 3 объектам общей балансовой стоимостью 160 933,41 руб.;

• Восемь сотрудников муниципальных образовательных учреждений за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей привлечены к дисциплинарной ответственности;

• объектами проверки приняты на постоянный контроль вопросы:

- усиления контроля за проверкой соответствия законченного ремонтом объекта требованиям технических регламентов, условий договоров;

- усиления контроля за проверкой соответствия фактически выполненных объемов ремонтных работ и объёмов, указанных в ЛСР и актах КС-2;

- усиления контроля за сроками оплаты по договорам на выполнение ремонтных работ и поставку товара;

- усиления контроля за сроками выполнения подрядчиками ремонтных и строительных работ.

Результаты мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем находятся на контроле Контрольно-счетной палаты города Когалыма.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу города, главе города и прокуратуру города Когалыма.