Актуальная редакция

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 октября 2013 г. № 2931 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»»**

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации города Когалыма от 15.11.2013 №3285,

от 12.02.2015 № 387, от 14.04.2015 №1065, от 27.04.2015 №1234, от 27.04.2015 № 1235, от 18.11.2015 №3370, от 29.02.2016 №553, от 01.07.2016 №1770, от 05.07.2016 №1788, от 05.08.2016 №2075, от 31.01.2017 №179, от 31.01.2017 № 180, от 12.05.2017№980, от 21.08.2017 № 1788, от 17.11.2017 №2388, от 13.02.2018№264, от 13.02.2018 №265, от 20.04.2018 №836, от 16.08.2018 №1878, от 14.11.2018№2537, от 14.11.2018 №2538, от 11.02.2019 №279, от 30.05.2019 №1182, от 25.03.2020 №568, от 21.04.2020 №748, от 24.07.2020 №1322, от 27.08.**2020** №1533, от 09.12.2020 №2337, от 29.12.2020 №2581, от 11.03.2021 №495, от 27.05.2021 №1094, от 10.06.2021 №1193, от 24.09.2021 №1900,от 15.10.2021 №2083, от 28.10.2021 №2192, от 20.01.2022 №165, от 28.03.2022 №706, от 15.08.2022 №1843, от 28.10.2022 №2516, от 15.12.2022 № 2902, от 30.12.2022 № 3151, от 20.01.2023 № 113, от 27.02.2023 № 376, от 28.03.2022 № 706, от 19.05.2023 № 909, от 20.06.2023 № 1173, от 18.08.2023 № 1606, от 02.10.2023 № 1914

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=B2392AD15067B637E2B4D0B5A97DB7D8381820A0D02C87F4735152712D6B0E366E2AA7FAC5305ED7DFCAAD358AB5BCA3A8B1713BB9A5210BCFB78C05H8bAJ) Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2441 в [наименовании](consultantplus://offline/ref=43C19BE94D7ECAE88269B5B96D20FF7730313A4CCED9F5A71A216C52167D774AAD06A55995C64B7321390032F911448BA0D30839AE171CFA21A93C0Fm3p7E) и по [тексту](consultantplus://offline/ref=43C19BE94D7ECAE88269B5B96D20FF7730313A4CCED9F5A71A216C52167D774AAD06A55987C6137F20391E33F80412DAE6m8p6E) постановления слова «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» заменить словами «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации», в целях совершенствования механизма реализации муниципальных программ, обеспечения эффективности и использования средств бюджета города Когалыма:

1. Утвердить муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=542084151CA2D91B734A2FC90C0F6D30A5D73E21BE8792B132C9505B9378130880935055048FC849BB2E68F7851178C710A2DBBC507D9A8A6F7D021AE1x5E) «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией [Программы](consultantplus://offline/ref=542084151CA2D91B734A2FC90C0F6D30A5D73E21BE8792B132C9505B9378130880935055048FC849BB2E68F7851178C710A2DBBC507D9A8A6F7D021AE1x5E), произвести за счет бюджета города Когалыма.

3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (В.И.Кравец) включить [Программу](consultantplus://offline/ref=542084151CA2D91B734A2FC90C0F6D30A5D73E21BE8792B132C9505B9378130880935055048FC849BB2E68F7851178C710A2DBBC507D9A8A6F7D021AE1x5E) в перечень программ, предлагаемых к финансированию из бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (О.В.Краевой) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Опубликовать настоящее постановление и [приложения](consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885DB15B9BB16E340A34F1BD55E1415D4A6DCB7BC545335833664F51E9B09284E635B8B8CBF15EFEE969B8BBB8E7408E80BACDAU6J6O) к нему в газете "Когалымский вестник" и сетевом издании "Когалымский вестник": KOGVESTI.RU ([приложения 1](consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885DB15B9BB16E340A34F1BD55E1415D4A6DCB7BC545335833664F51E9B09284E635B8B8CBF15EFEE969B8BBB8E7408E80BACDAU6J6O), [2](consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885DB15B9BB16E340A34F1BD55E1415D4A6DCB7BC545335833664F51E9B09284E625D8B8EBF15EFEE969B8BBB8E7408E80BACDAU6J6O), [3](consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885DB15B9BB16E340A34F1BD55E1415D4A6DCB7BC545335833664F51E9B09284E625C888DBF15EFEE969B8BBB8E7408E80BACDAU6J6O) в печатном издании не приводятся). Разместить настоящее постановление и [приложения](consultantplus://offline/ref=7424E31B6B8D8C3D1885DB15B9BB16E340A34F1BD55E1415D4A6DCB7BC545335833664F51E9B09284E635B8B8CBF15EFEE969B8BBB8E7408E80BACDAU6J6O) к нему на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.

Паспорт муниципальной программы города Когалыма «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» (далее-муниципальная программа)

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

(далее-муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищной сферы в городе Когалыме | Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2028 годы |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Когалыма Качанов Александр Михайлович | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее-ОАиГ) | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»);  Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее-МКУ «УЖКХ г. Когалыма») по 28.04.2023 включительно;  Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (далее- УпоЖП);  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее- КУМИ);  Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления (далее-МКУ «УОДОМС»). | | |
| Национальная цель | Комфортная и безопасная среда для жизни | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства.  2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства.  3.Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан.  4.Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения города Когалыма. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограммы | 1. Содействие развитию жилищного строительства;  2. Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан;  3. [Организационное обеспечение](consultantplus://offline/ref=00CA0419CDB9212EEF8EE20ACD9A0EF08A056FA636A62DC3134FCD030BACE1DBA9B80C6A744AC49139543F60c1Z2G) деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма. | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ – основание |  | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| Базовое значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| I | Объем жилищного строительства тыс. кв. метров. | Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 №542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов | 34,2 | 20,0 | 45,0 | 45,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 171 | ОАиГ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2019 г. №915» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, в млн. кв.м. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного  фонда» национального проекта «Жилье городская среда» | 0,004 | 0,004\* | 0,002\* | 0,002\* | 0,001\* | 0,001\* | 0,001\* | 0,0011\* | ОАиГ,  УпоЖП |
|  | III | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя,кв.м. | Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного | 15,8 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | ОАиГ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | Количество семей, улучшивших жилищные условия семей | Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 №542 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании | 488 | 232\* | 216\* | 210\* | 170\* | 170\* | 170\* | 1168\* | ОАиГ,  УпоЖП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| Всего | 2023 | | 2024 | 2025 | | | 2026 | | 2027 | | 2028 |
| всего | 2 003 877,2 | 1 090 324,0 | | 180 448,8 | 183 276,1 | | | 183 276,1 | | 183 276,1 | | 183 276,1 |
| федеральный бюджет | 61 666,6 | 10 332,8 | | 10 293,4 | 10 260,1 | | | 10 260,1 | | 10 260,1 | | 10 260,1 |
| бюджет автономного округа | 1 222 835,1 | 886 731,7 | | 65 070,6 | 67 758,2 | | | 67 758,2 | | 67 758,2 | | 67 758,2 |
| бюджет города Когалыма | 716 145,4 | 190 029,4 | | 105 084,8 | 105 257,8 | | | 105 257,8 | | 105 257,8 | | 105 257,8 |
| иные источники финансирования | 3 230,0 | 3 230,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| Всего | 2023 | | 2024 | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | 2028 |
| всего | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | | | 2027 | | 2028 | |
|  |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию,  тыс. рублей | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | |
| Задача №1 Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства  Задача №2 Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Содействие развитию жилищного строительства | | | | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | | | | | | | | | |
| П.1.1. | Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект  «Жилье» (I, III, 4) | ОАиГ/ УпоЖП | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П.1.2. | Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект  «Обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для проживания жилищного  фонда» (II, 6) | ОАиГ/ УпоЖП | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессная часть | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация полномочий в области градостроительной  деятельности (I,II) | ОАиГ | всего | 45 317,1 | 15 119,1 | 6 039,6 | 6 039,6 | 6 039,6 | 6 039,6 | 6 039,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 32 976,0 | 5 496,0 | 5 496,0 | 5 496,0 | 5 496,0 | 5 496,0 | 5 496,0 |
| бюджет города Когалыма | 9 111,1 | 6 393,1 | 543,6 | 543,6 | 543,6 | 543,6 | 543,6 |
| иные источники финансирования | 3 230,0 | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма | ОАиГ | всего | 45 317,1 | 15 119,1 | 6 039,6 | 6 039,6 | 6 039,6 | 6 039,6 | 6 039,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 32 976,0 | 5 496,0 | 5 496,0 | 5 496,0 | 5 496,0 | 5 496,0 | 5 496,0 |
| бюджет города Когалыма | 9 111,1 | 6 393,1 | 543,6 | 543,6 | 543,6 | 543,6 | 543,6 |
| иные источники финансирования | 3 230,0 | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (I) | ОАиГ/  МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | всего | 3 993,7 | 3 993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 3 993,7 | 3 993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Магистральные инженерные сети к жилым комплексам «Философский камень» и «ЛУКОЙЛ» и мкр. 11 в городе Когалыме (I) | ОАиГ/  МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | всего | 3 993,7 | 3 993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 3 993,7 | 3 993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I,III,4,2,8) | ОАиГ/КУМИ/  УпоЖП | всего | 1 261 168,8 | 954 886,9 | 52 903,5 | 63 344,6 | 63 344,6 | 63 344,6 | 63 344,6 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 1 147 663,1 | 868 947,0 | 48 142,1 | 57 643,5 | 57 643,5 | 57 643,5 | 57 643,5 |
| бюджет города Когалыма | 113 505,7 | 85 939,9 | 4 761,4 | 5 701,1 | 5 701,1 | 5 701,1 | 5 701,1 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства.(6) | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»/ МКУ «УЖКХ г. Когалыма»\* | всего | 13 453,70 | 5 966,0 | 7 487,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 12 242,90 | 5429,1 | 6 813,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 1 210,80 | 536,9 | 673,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | всего | 11 226,70 | 3 739,00 | 7 487,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 10 216,30 | 3 402,50 | 6 813,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет города Когалыма | 1 010,40 | 336,50 | 673,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УЖКХ г. Когалыма»\* | всего | 2 227,00 | 2227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 026,60 | 2 026,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 200,40 | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных  домах с учетом потребностей  инвалидов (7) | ОАиГ /  МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | всего | 2 265,8 | 2 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1763,7 | 1763,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 502,1 | 502,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность (3) | УпоЖП | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 | |  | всего | 1 326 199,1 | 982 231,5 | 66 430,8 | 69 384,2 | 69 384,2 | 69 384,2 | 69 384,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 194 645,7 | 881 635,8 | 60 451,9 | 63 139,5 | 63 139,5 | 63 139,5 | 63 139,5 |
| бюджет города Когалыма | 128 323,4 | 97 365,7 | 5 978,9 | 6 244,7 | 6 244,7 | 6 244,7 | 6 244,7 |
| иные источники финансирования | 3 230,0 | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| Проектная часть подпрограммы 1 | |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессная часть подпрограммы 1 | | | всего | 1 326 199,1 | 982 231,5 | 66 430,8 | 69 384,2 | | 69 384,2 | | 69 384,2 | | 69 384,2 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | 1 194 645,7 | 881 635,8 | 60 451,9 | 63 139,5 | | 63 139,5 | | 63 139,5 | | 63 139,5 | |
| бюджет города Когалыма | 128 323,4 | 97 365,7 | 5 978,9 | 6 244,7 | | 6 244,7 | | 6 244,7 | | 6 244,7 | |
| иные источники финансирования | 3 230,0 | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Задача №3 Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1,8) | ОАиГ/УпоЖП | всего | 31 392,3 | 5 724,8 | 5 161,5 | | 5 126,5 | | 5 126,5 | | 5 126,5 | | 5 126,5 |
| федеральный бюджет | 1 666,6 | 332,8 | 293,4 | | 260,1 | | 260,1 | | 260,1 | | 260,1 |
| бюджет автономного округа | 28 137,2 | 5 087,2 | 4 610,0 | | 4 610,0 | | 4 610,0 | | 4 610,0 | | 4 610,0 |
| бюджет города Когалыма | 1 588,5 | 304,8 | 258,1 | | 256,4 | | 256,4 | | 256,4 | | 256,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.2. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до  1 января 2005 года.(3,1,8) | ОАиГ/УпоЖП | всего | 48 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | | 8 000,0 | | 8 000,0 | | 8 000,0 | | 8 000,0 |
| федеральный бюджет | 48 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | | 8 000,0 | | 8 000,0 | | 8 000,0 | | 8 000,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 2.3. | Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1,8) | ОАиГ / УпоЖП/ МКУ «УОДОМС» | всего | 12 052,2 | 2 008,7 | 2 008,7 | | 2 008,7 | | 2 008,7 | | 2 008,7 | | 2 008,7 |
| федеральный бюджет | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 2 000,0 |
| бюджет автономного округа | 52,2 | 8,7 | 8,7 | | 8,7 | | 8,7 | | 8,7 | | 8,7 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Итого по подпрограмме №2 | | ОАиГ/УпоЖП/ МКУ «УОДОМС» | всего | 91 444,5 | 15 733,5 | 15 170,2 | | 15 135,2 | | 15 135,2 | | 15 135,2 | | 15 135,2 |
| федеральный бюджет | 61 666,6 | 10 332,8 | 10 293,4 | | 10 260,1 | | 10 260,1 | | 10 260,1 | | 10 260,1 |
| бюджет автономного округа | 28 189,4 | 5 095,9 | 4 618,7 | | 4 618,7 | | 4 618,7 | | 4 618,7 | | 4 618,7 |
| бюджет города Когалыма | 1 588,5 | 304,8 | 258,1 | | 256,4 | | 256,4 | | 256,4 | | 256,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Процессная часть подпрограммы 2 | | ОАиГ/УпоЖП/ МКУ «УОДОМС» | всего | 91 444,5 | 15 733,5 | 15 170,2 | 15 135,2 | 15 135,2 | 15 135,2 | 15 135,2 |
| федеральный бюджет | 61 666,6 | 10 332,8 | 10 293,4 | 10 260,1 | 10 260,1 | 10 260,1 | 10 260,1 |
| бюджет автономного округа | 28 189,4 | 5 095,9 | 4 618,7 | 4 618,7 | 4 618,7 | 4 618,7 | 4 618,7 |
| бюджет города Когалыма | 1 588,5 | 304,8 | 258,1 | 256,4 | 256,4 | 256,4 | 256,4 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача №4 Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения города Когалыма | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма» | | | | | | | | | | |
| Процессная часть | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма(I-IV) | ОАиГ | всего | 52 909,9 | 9 277,4 | 8 726,5 | 8 726,5 | 8 726,5 | 8 726,5 | 8 726,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 52 909,9 | 9 277,4 | 8 726,5 | 8 726,5 | 8 726,5 | 8 726,5 | 8 726,5 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV) | ОАиГ/УпоЖП | всего | 97 270,6 | 17 444,1 | 15 965,3 | 15 965,3 | 15 965,3 | 15 965,3 | 15 965,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 97 270,6 | 17 444,1 | 15 965,3 | 15 965,3 | 15 965,3 | 15 965,3 | 15 965,3 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (I-IV) | ОАиГ/ МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | всего | 436 053,0 | 65 637,4 | 74 156,0 | 74 064,9 | 74 064,9 | 74 064,9 | 74 064,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 436 053,0 | 65 637,4 | 74 156,0 | 74 064,9 | 74 064,9 | 74 064,9 | 74 064,9 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | | ОАиГ/УпоЖП/ МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | всего | 586 233,5 | 92 358,9 | 39 657,9 | 98 756,7 | 98 756,7 | 98 756,7 | 98 756,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 39 657,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 586 233,5 | 92 358,9 | 98 847,8 | 98 756,7 | 98 756,7 | 98 756,7 | 98 756,7 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Процессная часть подпрограммы 3 | |  | всего | 586 233,5 | 92 358,9 | 98 847,8 | 98 756,7 | 98 756,7 | 98 756,7 | 98 756,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Когалыма | 586 233,5 | 92 358,9 | 98 847,8 | 98 756,7 | 98 756,7 | 98 756,7 | 98 756,7 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектная часть в целом по муниципальной программе |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Портфель проектов «Жилье  и городская среда» |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть в целом по  муниципальной программе |  | всего | 2 003 877,2 | 1 090 324,0 | 180 448,8 | 183 276,1 | 183 276,1 | 183 276,1 | 183 276,1 |
| федеральный бюджет | 61 666,6 | 10 332,8 | 10 293,4 | 10 260,1 | 10 260,1 | 10 260,1 | 10 260,1 |
| бюджет автономного округа | 1 222 835,1 | 886 731,7 | 65 070,6 | 67 758,2 | 67 758,2 | 67 758,2 | 67 758,2 |
| бюджет города Когалыма | 716 145,4 | 190 029,4 | 105 084,8 | 105 257,8 | 105 257,8 | 105 257,8 | 105 257,8 |
| иные источники финансирования | 3 230,0 | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | всего | 2 003 877,2 | 1 090 324,0 | 180 448,8 | 183 276,1 | 183 276,1 | 183 276,1 | 183 276,1 |
| федеральный бюджет | 61 666,6 | 10 332,8 | 10 293,4 | 10 260,1 | 10 260,1 | 10 260,1 | 10 260,1 |
| бюджет автономного округа | 1 222 835,1 | 886 731,7 | 65 070,6 | 67 758,2 | 67 758,2 | 67 758,2 | 67 758,2 |
| бюджет города Когалыма | 716 145,4 | 190 029,4 | 105 084,8 | 105 257,8 | 105 257,8 | 105 257,8 | 105 257,8 |
| иные источники финансирования | 3 230,0 | 3 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты  муниципальной собственности |  | всего | 1 265 162,5 | 958 880,6 | 52 903,5 | 63 344,6 | 63 344,6 | 63 344,6 | 63 344,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 147 663,1 | 868 947,0 | 48 142,1 | 57 643,5 | 57 643,5 | 57 643,5 | 57 643,5 |
| бюджет города Когалыма | 117 499,4 | 89 933,6 | 4 761,4 | 5 701,1 | 5 701,1 | 5 701,1 | 5 701,1 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочие расходы |  | | всего | 738 714,7 | 131 443,4 | | | 127 545,3 | | 119 931,5 | | 119 931,5 | | 119 931,5 | | 119 931,5 |
| федеральный бюджет | 61 666,6 | 10 332,8 | | | 10 293,4 | | 10 260,1 | | 10 260,1 | | 10 260,1 | | 10 260,1 |
| бюджет автономного округа | 75 172,0 | 17 784,7 | | | 16 928,5 | | 10 114,7 | | 10 114,7 | | 10 114,7 | | 10 114,7 |
| бюджет города Когалыма | 598 646,0 | 100 095,8 | | | 100 323,4 | | 99 556,7 | | 99 556,7 | | 99 556,7 | | 99 556,7 |
| иные источники финансирования | 738 714,7 | 131 443,4 | | | 127 545,3 | | 119 931,5 | | 119 931,5 | | 119 931,5 | | 119 931,5 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (ОАиГ) | |  | всего | 98 227,0 | | 24 396,4 | 14 766,1 | | 14 766,1 | | 14 766,1 | | 14 766,1 | | 14 766,1 | | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | 32 976,0 | | 5 496,0 | 5 496,0 | | 5 496,0 | | 5 496,0 | | 5 496,0 | | 5 496,0 | | |
| бюджет города Когалыма | 62 021,0 | | 15 670,4 | 9 270,1 | | 9 270,1 | | 9 270,1 | | 9 270,1 | | 9 270,1 | | |
| иные источники финансирования | 3 230,0 | | 3 230,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Соисполнитель 1 (УпоЖП) | |  | всего | 188 663,0 | | 33 169,0 | 31 126,8 | | 31 091,8 | | 31 091,8 | | 31 091,8 | | 31 091,8 | | |
| федеральный бюджет | 61 666,6 | | 10 332,8 | 10 293,4 | | 10 260,1 | | 10 260,1 | | 10 260,1 | | 10 260,1 | | |
| бюджет автономного округа | 28 137,2 | | 5 087,2 | 4 610,0 | | 4 610,0 | | 4 610,0 | | 4 610,0 | | 4 610,0 | | |
| бюджет города Когалыма | 98 859,1 | | 17 748,9 | 16 223,4 | | 16 221,7 | | 16 221,7 | | 16 221,7 | | 16 221,7 | | |
| иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Соисполнитель 2 (МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма») | |  | всего | 453 539,2 | | 75 635,9 | 81 643,70 | | 74 064,90 | | 74 064,90 | | 74 064,90 | | 74 064,90 | | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | 11 980,0 | | 5 166,2 | 6 813,80 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| бюджет города Когалыма | 441 559,2 | | 70 469,7 | 74 829,90 | | 74 064,90 | | 74 064,90 | | 74 064,90 | | 74 064,90 | | |
| иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Соисполнитель3 (КУМИ) | |  | всего | 1 261 168,8 | | 954 886,9 | 52 903,5 | | 63 344,6 | | 63 344,6 | | 63 344,6 | | 63 344,6 | | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | 1 147 663,1 | | 868 947,0 | 48 142,1 | | 57 643,5 | | 57 643,5 | | 57 643,5 | | 57 643,5 | | |
| бюджет города Когалыма | 113 505,7 | | 85 939,9 | 4 761,4 | | 5 701,1 | | 5 701,1 | | 5 701,1 | | 5 701,1 | | |
| иные источники финансирования | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Соисполнитель 4 (МКУ «УОДОМС») | |  | всего | 52,20 | | 8,70 | 8,70 | | 8,70 | | 8,70 | | 8,70 | | 8,70 | | |
| федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| бюджет автономного округа | 52,20 | | 8,70 | 8,70 | | 8,70 | | 8,70 | | 8,70 | | 8,70 | | |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (МКУ «УЖКХ г. Когалыма»)\* |  | всего | 2 227,00 | 2227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 026,60 | 2 026,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 200,40 | 200,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*МКУ «УЖКХ г. Когалыма» по 28.04.2023 включительно, согласно постановлению от 30.01.2023 №176 «О реорганизации Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»» муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» реорганизовано путём присоединения к нему муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Таблица 2

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента  (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер  приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Повышение качества условий жизни для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан | | | |
| Задача №1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства  Задача №2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства | | | |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства» | | | |
| П.1.1. | Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» | Строительство жилых домов на территории города Когалыма. |  |
| П.1.2. | Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект  «Обеспечение устойчивого  сокращения непригодного для  проживания жилищного  фонда» | 1. Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда.  2. При переселении граждан (в соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем 4 пункта 2.1 Порядка предоставления жилых помещений муниципального | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» (Приложение 2 Постановления). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилищного фонда коммерческого использования, утвержденного решением Думы города Когалыма от 27.09.2012 № 184-ГД) из жилых помещений, признанных аварийными, гражданами предоставляется уведомление по проведению учета (регистрации) домашних животных, находящихся во владении у граждан, органов местного самоуправления либо территориального подразделения Ветеринарной службы автономного округа о принятом решении в отношении домашнего животного (при наличии домашних животных) |  |
| 1.1. | Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 1. Мероприятия по разработке и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма.  2. Подготовка проектов планировок и проектов межевания. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 476-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы"  Решение Думы города Когалыма от 17.06.2020 № 425-ГД "Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в городе Когалыме".  Решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 № 275-ГД "Об утверждении генерального плана города Когалыма";  Постановление Администрации города Когалыма от 26.05.2022 № 1200 "Об утверждении правил землепользования и застройки города Когалыма"; |
| 1.2. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (I) | Строительство инженерных сетей к жилому комплексу "Философский камень". | Решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 № 275-ГД "Об утверждении генерального плана города Когалыма"; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 1. Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда.  2. При приобретении жилых помещений в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем, оплата по муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, производится в 2 (два) этапа:  - этап 1 - аванс в размере 80 процентов от цены контракта на основании предоставления застройщиком (поставщиком) заключения о не менее 10 процентной готовности многоквартирного жилого дома, в состав которого входит приобретаемая квартира;  - этап 2 - окончательный расчет в размере 20 процентов от цены контракта на основании подписанного сторонами акта приема исполненных обязательств, акта приема-передачи жилого помещения, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающей государственную регистрацию права собственности поставщика.  3. Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных домах осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 476-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы" |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" путем заключения муниципальных контрактов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплата по которым производится в размере 100% от цены контракта путем безналичного перечисления денежных средств на специальный счет эскроу, открываемый в уполномоченном банке по Договору счета эскроу. |  |
| 1.4. | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Ликвидация объектов, утративших технологическую необходимость или пришедших в ветхое состояние, объектов инженерной инфраструктуры, хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений | \_ |
| 1.5. | Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | Обеспечить пандусами многоквартирные дома с учетом потребностей инвалидов маломобильных граждан с инвалидностью, имеющих потребность и наличие технической возможности такого приспособления (согласно решению муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды). | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» (Приложение 2 Постановления). |
| 1.6. | Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность |  | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» (Приложение 2 Постановления). |
| Задача №3. Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан | | | |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | | | |
| 2.1. | «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. | 1.Предоставление субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, местного бюджета молодым семьям – | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 №476-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» (Приложение 5 «Порядок реализации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | участникам мероприятия.2.«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» настоящей муниципальной программы. | мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |
| 2.2. | | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до  1 января 2005 года. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны посредством предоставления жилых помещений.  - инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года. | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2020  №643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан» (вместе с «Порядком предоставления государственной поддержки на улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» (Приложение 1) |
| 2.3. | | Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан. | Обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством. | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 №36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством». |
| Задача №4. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенные учреждения города Когалыма | | | | |
| Подпрограмма 3 «Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма» | | | | |
| 3.1. | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма. | | 1.Разработка градостроительной документации и осуществление градостроительных мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития города Когалыма, | Распоряжение Главы города Когалыма от 27.05.2010 №189-р  «Об утверждении положения об отделе архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма». |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | повышение уровня архитектурно-планировочных и архитектурно-художественных качеств застройки в целях создания полноценной среды жизнедеятельности населения. 2. Обеспечение действенного контроля за реализацией генерального плана, осуществление комплексной и качественной застройки и благоустройства жилых микрорайонов, производственных и рекреационных зон. |  |
| 3.2. | Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма. | 1.Создание условий для осуществления мероприятий по реализации единой жилищной политики в городе Когалыме.  2.Организация работы по реализации жилищных программ. | Распоряжение Главы города Когалыма от 11.10.2006 № 346-р «Об утверждении положения об Управлении по жилищной политике Администрации города Когалыма». |
| 3.3. | Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма». | Осуществляет функции заказчика на территории муниципального образования города Когалыма по строительству объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения, реконструкции, ремонту (в том числе капитальному). | Устав Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма», утверждённый Приказом от 27.04.2023 №174-И |

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства | всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов капитального строительства)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов

(далее – инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | |  | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очерёдности, шт. | 17 | 1\* | 1\* | 1\* | 1\* | 1\* | 1\* | 6\* |
| 2 | Формирование маневренного муниципального жилищного фонда, шт. | 1 | 1\* | 1\* | 1\* | 1\* | 1\* | 1\* | 6\* |
| 3 | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, чел. | 20 | 4\* | 4\* | 4\* | 4\* | 4\* | 1\* | 21\* |
| 4 | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, количество семей. | 1194 | 1096\*\* | 1095\*\* | 1094\*\* | 1093\*\* | 1092\*\* | 1091\*\* | 1091\*\* |
| 5 | Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, ед. | 126 | 10\* | 12\* | 12\* | 12\* | 12\* | 12\* | 70\* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Количество снесенных домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, шт. | 21 | 11\* | 8\* | - | - | - | - | 19 |
| 7 | Количество построенных пандусов, шт. | - | 1\* | - | - | - | - | - | 1\* |
| 8 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %. | 33,5 | 16,6\*\*\* | 16,1\*\*\* | 15,5\*\*\* | 15,6\*\*\* | 15,6\*\*\* | 15,6\*\*\* | 15,6\*\*\* |

\* при наличии финансирования показатели будут уточняться;

\*\* список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и муниципального жилищного фонда города Когалыма утверждается ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года.

\*\*\* показатель рассчитывается исходя из показателя (4) и целевого показателя (IV)