**СОГЛАСОВАНО:**

**Заместитель главы города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Рудиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пальчиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.**

**ГРАФИК**

**Уборки снега с территории г. Когалыма на ноябрь 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование убираемых территорий** | **Дата уборки** | **Вид и количество спецтехники ед.** | **Наименование**  **предприятия** | **Примечание** |
| **1.** | **1-микрорайон**  ул. Дружбы Народов – 26, 26А;  ул. Дружбы Народов – 26Б, 28;  ул. Степана Повха – 2, 4;  ул. Степана Повха – 6,8;  ул. Степана Повха – 12; ул. Мира – 2;  ул. Мира – 2А, 2Б;  ул. Мира – 4; проезд возле д/с «Буратино»;  ул. Мира – 4А, 4Б;  ул. Мира – 6, 8, 10;  ул. Мира – 12,14;  ул. Мира - 14А,14Б;  ул. Молодёжная – 13А,13Б;  ул. Молодёжная – 9, 11;  ул. Молодёжная – 13, 15;  ул. Молодежная – 1, 3, 7;  ул. Дружбы Народов – 18, 18А;  ул. Дружбы Народов – 18Б, 22, 22А. | 07.11.2017  08.11.2017  09.11.2017  10.11.2017  13.11.2017  14.11.2017  15.11.2017  16.11.2017  17.11.2017  20.11.2017  21.11.2017  22.11.2017  23.11.2017  24.11.2017  27.11.2017  28.11.2017  29.11.2017 | Автогрейдер – 1  МКСМ-800 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» | Вывоз снега  с проездов  к школам  производится  в первоочере-дном порядке |
| **2.** | **2-микрорайон**  ул. Мира – 18, 18А;  ул. Мира – 16; ул. Молодёжная – 14;  ул. Молодёжная – 10, 12;  ул. Молодёжная – 2; ул. Дружбы Народов – 12;  ул. Дружбы Народов – 12/1, 12А;  ул. Дружбы Народов – 12Б, 12В;  ул. Дружбы Народов – 8, 10;  ул. Прибалтийская – 3, 3А;  ул. Прибалтийская – 1, 5;  ул. Прибалтийская – 11, 13;  ул. Прибалтийская – 9, 9А;  ул. Мира – 22В;  ул. Мира – 22А, 22Б. | 07.11.2017  08.11.2017  09.11.2017  10.11.2017  13.11.2017  14.11.2017  15.11.2017  16.11.2017  17.11.2017  20.11.2017  21.11.2017  22.11.2017  23.11.2017 | Автогрейдер – 1  МКСМ - 800 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **3.** | **7-микрорайон**  ул. Градостроителей – 16, 16/1, 20, 20/1;  ул. Градостроителей – 22, ул. Мира – 30;  ул. Градостроителей – 19; ул. Мира – 32;  ул. Мира – 36, 38;  ул. Мира – 34, 46;  ул. Мира – 48, 52;  ул. Мира – 58; ул. Северная – 5;  ул. Северная – 3, 7, 9;  ул. Сургутское шоссе – 7; ул. Градостроителей – 8;  ул. Сургутское шоссе – 13, 17;  ул. Сургутское шоссе – 5, 9;  ул. Сургутское шоссе – 11, 11А;  ул. Сургутское шоссе – 3, 3А;  ул. Сургутское шоссе – 1;ул. Градостроителей – 2, 2А;  ул. Градостроителей – 4, 6. | 07.11.2017  08.11.2017  09.11.2017  10.11.2017  13.11.2017  14.11.2017  15.11.2017  16.11.2017  17.11.2017  20.11.2017  21.11.2017  22.11.2017  23.11.2017  24.11.2017  27.11.2017 | Автогрейдер – 1  МКСМ - 800 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **4.** | **3-микрорайон**  ул. Мира – 23, 29;  ул. Мира – 25, 27;  ул. Мира – 19, 21;  ул. Мира – 31; ул. Молодёжная – 24;  ул. Молодёжная – 26, 30. | 24.11.2017  27.11.2017  28.11.2017  29.11.2017  30.11.2017 | Автогрейдер - 1  МКСМ - 800 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **5.** | **4-микрорайон**  ул. Бакинская – 1, 3;  ул. Прибалтийская – 47, 51;  ул. Прибалтийская – 41, 49. | 28.11.2017  29.11.2017  30.11.2017 | Автогрейдер - 1  МКСМ - 800 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **6.** | **5-микрорайон**  Ул. Бакинская – 49, 55. | 30.11.2017 | Автогрейдер - 1  МКСМ - 800 - 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |
| **7.** | **Левобережная часть города**  ул. Привокзальная – 10, 11, 12, 13;  ул. Привокзальная – 7, 7А, 9, 29, 29А;  ул. Привокзальная – 31, 33, 35;  ул. Привокзальная – 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А;  ул. Фестивальная – 1, 2, 5;  ул. Фестивальная – 8, 9, 10;  ул. Фестивальная – 11, 12;  ул. Фестивальная – 6,7;  ул. Фестивальная – 13, 14, 28;  ул. Фестивальная – 19, 20, 21  ул. Фестивальная – 17, 18, 22, 23;  ул. Таллиннская – 13, 15, 17, 19;  ул. Рижская – 41, 47;  ул. Вильнюсская – 1, 3, 5, 7;  ул. Вильнюсская – 11, 13, 15;  ул. Вильнюсская – 2 -36 (коттеджи);  ул. Рижская – 1 -26 (коттеджи). | 07.11.2017  08.11.2017  09.11.2017  10.11.2017  13.11.2017  14.11.2017  15.11.2017  16.11.2017  17.11.2017  20.11.2017  21.11.2017  22-23.11.2017  24.11.2017  27.11.2017  28.11.2017  29.11.2017  30.11.2017 | Автогрейдер - 1  МКСМ - 800- 2  ТО - 28 - 1 | МБУ «Коммунспецавто  техника» |  |

**Примечание:**

1. Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 4 ед., МКСМ-800 – 7 ед., ТО-28 –1ед.

Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.

1. При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.
2. Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.
3. Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

**1;13-микрорайоны** – ООО «Наш дом»; ООО «Комфорт» - В.В. Позняков тел. 79-884

**3; 4-микрорайоны** – ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - С.Б. Былинка тел. 73-368

**2; 7-микрорайоны** – ООО «Сибирь»; ООО «Уют» - М.В. Нагорная тел. 77-092

**1; 2; 3-микрорайоны** – ООО «Уют+»; ООО «Комфорт+» – И.Б. Синчак тел. 73-758

**5; 10; 11-микрорайоны** – ООО «Жильё»; ООО «Жилсервис» - М.В. Нагорная тел. 77-092

**Левобережная часть города**-ООО «Аркада»; ООО «Проспект» - А.В. Голобурдов тел. 30-590

**Директор МБУ «Коммунспецавтотехника» В.Г. Буланый**

**СОГЛАСОВАНО:**

И.о. директора МКУ «УЖКХ» Л.К. Чернявская

Директор ООО «Содружество»

ООО «Гармония» С.Б. Былинка

Директор ООО «Жильё»

ООО «Жилсервис» М.В. Нагорная

Директор ООО «Уют+»

ООО «Комфорт+» И.Б. Синчак

Директор ООО «Аркада»

ООО «Проспект» А.В.Голобурдов

Директор ООО «Сибирь»

ООО «Уют» М.В. Нагорная

Директор ООО «Наш дом»

ООО «Комфорт» В.В. Позняков

Государственный инспектор дорожного надзора

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму А.Н. Гобузов