План работ

необходимых для восстановления многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Вильнюсская, д.13, д.15,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ответственные | Срок выполнения |
| 1. | Восстановление кровли | МКУ «УЖКХ г. Когалыма» | до 20.08.2015 |
| 2. | Капитальный ремонт входных групп | Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов | до 31.12.2015 |
| 3. | Замена оконных блоков в местах общего пользования  | Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов | до 31.12.2015 |
| 4. | Замена дверных блоков в местах общего пользования | Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов | до 31.12.2015 |
| 5. | Капитальный ремонт системы электроснабжения в местах общего пользования | Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов | до 31.12.2015 |
| 6. | Капитальный ремонт фасада (обшивка с утеплением) | Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов | до 31.12.2015 |
| 7. | Косметический ремонт мест общего пользования  | Управляющая организация ООО «Аркада» | до 01.08.2016  |
| 8. | Замена оконных блоков в жилых помещениях | МКУ «УЖКХ г. Когалыма» | до 31.08.2015 |

для комфортного проживания граждан