

 **РЕШЕНИЕ** проект

**ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

От «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении плана мероприятий

инвестиционной программы

ООО «Горводоканал» по реконструкции,

модернизации и развитию систем

водоснабжения и водоотведения

города Когалыма на 2010-2020 годы на 2015 год

Заслушав информацию о плане мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Говодоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы, утвержденной решением Думы города Когалыма от 29.12.2010 №583-ГД, на 2015 год, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить план мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Говодоканал» по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годы (далее – Программа) на 2015 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Горводоканал» представить отчет о выполнении плана мероприятий Программы на 2015 год в 1 квартале 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

Глава города Когалыма Н.Н.Пальчиков

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от №

План мероприятий инвестиционной программы

общества с ограниченной «Горводоканал» по реконструкции, модернизации

и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2010-2020 годов на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед изм | План ИП на 2015 год | Фактический план мероприятий на 2015 год | Примечание |
| Объем работ | Всего млн. руб | В том числе по источникам, млн руб | Объем работ | Всего млн. руб | В том числе по источникам, млн руб |
| кредитный ресурс | собственные средства | кредитный ресурс | собственные средства |
| I. | Водоснабжение |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |  |
| 1. | Реконструкция водопроводных сетей 4 и 11 микрорайонов | км | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |  |
| II. | Водоотведение |  | 1 | 25,0 | 10,0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Расширение КОС города до производительности 30 тыс. м3/сут. – 1 очередь | ед. | 1 | 25,0 | 10,0 | 15,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы по расширению КОС города до производительности 30 тыс.м.куб/сут. производиться не будут в связи с необходимостью выполнения корректировки проектного решения из-за снижения объема сточных вод и изменений нормативных правовых актов РФ, регламентирующих качество очистки сточных вод |
|  | Итого: |  |  | 25,0 | 10,0 |  15,0 |  | 1,2 | 0 | 1,2 |  |