| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от [Дата документа] |  | № [Номер документа] |  |

О внесении изменений и дополнений

в постановление Администрации

города Когалыма

от 20.12.2024 №2522

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 18.06.2025 года №541-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 11.12.2024 года №488-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2522 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» внести следующие изменения и дополнения:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. дополнить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» приложениями №1, №2, №3.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 09.06.2025 №1303 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма                          от 20.12.2024 №2522» признать утратившим силу.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Кадыров И.Р.) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                                    от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного                               округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора                            Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332                                      от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Морозова А.А.

| Глава города Когалыма | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Т.А. Агадуллин |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Краева Ольга Витальевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее – ОАиГ) Кадыров Ильшат Рашидович, директор Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2028 |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого пространственного развития города Когалыма, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма 2. Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 070 233,97 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни: 1.1. Показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году». 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение устойчивого пространственного развития города Когалыма, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 13 | 2023 | 22 | 24 | 30 | 35 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ХМАО-Югры) от 10.11.2023 №553-п «О государственной программе ХМАО - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» | ОАиГ | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.2 | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт. | 2 | 2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | Постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2522 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Качество городской среды |  | «ГП ХМАО – Югры» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 1.2 | Благоустройство городских территорий города Когалыма |  | «МП» | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма |  |  |
| РП1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»* (куратор - Ислаев Азат Файзулхакович) |  |  |
|  | ОАиГ | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.1.1 | Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым | Качество городской среды |
| 1.1.2 | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий города Когалыма объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» | Благоустройство городских территорий города Когалыма |
| ПК1.1 | Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп» (куратор – Качанов Александр Михайлович) |  |  |
|  | ОАиГ | Срок реализации: 2025 - 2025 |  |
| 1.1.1 | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов | Благоустройство объекта «Сквер вблизи СК «Олимп», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников» | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме» |  |  |
|  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма», ОАиГ | Срок реализации: 2025-2028 |  |
| 1.1.1 | Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме | Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |
| 1.1.2 | Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |

| 1.1.3 | Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме | Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях» |  |  |
|  | ОАиГ | Срок реализации: 2025-2028 |  |
| 1.2.1 | Задача 1 «Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | Ежегодное участие города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, информирование граждан о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.). Привлечение граждан в возрасте от 14 лет в решение вопросов развития городской среды, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Качество городской среды |
| 2 | Направление (подпрограмма) Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий |  |  |
| РП2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных»** (куратор - Забозлаев Алексей Геннадьевич) |  |  |
|  | КУМИ | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| П2.1.1 | Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | Выполнение комплексных кадастровых работ: уточнение местоположения границ земельных участков; установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Увеличение площади территории города Когалыма, в отношении которой создана единая электронная картографическая основа | Качество городской среды |

### * Региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

### ** Региональный проект, направленный на достижение показателей федеральных проектов не входящих в состав национальных проектов.

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе |  | 940 231,07 | 44 583,50 | 42 709,70 | 42 709,70 | 1 070 233,97 |
| федеральный бюджет |  | 103 776,40 | 6 787,40 | 6 349,70 | 6 349,70 | 123 263,20 |
| бюджет автономного округа |  | 94 419,40 | 11 689,90 | 10 360,00 | 10 360,00 | 126 829,30 |
| бюджет города Когалыма |  | 742 035,27 | 26 106,20 | 26 000,00 | 26 000,00 | 820 141,47 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) |  | - | - | - | - | - |
| РП1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе | 843 641,43 | 27 403,50 | 26 709,70 | 26 709,70 | 924 464,33 |
|  | федеральный бюджет | 103 776,40 | 6 787,40 | 6 349,70 | 6 349,70 | 123 263,20 |
|  | бюджет автономного округа | 84 419,40 | 10 616,10 | 10 360,00 | 10 360,00 | 115 755,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 655 445,63 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 685 445,63 |
| ПК1.1 | Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп» всего, в том числе | 52 021,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 021,34 |
|  | бюджет автономного округа | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 42 021,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 021,34 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме» всего, в том числе | 29 568,30 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 77 568,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 29 568,30 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 77 568,30 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях», в том числе | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| РП2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» всего, в том числе | 0,00 | 1180,00 | 0,00 | 0,00 | 1180,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 1073,80 | 0,00 | 0,00 | 1073,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

| № показателя | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Качество городской среды, процент | Индекс города рассчитывается, как сумма баллов по 36 индикаторам, оцениваемым по шкале от 0 до 10 | Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2019 №510-р «Об утверждении методики формирования индекса качества городской среды». |
| 2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма, шт. | Показатель имеет фактический объем |  |

### Паспорт

### регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

### 1. Основные положения

| ### Региональный проект ### «Формирование комфортной городской среды» |  | ### Срок реализации проекта | ### 2025 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Куратор | ### Ислаев Азат Файзулхакович | ### Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| ### Руководитель | ### Фролов Александр Витальевич | ### Директор Департамента строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа- Югры - главный архитектор |  |
| ### Администратор | ### Силина Елена Геннадьевна | ### Начальник управления |  |
| ### Целевые группы |  | ### Население города Когалыма |  |
| ### Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | ### Государственная программа | ### Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды |  |

### 2. Показатели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ### проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | % | 0 | 2023 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Задача 2: Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт | 0 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| 2. | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | ### Единица измерения | ### Базовое значение |  | ### Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | ### Тип мероприятия (результата) | ### Уровень мероприятия (результата) | ### Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым | ### - | ### единица | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры» | ### Качество городской среды |

| ### 1.1.1 | ### Благоустроенная общественная ### территория парк «Первопроходцев» в городском округе Когалым | ### - | ### единица | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры» | ### - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2. | ### Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ### - | ### единица | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### Приобретение товаров, работ, услуг | «МП» | ### Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма |
| ### 2.2.2. | ### Благоустроенная общественная территория Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» |  | ### единица | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Приобретение товаров, работ, услуг | «МП» | ### - |

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым всего, в том числе: | ### 752 576,93 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 752 576,93 |
|  | ### федеральный бюджет | ### 96 680,60 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 96 680,60 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 73 319,40 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 73 319,40 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 582 576,93 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 582 576,93 |
| ### 2. | ### Задача 2: Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего, в том числе | ### 91 064,50 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 91 064,50 |
|  | ### федеральный бюджет | ### 7 095,80 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 7 095,80 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 11 100,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 11 100,00 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 72 868,70 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 72 868,70 |
|  | ### Итого по проекту, в том числе: | ### 843 641,43 | ### 27 403,50 | ### 26 709,70 | ### 26 709,70 | ### 924 464,33 |
|  | ### федеральный бюджет | ### 103 776,40 | ### 6 787,40 | ### 6 349,70 | ### 6 349,70 | ### 123 263,20 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 84 419,40 | ### 10 616,10 | ### 10 360,00 | ### 10 360,00 | ### 115 755,50 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 655 445,63 | ### 10 000,00 | ### 10 000,00 | ### 10 000,00 | ### 685 445,63 |

### 6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### январь | ### февраль | ### март | ### апрель | ### май | ### июнь | ### июль | ### август | ### сентябрь | ### октябрь | ### ноябрь | ### декабрь |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 |
| ### 1. | ### Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым, всего, в том числе | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 752 576,93 | ### 0,00 | ### 752 576,93 |
|  | ### Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего, в том числе | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 91 064,50 | ### 0,00 | ### 91 064,50 |
| ### Итого |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 843 641,43 | ### 0,00 | ### 843 641,43 |

### Приложение

### к паспорту регионального проекта

### «Формирование комфортной городской среды»

План реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | ### Срок реализации |  | ### Взаимосвязь |  | ### Ответственный исполнитель | ### Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | ### Мощность объекта |  | ### Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | ### Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | ### Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### начало | ### окончание | ### предшественники | ### последователи |  |  | ### Единица измерения | ### Значение |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | ### Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Парк «Первопроходцев» в городском округе Когалым | ### 01.01.2025 | ### 20.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | ### единица | ### 1 | ### 752 576,93 | ### Акт законченного строительством объекта | ### - |
| ### 1.1. | ### Парк «Первопроходцев» в городском округе Когалым (2025 год) | ### 01.01.2025 | ### 20.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | ### единица | ### 1 | ### 752 576,93 | ### Акт законченного строительством объекта | ### - |
| ### 1.1. ### К.1. | ### Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | ### 01.05.2025 | ### 01.05.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Соглашение | ### - |
| ### 1.1. ### К.2. | ### Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | ### 30.06.2025 | ### 30.06.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Муниципальный контракт | ### - |
| ### 1.1. ### К.3. | ### Произведена приемка выполненных работ | ### 20.12.2025 | ### 20.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Акт приемки выполненных работ | ### - |
| ### 2. | ### Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### 2.1. | ### Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ### 01.01.2025 | ### 20.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | ### объект | ### 1 | ### 91 064,50 | ### Акт законченного строительством объекта | ### - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2.1. | ### Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды: объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» (2025 год) | ### 01.01.2025 | ### 20.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | ### объект | ### 1 | ### 91 064,50 | ### Акт законченного строительством объекта | ### - |
| ### 2.1. ### К.1. | ### Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | ### 01.05.2025 | ### 01.05.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Соглашение | ### - |
| ### 2.1. ### К.2. | ### Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | ### 30.06.2025 | ### 30.06.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Муниципальный контракт | ### - |
| ### 2.1. ### К.3. | ### Произведена приемка выполненных работ | ### 20.12.2025 | ### 20.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Акт приемки выполненных работ | ### - |

### Паспорт

### Муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

### 1. Основные положения

| ### Региональный проект ### «Формирование комфортной городской среды» |  | ### Срок реализации проекта ### 25.02.2025 - 31.10.2025 | ### Этап ### - |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Куратор | ### Качанов Александр Михайлович | ### Заместитель главы города Когалыма |  |
| ### Руководитель | ### Краева Ольга Витальевна | ### Начальник ОАиГ |  |
| ### Администратор | ### Цыганкова Ирина Анатольевна | ### Заведующий сектором архитектуры и развития городской среды Муниципального казенного учреждения «Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |
| ### Целевые группы |  | ### Население города Когалыма |  |
| ### Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | ### 1. Государственная программа. ### 2. Муниципальная ### программа | ### 1. «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» ### 2. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» |  |

### 2. Показатели муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ### проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт | - | 2023 | 1 |  | - | - | - | - |

### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | ### Единица измерения | ### Базовое значение |  | ### Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | ### Тип мероприятия (результата) | ### Уровень мероприятия (результата) | ### Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи СК «Олимп» | ### ПК1.1 ### Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" | ### единица | ### - | ### 2023 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### Приобретение товаров, работ, услуг | МП | ### Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма |
| ### 1.1.1. | ### Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи СК «Олимп», площадью 1 га (детская игровая площадка – 1 шт., спортивная площадка – 1 шт., МАФ – 81 шт., опоры наружного освещения – 39 шт., тротуары – 997 кв. м., озеленение – 2 658 кв. м.) |  | ### единица | ### - | ### 2023 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### Приобретение товаров, работ, услуг | - | ### - |

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустройство объекта «Сквер вблизи СК «Олимп», всего, в том числе | ### 52 021,34 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 52 021,34 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 10 000,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 10 000,00 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 42 021,34 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 42 021,34 |

### 6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации

### муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### январь | ### февраль | ### март | ### апрель | ### май | ### июнь | ### июль | ### август | ### сентябрь | ### октябрь | ### ноябрь | ### декабрь |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 |
| ### 1. | ### Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи СК «Олимп» | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 52 021,34 | ### 0,00 | ### 52 021,34 |
| ### Итого |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 52 021,34 | ### 0,00 | ### 52 021,34 |

### Приложение

### к паспорту муниципального проекта

### «Сквер вблизи СК «Олимп»

План реализации муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | ### Срок реализации |  | ### Взаимосвязь |  | ### Ответственный исполнитель | ### Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | ### Мощность объекта |  | ### Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | ### Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | ### Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### начало | ### окончание | ### предшественники | ### последователи |  |  | ### Единица измерения | ### Значение |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | ### Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи ### СК «Олимп» | ### 01.04.2025 | ### 31.10.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма | ### - | ### единица | ### 1 | ### 52 021,34 | ### Отчет о реализации инициативного проекта | ### - |
| ### 1.1. | ### Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи ### СК «Олимп» (2025) | ### 01.04.2025 | ### 31.10.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  | ### 52 021,34 | ### Отчет о реализации инициативного проекта |  |
| ### 1.1.1. | ### Заключение соглашения о доведении ### источников финансирования | ### 21.04.2025 | ### 01.05.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.К1. | ### Контрольная точка 1. Заключено соглашение о доведении ### источников финансирования | ### 01.06.2025 | ### 01.06.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Соглашение | ### - |

| ### 1.1.2. | ### Заключение муниципального контракта на выполнение работ | ### 30.06.2025 | ### 30.06.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.1.2.К1. | ### Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | ### 30.06.2025 | ### 30.06.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Муниципальный контракт | ### - |
| ### 1.1.3. | ### Осуществление строительно-монтажных работ | ### 01.07.2025 | ### 25.10.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3.К.1. | ### Контрольная точка 3. ### Завершены строительно-монтажные работы | ### 25.10.2025 | ### 25.10.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | ### Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | ### 25.10.2025 | ### 31.10.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4.К.1. | ### Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | ### 31.10.2025 | ### 31.10.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Акт приемки выполненных работ | ### - |

### Паспорт

### комплекса процессных мероприятий

### «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме»

### Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» Кадыров Ильшат Рашидович, директор |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | «МП» | шт | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | шт | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общественная территория «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме | «МП» | шт | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Направление. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общественная территория «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству городских территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Оформлены улицы города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1. | Выполнены работы по благоустройству дворовой территории (асфальтирование, устройство ливневой канализации, ремонт наружного освещения, обустройство тротуаров, замена урн и скамеек) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 1 | 2023 | 1 | - | - | - |
| 3.1. | Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 69 492,80 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 117 492,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 69 492,80 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 117 492,80 |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству городских территорий, всего, в том числе: | 69 492,80 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 117 492,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 69 492,80 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 117 492,80 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме. |  |  |  |  |
| 1. Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | 01.09.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.04.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.08.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.09.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |

| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выполнение работ по благоустройству автомобильного проезда от пр. Солнечный, д.15 до торгового центра, с обустройством тротуара и строительством электрических сетей наружного освещения | 01.11.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.05.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.06.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.09.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.10.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |
| 1. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 20.12.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена |  |  |  |  |
| в план закупок | 01.04.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.10.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.11.2025 | Кадыров Ильшат Рашидович, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |

### Паспорт

### комплекса процессных мероприятий

### «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях»

### Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | 2023 | 1 | - | - | - | ОАиГ | - |
| 1.2. | Разработана проектно-сметная документация на реализацию объекта благоустройства-участника Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | 2023 | 1 | - | - | - | ОАиГ | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | - |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Разработана проектно-сметная документация на реализацию объекта благоустройства-участника Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие общественных территорий города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | Осуществление текущей деятельности | единиц | - | 2023 | 1 | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1. | Участие общественных территорий города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города», всего, в том числе: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» |  |  |  |  |
| 1. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | 20.12.2025 | Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ | Письмо о направлении заявки на участие | - |
| Контрольная точка 1.1. Разработана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | 01.04.2025 | Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ | Заявка на участие | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2025 | Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ | Проектно-сметная документация | - |

### Паспорт

### регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

### 1. Основные положения

| Региональный проект «Национальная система пространственных данных» |  | ### Срок реализации проекта | ### 2024 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Куратор | ### Уткин Анатолий Валерьевич | ### Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |
| ### Руководитель |  |  |  |
| ### Администратор |  |  |  |
| ### Целевые группы |  |  |  |
| ### Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | ### Государственная программа | ### Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды |  |

### 2. Показатели регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ### проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение комплексных кадастровых работ | «ГП ХМАО – Югры», «МП» | шт | 0 | 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проекта Администрации города Когалыма |  | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ |  | «ГП ХМАО – Югры», «МП» | квартал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | ### Единица измерения | ### Базовое значение |  | ### Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | ### Тип мероприятия (результата) | ### Уровень мероприятия (результата) | ### Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | ### Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Выполнение комплексных кадастровых работ | ### - | ### квартал | ### 0 | ### 2023 | ### 0 | ### 3 | ### 0 | ### 0 | ### Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры», ### «МП» | ### Выполнение комплексных кадастровых работ |

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Выполнение комплексных кадастровых работ, в том числе: | ### 0,00 | ### 1 180,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 0,00 | ### 1 073,80 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 073,80 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 0,00 | ### 106,20 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 106,20 |
|  | ### Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе: | ### 0,00 | ### 1 180,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 0,00 | ### 1 073,80 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 073,80 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 0,00 | ### 106,20 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 106,20 |

### 6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение регионального проекта

### «Национальная система пространственных данных»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) |  | ### План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего на конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### январь | ### февраль | ### март | ### апрель | ### май | ### июнь | ### июль | ### август | ### сентябрь | ### октябрь | ### ноябрь | ### декабрь |  |
| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 |
| ### 1. |  | ### Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Выполнение комплексных кадастровых работ |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 |
| ### Итого |  |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 |

Приложение

к паспорту регионального

проекта «Национальная система

пространственных данных»

План реализации регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | ### Срок реализации |  | ### Взаимосвязь |  | ### Ответственный исполнитель | ### Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | ### Мощность объекта |  | ### Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | ### Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | ### Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### начало | ### окончание | ### предшественники | ### последователи |  |  | ### Единица измерения | ### Значение |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | ### Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Выполнение комплексных кадастровых работ | ### 01.01.2026 | ### 20.12.2026 |  |  | ### Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  | ### квартал | ### 3 | ### 1 180,00 | ### Актуальная выписка из Единого государственного реестра недвижимости | ### - |
| ### 1.1. ### К.1. | ### Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | ### 01.05.2026 | ### 01.05.2026 |  |  | ### Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Соглашение | ### - |
| ### 1.1. ### К.2. | ### Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | ### 30.04.2026 | ### 30.04.2026 |  |  | ### Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Муниципальный контракт | ### - |
| ### 1.1. ### К.3. | ### Произведена приемка выполненных работ | ### 31.10.2026 | ### 31.10.2026 |  |  | ### Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Акт приемки выполненных работ | ### - |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в городе Когалыме»

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в минимальный перечень работ (на 2025 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 106,1

| №№п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы) | 100 м2 | 800 046,50 |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий | 100 м2 | 26 482,52 |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 24 627,06 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 10 419,81 |

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

### по благоустройству дворовых территорий, входящих

в дополнительный перечень работ (на 2025 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 106,1

| N № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 100 м2 | 406 493,60 |
| 2. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест) | 100 м2 | 439 158,14 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30 x 10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 3 440 426,72 |
| 4. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 x 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора) | 1 площадка | 177 355,52 |
| 5 | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 4 834,71 |
| 6. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 71 511,48 |

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в минимальный перечень работ (на 2026 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 105,3

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы) | 100 м2 | 842 448,96 |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий | 100 м2 | 27 886,09 |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 25 932,30 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 10 972,05 |

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

### по благоустройству дворовых территорий, входящих

в дополнительный перечень работ (на 2026 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 105,3

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 100 м2 | 428 037,76 |
| 2. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест) | 100 м2 | 462 433,52 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30 x 10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 3 622 769,34 |
| 4. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 x 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора) | 1 площадка | 186 755,36 |
| 5. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 5 090,95 |
| 6. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 75 301,59 |

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в минимальный перечень работ (на 2027 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 104,5

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы) | 100 м2 | 880 359,17 |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещение дворовых территорий | 100 м2 | 29 140,97 |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 27 099,25 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 11 465,80 |

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

### по благоустройству дворовых территорий, входящих

в дополнительный перечень работ (на 2027 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 104,5

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 100 м2 | 447 299,46 |
| 2. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест) | 100 м2 | 48 243,03 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30 x 10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 3 785 793,96 |
| 4. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 x 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора) | 1 площадка | 195 159,35 |
| 5. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 5 320,04 |
| 6. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 78 690,16 |

## Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды в городе Когалыме»

Адресный перечень

общественных территорий, планируемых

к благоустройству в рамках приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование общественной территории | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство объекта «Парк Первопроходцев в городе Когалыме» | 2025 год |
| 2. | Благоустройство объекта «Экотропа в городе Когалыме» |  |

Адресный перечень

дворовых территорий, планируемых

к благоустройству в рамках приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование общественной территории | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройству автомобильного проезда от проезд Солнечный, дом 15 до торгового центра, с обустройством тротуара и строительством электрических сетей наружного освещения | 2025 год |

## Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды в городе Когалыме

Механизм

реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации города Когалыма, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов, проводимых в городе Когалыме социологических исследований, информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

Мониторинг мероприятий муниципальной программы представляет собой процесс сбора и анализа данных с целью измерения достижений, полученных в ходе реализации муниципальной программы, по сравнению с утвержденными результатами. Информация, полученная в ходе мониторинга, может быть использована для определения - насколько удалось выполнить поставленные задачи, а также может помочь внести необходимые корректировки в муниципальную программу с целью обеспечения соблюдения поставленных целей.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также в рамках соглашений с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной программы, соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ и иными привлеченными средствами.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя минимальный (обязательный) перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в городе Когалыме (ремонт дворовых проездов (включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн). Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству не предусмотрена.

В приложении 1 к муниципальной программе представлена нормативная стоимость видов работ согласно минимальному и дополнительному перечням.

Примерный перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать:

- ремонт и устройство дополнительных автомобильных парковок (парковочных мест);

- устройство и оборудование досуговых площадок;

- организация дополнительных площадок для установки мусоросборников;

- озеленение.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц не может быть менее 20% от стоимости работ по дополнительному перечню.

В случае заключения соглашений с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной программы, доля участия заинтересованных лиц не может быть менее 10% от стоимости работ по дополнительному перечню.

Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий при заключении муниципальных контрактов составляет не менее 3 лет.

Общественная комиссия по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Когалыме (далее - Общественная комиссия) правомочна исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов которых превышает 70%, а также территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц, на территории города Когалыма отсутствуют.

По результатам мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, утверждены паспорта благоустройства таких территорий.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которых софинансируются за счет субсидий, проводятся в соответствии с планом мероприятий, утвержденным постановлением Администрации города Когалыма от 19.02.2021 №341 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») проведения работ по образованию земельных участков для размещения многоквартирных домов и содержания территорий в границах таких земельных участков на территории города Когалыма.

В рамках реализации РП 1.1. Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году планируются к достижению целевые показатели «Качество городской среды» на уровне 22% и «Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма» - 7 территорий.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с применением технологий бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципальных работ (услуг).

Применение инструментов бережливого производства позволит освоить и применить элементы формирования культуры бережливости, повысить производительность труда, улучшить эффективность управленческих процессов, в том числе внедрить инструменты «бережливого офиса» (оптимизацию рабочего пространства, минимизацию бумажного документооборота посредством автоматизации процессов, ликвидацию дублирующих функций).

Применение проектного управления, которое, в свою очередь, обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повышает эффективность внутриведомственного и межведомственного взаимодействия.