|  |  |
| --- | --- |
| Приложение  к решению Думы  города Когалыма | |
| от [REGDATESTAMP] | № [REGNUMSTAMP] |

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы города Когалыма

«Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Краева Ольга Витальевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - ОАиГ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее - МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»); Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (далее - УпоЖП); Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ); Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее - МКУ «УОДОМС»); Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее – МБУ «КСАТ»). |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2029 |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»; 2. «Содействие развитию жилищного строительства»; 3. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан». |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 887 544,02 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | Комфортная и безопасная среда для жизни/ - устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; - обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года; - обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство». |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | ГП ХМАО-Югры | тыс.кв.м. | 23,1 | 2024 | 33,0 | 38,0 | 44,0 | 53,0 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» | ОАиГ | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году;  обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года |
| 1.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | ОМСУ | кв.м. | 17,5 | 2024 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,7 | Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | ОАиГ | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 1.3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | ед. | 428 | 2024 | 170 | 170 | 170 | 170 | Постановление Правительства РФ от 28.01.2025 №58 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | УпоЖП | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 1.4. | Количество снесенных домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | МП | шт. | 24 | 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| 1.5. | Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очерёдности | МП | шт. | 2 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | УпоЖП | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 1.6. | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий | МП | чел. | 17 | 2024 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | УпоЖП | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 1.7. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ | % | 43,4 | 2024 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | УпоЖП | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 1.8. | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма | МП | количество семей | 986 | 2024 | 969 | 968 | 967 | 966 | - | УпоЖП | - |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | ГП ХМАО-Югры | тыс.кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 33,0 |
| 1.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | ОМСУ | кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ~~-~~ | ~~-~~ | 18,3 | 18,3 |
| 1.3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 |
| 1.4. | Количество снесенных домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | МП | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 1.5. | Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очерёдности | МП | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1.6. | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий | МП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 1.7. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 17,5 |
| 1.8. | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма | МП | количество семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 969 | 969 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направление 1. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | | | |
| РП1.1. | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»\* (Ислаев А.Ф., заместитель Губернатора ХМАО - Югры) | | |
|
|  | Ответственный за реализацию: УпоЖП, МКУ «УОДОМС» | | Срок реализации 2026-2029 |
| 1.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей в городе Когалыме | 1.Предоставление субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа, местного бюджета молодым семьям –участникам мероприятия. 2. Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» настоящей муниципальной программы. | Количество семей, улучшивших жилищные условия. |
| 2 | Направление 2. «Содействие развитию жилищного строительства» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства» | | |
|  | Ответственные за реализацию: ОАиГ, УпоЖП, КУМИ, МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», МКУ «УОДОМС» | | Срок реализации 2026-2029 |
| 2.1.1. | Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма | Объем жилищного строительства.  Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя. |
| 2.1.2. | Приобретение жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | 1.Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирования маневренного жилищного фонда. 2. При приобретении жилых помещений в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем, оплата по муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, производится в 3 (три) этапа:  - этап 1 – аванс в размере 40 процентов от цены контракта на основании предоставления застройщиком (поставщиком) заключения о не менее 10 процентной готовности многоквартирного жилого дома, в состав которого входит приобретаемая квартира;  - этап 2 – аванс в размере 40 процентов от цены контракта на основании предоставления застройщиком (поставщиком) заключения о не менее 70 процентной готовности многоквартирного жилого дома, в состав которого входит приобретаемая квартира;  - этап 3 – окончательный расчет в размере 20 процентов от цены контракта на основании подписанного сторонами акта приёма исполненных обязательств, акта приема-передачи жилого помещения, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, подтверждающей государственную регистрацию права собственности поставщика. | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма.  Количество семей, улучшивших жилищные условия.  Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях.  Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очерёдности. |
| 2.1.3. | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Ликвидация объектов, утративших технологическую необходимость или пришедших в ветхое состояние, объектов инженерной инфраструктуры, хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений | Количество снесенных домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. |
| 2.1.4. | Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность и улучшение их жилищных условий | Количество семей, улучшивших жилищные условия.  Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий.  Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях.  Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма. |
| 3 | Направление 3. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» | | |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан» | | |
|  | Ответственные за реализацию: ОАиГ, УпоЖП, МКУ «УОДОМС» | | Срок реализации 2026-2029 |
| 3.1.1. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | Улучшены жилищные условия ветеранов боевых действий, посредством предоставления субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений | Количество семей, улучшивших жилищные условия;  Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий;  Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях;  Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма. |
| 3.1.2. | Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | Улучшены жилищные условия инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов посредством предоставления субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений |
| 3.1.3. | Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Обеспечение органа местного самоуправления материальными средствами для реализации полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством |
| 3.1.4. | Субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Предоставление субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4 | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | | |
|  | Ответственные за реализацию: ОАиГ, УпоЖП | | Срок реализации 2026-2029 |
| 4.1.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма | Обеспечение деятельности ОАиГ | - |
| Обеспечение деятельности УпоЖП |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма» | | |
|  | Ответственные за реализацию: МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | | Срок реализации 2026-2029 |
| 4.2.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма | Обеспечение деятельности МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - |

\* Региональный проект, направленный на достижение показателей федеральных проектов не входящих в состав национальных проектов

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе: | | 221 379,42 | 222 127,10 | 222 018,75 | 222 018,75 | 887 544,02 |
| федеральный бюджет | | 4 729,50 | 2 568,80 | 2 625,30 | 2 625,30 | 12 548,90 |
| бюджет автономного округа | | 86 249,50 | 89 365,60 | 89 365,60 | 89 365,60 | 354 346,30 |
| бюджет города Когалыма | | 130 400,42 | 130 192,70 | 130 027,85 | 130 027,85 | 520 648,82 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | | - | - | - | - | - |
| РП1.1. | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» всего, в том числе: | 9 803,90 | 9 797,90 | 9 749,10 | 9 749,10 | 39 100,00 |
|
|  | федеральный бюджет | 330,60 | 324,90 | 278,50 | 278,50 | 1 212,50 |
|  | бюджет автономного округа | 8 983,10 | 8 983,10 | 8 983,10 | 8 983,10 | 35 932,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 490,20 | 489,90 | 487,50 | 487,50 | 1 955,10 |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства» всего, в том числе | 65 448,70 | 68 949,90 | 68 949,90 | 68 949,90 | 272 298,40 |
|
|  | бюджет автономного округа | 58 352,60 | 61 468,70 | 61 468,70 | 61 468,70 | 242 758,70 |
|  | бюджет города Когалыма | 7 096,10 | 7 481,20 | 7 481,20 | 7 481,20 | 29 539,70 |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан» всего, в том числе | 23 698,70 | 21 543,70 | 21 646,60 | 21 646,60 | 88 535,60 |
|  | федеральный бюджет | 4 398,90 | 2 243,90 | 2 346,80 | 2 346,80 | 11 336,40 |
|  | бюджет автономного округа | 18 913,80 | 18 913,80 | 18 913,80 | 18 913,80 | 75 655,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 386,00 | 386,00 | 386,00 | 386,00 | 1 544,00 |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе | 32 077,90 | 32 149,80 | 32 077,90 | 32 077,90 | 128 383,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 32 077,90 | 32 149,80 | 32 077,90 | 32 077,90 | 128 383,50 |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма» всего, в том числе | 90 350,22 | 89 685,80 | 89 595,25 | 89 595,25 | 359 226,52 |
|  | бюджет города Когалыма | 90 350,22 | 89 685,80 | 89 595,25 | 89 595,25 | 359 226,52 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем жилищного строительства, тыс.кв.м. | Значение показателя определяется на основании статистических данных органа государственной статистики (формы федерального статистического наблюдения: №С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», №- ИЖС (срочная) «Сведения о построенных населением жилых домах», №1-ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домах» | - |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, определяется отношением объемов жилищного фонда к численности населения |  |
| 3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | Согласно методике расчета показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия» на период до 2030 года включительно, в том числе на отчетный период (текущий год) и на плановый период, составляющий два года, следующие за отчетным периодом, утвержденной приложением №23 к постановлению Правительства РФ от 28.01.2025 №58 «Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | - |
| 4 | Количество снесенных домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, шт. | Показатель имеет фактическое значение | - |
| 5 | Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очерёдности, шт. | Показатель имеет фактическое значение | - |
| 6 | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий, чел. | Показатель имеет фактическое значение | - |
| 7 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | Рассчитывается, исходя из значений показателей №3, 8. | - |
| 8 | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, количество семей | Согласно списку граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и муниципального жилищного фонда города Когалыма (утверждается ежегодно по состоянию на 1 апреля текущего года) | - |

Паспорт

Регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг |  | Срок реализации проекта  (2024 - 2030) | Этап - |
| Куратор | Ислаев Азат Файзулхакович | заместитель Губернатора ХМАО - Югры | |
| Руководитель | Фролов Александр Витальевич | директор Департамента строительства и архитектуры ХМАО - Югры - главный архитектор | |
| Администратор | Кривошеенко Антон Владимирович | начальник управления развития строительного комплекса Департамента строительства и архитектуры ХМАО - Югры | |
| Целевые группы |  | - | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | 1. Государственная программа | «Строительство» | |

2. Показатели регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача Обеспечение жильем молодых семей в городе Когалыме | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | количество семей | 428 | 2024 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | количество семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей в городе Когалыме | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены жильем молодые семьи в городе Когалыме | - | количество семей | 428 | 2024 | 170 | 170 | 170 | 170 | Предоставление мер государственной поддержки в виде социальных выплат и субсидий | МП | Количество семей, улучшивших жилищные условия |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей в городе Когалыме | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены жильем молодые семьи в городе Когалыме, всего, в том числе | 9 803,90 | 9 797,90 | 9 749,10 | 9 749,10 | 39 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 330,60 | 324,90 | 278,50 | 278,50 | 1 212,50 |
|  | бюджет автономного округа | 8 983,10 | 8 983,10 | 8 983,10 | 8 983,10 | 35 932,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 490,20 | 489,90 | 487,50 | 487,50 | 1 955,10 |
|  | Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе | 9 803,90 | 9 797,90 | 9 749,10 | 9 749,10 | 39 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 330,60 | 324,90 | 278,50 | 278,50 | 1 212,50 |
|  | бюджет автономного округа | 8 983,10 | 8 983,10 | 8 983,10 | 8 983,10 | 35 932,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 490,20 | 489,90 | 487,50 | 487,50 | 1 955,10 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены жильем молодые семьи в городе Когалыме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 803,90 | 9 803,90 |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 803,90 | 9 803,90 |

План реализации регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшествен-ники | последователи |  |  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 2026 | 2029 | - | - | УпоЖП | - | количество семей | 8 |  |  | - |
|  | Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в 2026 году | 01.01.2026 | 30.12.2026 | - | - | УпоЖП | - | количество семей | 2 |  |  | - |
| 1.1.К.1 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с Департаментом строительства ХМАО - Югры | 01.03.2026 | 01.03.2026 |  |  | ОАиГ, Департамент строительства и архитектуры ХМАО - Югры |  |  |  |  | Соглашение | ГИС «Электронный бюджет» |
| 1.2.К.1 | Выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | 01.03.2026 | 01.03.2026 |  |  | УпоЖП |  |  |  |  | Свидетельство | - |
| 1.3.К.1 | Перечислена социальная выплата | 30.12.2026 | 30.12.2026 |  |  | УпоЖП, МКУ «УОДОМС» |  |  |  |  | Платежное поручение | - |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства»

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | ОАиГ (Краева Ольга Витальевна, начальник отдела) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности»;  Задача «Приобретение жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд»;  Задача «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства»;  Задача «Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность». | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | ГП ХМАО - Югры | тыс.кв.м. | 23,1 | 2024 | 33 | 38 | 44 | 53 | ОАиГ | - |
| 1.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | ОМСУ | кв.м. | 17,5 | 2024 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,7 | ОАиГ | - |
| 1.3. | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма | МП | количество семей | 986 | 2024 | 969 | 968 | 967 | 966 | УпоЖП | - |
| 1.4. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | количество семей | 428 | 2024 | 170 | 170 | 170 | 170 | УпоЖП | - |
| 1.5. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | МП | % | 43,4 | 2024 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | УпоЖП | - |
| 1.6. | Количество снесенных домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | МП | шт. | 24 | 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - |
| 1.7. | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий | МП | чел. | 17 | 2024 | 3 | 3 | 3 | 3 | УпоЖП | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности»;  Задача «Приобретение жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд»;  Задача «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства»;  Задача «Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | ГП ХМАО - Югры | тыс.кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,0 | 33,0 |
| 1.2. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | ОМСУ | кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,3 | 18,3 |
| 1.3. | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма | МП | количество семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 969 | 969 |
| 1.4. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | количество семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 |
| 1.5. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 17,5 |
| 1.6. | Количество снесенных домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | МП | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 1.7. | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий | МП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка (актуализация) документации в области градостроительной деятельности | Осуществление текущей деятельности | единиц | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача «Приобретение жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд» | | | | | | | | | |
| 2. | Приобретены жилые помещения и осуществлены выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | Осуществление текущей деятельности | единиц | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» | | | | | | | | | |
| 3. | Освобождены земельные участки, планируемые для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Осуществление текущей деятельности | шт. | 24 | 2024 | 8 | - | - | - |
| Задача «Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» | | | | | | | | | |
| 4. | Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность | Осуществление текущей деятельности | количество участников СВО | - | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 65 448,70 | 68 949,90 | 68 949,90 | 68 949,90 | 272 298,40 |
|  | бюджет автономного округа | 58 352,60 | 61 468,70 | 61 468,70 | 61 468,70 | 242 758,70 |
|  | бюджет города Когалыма | 7 096,10 | 7 481,20 | 7 481,20 | 7 481,20 | 29 539,70 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Разработка (актуализация) документации в области градостроительной деятельности», всего, в том числе: | 5 168,40 | 5 168,40 | 5 168,40 | 5 168,40 | 20 673,60 |
|  | бюджет автономного округа | 4 703,20 | 4 703,20 | 4 703,20 | 4 703,20 | 18 812,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 465,20 | 465,20 | 465,20 | 465,20 | 1 860,80 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Приобретены жилые помещения и осуществлены выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд», всего, в том числе: | 52 100,60 | 63 781,50 | 63 781,50 | 63 781,50 | 243 445,10 |
|  | бюджет автономного округа | 46 369,50 | 56 765,50 | 56 765,50 | 56 765,50 | 216 666,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 5 731,10 | 7 016,00 | 7 016,00 | 7 016,00 | 26 779,10 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Освобождены земельные участки, планируемые для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства», всего, в том числе: | 8 179,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 179,70 |
|  | бюджет автономного округа | 7 279,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 279,90 |
|  | бюджет города Когалыма | 899,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,80 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность», всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Разработка (актуализация) документации в области градостроительной деятельности» | | | | |
| Разработанная (актуализированная) документация в области градостроительной деятельности | 30.11.2026 | Краева О.В., начальник ОАиГ | Постановление Администрации города Когалыма | - |
| Мероприятие (результат) «Приобретены жилые помещения и осуществлены выплаты гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд» | | | | |
| Заключен муниципальный контракт/соглашение | 01.12.2026 | КУМИ | Контракт/Соглашение | ЕИС |
| Подписан акт приема-передачи | 15.12.2026 | УПД/Акт приема-передачи | ЕИС |
| Произведена оплата | 20.12.2026 | Платежное поручение | ЕИС |
| Мероприятие (результат) «Освобождены земельные участки, планируемые для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» | | | | |
| Заключен МК | 30.06.2026 | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Муниципальный контракт | - |
| Подписан акт приема-передачи | 30.09.2026 | Акт выполненных работ | - |
| Произведена оплата | 30.10.2026 | Платежное поручение | - |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» | | | | |
| Заключено соглашение (дополнительное соглашение), определяющее объем бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидий участникам СВО | 01.06.2026 | ОАиГ | Соглашение | ЕИС «Учет соглашений» |
| Выданы гарантийные письма | 30.11.2026 | УпоЖП, МКУ «УОДОМС» | Гарантийные письма | - |
| Перечислена субсидия | 25.12.2026 | Платежное поручение | - |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан»

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | ОАиГ (Краева Ольга Витальевна, начальник отдела); УпоЖП (Россолова Анастасия Валерьевна, начальник управления); МКУ «УОДОМС» (Владыкина Марина Васильевна, директор учреждения). |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задачи:  «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»;  «Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | единиц | 428 | 2024 | 170 | 170 | 170 | 170 | УпоЖП | - |
| 1.2. | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий | МП | чел. | 17 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | УпоЖП | - |
| 1.3. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ | % | 43,4 | 2024 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | УпоЖП | - |
| 1.4. | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма | МП | количество семей | 986 | 2024 | 969 | 968 | 967 | 966 | УпоЖП | - |
| 2. | Задача «Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | |
| 3. | Задача «Субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий | МП | чел. | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | УпоЖП | - |
| 3.2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ | % | - | 2024 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | УпоЖП | - |
| 3.3. | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма | МП | количество семей | - | 2024 | 969 | 968 | 967 | 966 | УпоЖП | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задачи:  «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»;  «Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 |
| 1.2. | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий | МП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 1.3. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 17,5 |
| 1.4. | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма | МП | количество семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 969 | 969 |
| 2. | Задача «Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Задача «Субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 |
| 3.2. | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий | МП | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3.3. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | 17,5 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задачи:  «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»;  «Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»; | | | | | | | | | |
| 1 | Улучшены жилищные условия ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | Осуществление полномочий, переданных органу местного самоуправления | человек | - | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Улучшены жилищные условия инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | Осуществление полномочий, переданных органу местного самоуправления | человек | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача «Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | |
| 3 | Реализованы полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Обеспечение органа местного самоуправления материальными средствами для реализации полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством | ед. | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача «Субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | | | | | | | | | |
| 4 | Предоставлены субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Осуществление полномочий, переданных органу местного самоуправления | человек | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 23 698,70 | 21 543,70 | 21 646,60 | 21 646,60 | 88 535,60 |
|  | федеральный бюджет | 4 398,90 | 2 243,90 | 2 346,80 | 2 346,80 | 11 336,40 |
|  | бюджет автономного округа | 18 913,80 | 18 913,80 | 18 913,80 | 18 913,80 | 75 655,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 386,00 | 386,00 | 386,00 | 386,00 | 1 544,00 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Улучшены жилищные условия ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года», всего, в том числе: | 2 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168,50 |
|  | федеральный бюджет | 2 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168,50 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Улучшены жилищные условия инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года», всего, в том числе: | 2 230,40 | 2 243,90 | 2 346,80 | 2 346,80 | 9 167,90 |
|  | федеральный бюджет | 2 230,40 | 2 243,90 | 2 346,80 | 2 346,80 | 9 167,90 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан», всего, в том числе: | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 8,40 |
|  | бюджет автономного округа | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 8,40 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», всего, в том числе: | 19 297,70 | 19 297,70 | 19 297,70 | 19 297,70 | 77 190,80 |
|  | бюджет автономного округа | 18 911,70 | 18 911,70 | 18 911,70 | 18 911,70 | 75 646,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 386,00 | 386,00 | 386,00 | 386,00 | 1 544,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Улучшены жилищные условия ветеранов боевых действий, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» | | | | |
| Направлен перечень граждан, изъявивших желание получить субсидию в планируемом году в Департамент строительства ХМАО - Югры | 15.01.2026 | УпоЖП | Перечень | - |
| Доведена выписка из списка получателей субсидии до уполномоченного органа местного самоуправления | 30.01.2026 | Департамент строительства и архитектуры ХМАО – Югры | Выписка из списка получателей субсидии | - |
| Выдано гарантийное письмо | 19.12.2026 | УпоЖП | Гарантийное письмо | - |
| Перечислена субсидия | 25.12.2026 | УпоЖП, МКУ «УОДОМС» | Платежное поручение | - |
| Задача «Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Улучшены жилищные условия инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» | | | | |
| Направлен перечень граждан, изъявивших желание получить субсидию в планируемом году в Департамент строительства ХМАО - Югры | 15.01.2026 | УпоЖП | Перечень | - |
| Доведена выписка из списка получателей субсидии до уполномоченного органа местного самоуправления | 30.01.2026 | Департамент строительства и архитектуры ХМАО – Югры | Выписка из списка получателей субсидии | - |
| Выдано гарантийное письмо | 19.12.2026 | УпоЖП | Гарантийное письмо | - |
| Перечислена субсидия | 25.12.2026 | УпоЖП, МКУ «УОДОМС» | Платежное поручение | - |
| Задача «Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Реализованы полномочия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан» | | | | |
| Приобретены материальные средства для реализации полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством | 25.12.2026 | МКУ «УОДОМС» | Материальные средства | - |
| Задача «Субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | | | | |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | | | | |
| Перечислена субсидия на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 25.12.2026 | УпоЖП, МКУ «УОДОМС» | Платежное поручение | - |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | ОАиГ (Краева Ольга Витальевна, начальник отдела); УпоЖП (Россолова Анастасия Валерьевна, начальник управления) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Наименование показателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | (наименование показателя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма» | | | | | | | | | |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц ОАиГ города Когалыма | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечено функционирование ОАиГ | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | | - | |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц УпоЖП города Когалыма | | | | | | | | | |
| 2. | Обеспечено функционирование УпоЖП | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | | - | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 32 077,90 | 32 149,80 | 32 077,90 | 32 077,90 | 128 383,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 32 077,90 | 32 149,80 | 32 077,90 | 32 077,90 | 128 383,50 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование ОАиГ», всего, в том числе: | 11 920,30 | 11 948,10 | 11 920,30 | 11 920,30 | 47 709,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 11 920,30 | 11 948,10 | 11 920,30 | 11 920,30 | 47 709,00 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование УпоЖП», всего, в том числе: | 20 157,60 | 20 201,70 | 20 157,60 | 20 157,60 | 80 674,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 20 157,60 | 20 201,70 | 20 157,60 | 20 157,60 | 80 674,50 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - | | | | |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |

Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» (Виноградов Андрей Геннадьевич, директор учреждения) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Наименование показателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | (наименование показателя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий деятельности муниципальных казенных учреждений города Когалыма» | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено функционирование МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | | - | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 90 350,22 | 89 685,80 | 89 595,25 | 89 595,25 | 359 226,52 |
|  | бюджет города Когалыма | 90 350,22 | 89 685,80 | 89 595,25 | 89 595,25 | 359 226,52 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», всего, в том числе: | 90 350,22 | 89 685,80 | 89 595,25 | 89 595,25 | 359 226,52 |
|  | бюджет города Когалыма | 90 350,22 | 89 685,80 | 89 595,25 | 89 595,25 | 359 226,52 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - | | | | |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |