ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| От | «23» |  | августа |  | 2019 | г. | № | 1847 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О заключении по результатам конкурса

долгосрочного муниципального

энергосервисного контракта по

энергосбережению и повышению

энергетической эффективности при

эксплуатации объектов наружного

(уличного) освещения в городе Когалыме

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ                                       «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 108 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907          «Об утверждении муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктура в городе Когалыме», Порядком принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 07.05.2015 №1361:

1. Заключить по результатам конкурса долгосрочный муниципальный энергосервисный контракт по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме.

2. Определить:

2.1. описание состава работ и услуг долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме – реализация перечня мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов:

2.1.1.	проведение энергетического обследования – предельный срок выполнения мероприятия 30 (тридцать) календарных дней с даты заключения Контракта;

2.1.2. замена существующих осветительных приборов наружного (уличного) освещения города Когалыма с лампами ДРЛ, ДНаТ различной мощности на светодиодные светильники в количестве 2 399 шт. - предельный срок выполнения мероприятия 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения контракта;

2.1.3. пуско-наладочные работы - предельный срок выполнения мероприятия 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения контракта;

  - планируемый результат выполнения мероприятий долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме – сокращение потребления электрической энергии (в натуральном выражении) при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения, входящие в состав объектов долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме подлежащих замене (2 399 светоточек), не менее, чем на 1 247 204 кВт*ч в год, что составляет 38% от общего объема потребления электрической энергии при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма за 2018 год в сопоставимых условиях;

  - cрок проведения закупки – 60 календарных дней.

  - предельный срок реализации долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме – до 31 декабря 2024 года с момента заключения контракта;

  - предельный объем средств, необходимый для оплаты долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме, 53 833 001,57 (Пятьдесят три миллиона восемьсот тридцать три тысячи один) рубль 57 копеек, в том числе по годам:

2020 год – 10 766 600,32 рублей,

2021 год – 10 766 600,32 рублей,

2022 год – 10 766 600,31 рублей,

2023 год – 10 766 600,31 рублей,

2024 год – 10 766 600,31 рублей;

  - реализацию долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме осуществить за счет средств бюджета города Когалыма в рамках основного мероприятия п.1.2. «организация освещения территорий города Когалыма (3, 14)» муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2907.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Бутаев А.Т.) осуществить закупку на право заключения долгосрочного муниципального энергосервисного контракта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме на условиях, определенных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.

Глава города Когалыма					Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

зам.главы г.Когалыма						М.А.Рудиков

зам.главы г.Когалыма						Т.И.Черных

зам. председателя КФ						Л.В.Скорикова

и.о. начальника ЮУ						Л.Р.Фаткуллина

начальник ОО ЮУ						М.В.Дробина

директор МКУ УЖКХ					А.Т.Бутаев

Подготовлено:

вед. инженер ПТО МКУ УЖКХ				А.С.Рулёв

Разослать: Ярема Р.Я., Рудиков М.А., Черных Т.И., ОМЗ, УЖКХ, ЮУ, УЭ, УОДОМС, газета, прокуратура, ООО «Ваш Консультант», Дума г. Когалыма