ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_04_»_  сентября _ 2012 г	                                                   № 2107

О внесении изменения в постановление

Администрации города Когалыма

от 07.10.2011 №2503

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2010 №265-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Информационное общество – Югра» на 2011 - 2013 годы», постановлением Администрации города Когалыма от 15.11.2011 №2809 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах», в целях развития информационного общества в городе Когалыме:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 07.10.2011 №2503 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Информационное общество – Югра» в городе Когалыме на 2011-2013 годы» (далее - Программа) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 27.12.2011 №3283 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 07.10.2011 №2503» признать утратившим силу.

3. Управлению по информационным ресурсам Администрации города Когалыма направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                     от 04.10.2011 №198-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Когалыма					С.Ф.Какоткин

Согласовано:

зам. Гл. города				С.В.Подивилов

и.о. начальника УЭ			Т.В.Романишина

и.о. начальника УУиО			И.А.Косолапова

председатель КФ			М.Г.Рыбачок

и.о. председателя КСП 		Э.С.Иноземцева

начальник ЮУ				И.А.Леонтьева

начальник УпоИР			Т.К.Кузнецов

Подготовлено:

начальник РАР УпоИР		О.А.Суфьярова

Рассылка: УпоИР, КФ, УЭ, ЮУ, УУиО, Логацкий, ООО «Новый век».

зам. Г

Приложение

к постановлению Администрации города Когалыма

от 04.09.2012 №2107

Паспорт

долгосрочной целевой Программы

«Информационное общество – Югра» в городе  Когалыме на  2011 – 2013 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Информационное общество – Югра» в городе Когалыме на 2011 – 2013 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | распоряжение Администрации города Когалыма от 28.09.2011 №190-р «О разработке долгосрочной целевой программы «Информационное общество – Югра» в городе Когалыме на 2011-2013 годы» |
| Разработчик Программы | Управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма |
| Координатор Программы | Управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма |
| Исполнители мероприятий Программы | 1. Управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма 2. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: Повышение качества жизни населения города Когалыма и совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий. Для достижения указанной цели основными задачами являются: - использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; - организация инфраструктуры управления процессом информатизации; - формирование электронного правительства. |
| Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты реализации Программы) | - увеличение доли дежурно-диспетчерских служб, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в чрезвычайных ситуациях до 90%; - увеличение доли сотрудников муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий до 90%; - обеспеченность муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма мобильным программно-техническим комплексом и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами, а также для доступа к информационным ресурсам до 90%; - увеличение доли рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними до 90%; - увеличение использования электронного документооборота в деятельности Администрации города Когалыма до 99%; - модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа, на 99%; - модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 99%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2013 годы |
| Перечень подпрограмм | Нет |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 8492,2 тыс. рублей, в том числе: - 2011 год – 0,0 тыс. рублей, средства бюджета города Когалыма – 0,0 тыс. рублей; - 2012 год – 5780,4 тыс. рублей; - 2013 год – 2711,8 тыс. рублей, из средств бюджета города Когалыма. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности) | Повышение качества и эффективности муниципального управления |

# 1. Характеристика проблемы,

# на решение которой направлена целевая Программа

Развитие информационного общества и электронного правительства предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни граждан города Когалыма (далее – город), эффективности местного самоуправления в городе, а также создание условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития города.

Сохранение достигнутых результатов по степени готовности к развитию информационного общества и по информационной открытости является одной из задач решаемой с помощью Программы.

В настоящее время становится очевидным, что для сохранения набранных темпов роста необходимо устранить целый ряд существующих барьеров.

Использованию потенциала информационно-коммуникационных технологий препятствует разрозненность информационных ресурсов, несопоставимость данных и их дублирование.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных и телекоммуникационных технологий в целях совершенствования системы муниципального управления, носят комплексный  характер. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий.

На начальной стадии развития находятся основные муниципальные информационные системы, содержащие информацию о ключевых объектах муниципального управления. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, необходимой для планирования и определения целевых показателей деятельности Администрации города Когалыма, а также единая информационная система контроля их достижения.

Проблемой остается несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена данными между различными созданными муниципальными информационными системами.

2. Основные цели и задачи целевой Программы, целевые показатели

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения города Когалыма и совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- организация инфраструктуры управления процессом информатизации;

- формирование электронного правительства.

Целевые показатели приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

3. Перечень программных мероприятий

Программа включает мероприятия следующих приоритетных направлений по повышению развития информационного общества в городе:

- увеличение доли дежурно-диспетчерских служб, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в чрезвычайных ситуациях до 90%;

- увеличение доли сотрудников муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий до 90%;

- обеспеченность муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма мобильным программно-техническим комплексом и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами, а также для доступа к информационным ресурсам до 90%;

- увеличение доли рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними до 90%;

- увеличение использования электронного документооборота в деятельности  Администрации города Когалыма до 99%;

- модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа, на 99%;

- модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 99%.

Программные мероприятия Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета города Когалыма.

Ежегодный объём финансирования Программы корректируется при уточнении перечня мероприятий и программных объемных показателей.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 8492,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год – 0,0 тыс. рублей;

- 2012 год – 5780,4 тыс. рублей;

- 2013 год – 2711,8 тыс. рублей, из средств бюджета города Когалыма.

5. Механизм реализации целевой Программы, включающий в себя механизм управления Программой

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Администрации города Когалыма, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и результатах реализации, финансировании мероприятий Программы.

Программа реализуется совместными усилиями Администрации города Когалыма и всех заинтересованных структур и ведомств, с привлечением в установленном порядке учреждений и организаций, расположенных на территории города Когалыма.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их эффективности осуществляется в установленном порядке.

Координатором Программы является управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма, которое осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, координирует деятельность исполнителей Программы, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий. Мониторинг и оценку результативности мероприятий осуществляет управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма.

При текущем управлении координатором Программы выполняются следующие основные задачи:

- анализ эффективности выполнения  мероприятий Программы;

- корректировка мероприятий Программы по источникам и объемам финансирования, по перечню предлагаемых к реализации задач при принятии бюджета города Когалыма и уточнение возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы, сбор оперативной отчётной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы.

Координатор Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными структурами и ведомствами, а также хозяйствующими субъектами.

Координатор Программы несёт ответственность за её реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение средств, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объёмы их финансирования.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля хода её реализации ежегодно координатор Программы в порядке, установленном Администрацией города Когалыма, представляет отчёт о ходе реализации Программы.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- сокращение средств бюджета города Когалыма, выделенных на выполнение целевой Программы, что повлечёт, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- удорожание стоимости товаров/работ (услуг).

Внутренними рисками реализации Программы могут быть:

- недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия своевременных действий участников реализации Программы.

Последствиями недостаточной координации могут стать:

- отсутствие единого понимания участниками Программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;

- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;

- снижение эффективности результатов Программы, связанное с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы, а также с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка по результатам исполнения Программы мероприятий и объёмов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

______________________

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Информационное общество – Югра»

в городе Когалыме на 2011-2013 годы

Система показателей, характеризующих результаты реализации долгосрочной целевой программы

«Информационное общество-Югра» в городе Когалыме на 2011-2013 годы»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателей на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля дежурно-диспетчерских служб, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в ЧС | % | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 |
|  | Доля сотрудников МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» и службы реагирования в ЧС, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий | % | 0 | 0 | 70 | 90 | 90 |
|  | Обеспеченность МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» мобильным программно-техническим комплексом и средствами связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами, а также для доступа к информационным ресурсам | % | 0 | 0 | 70 | 90 | 90 |
|  | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними | % | 50 | 50 | 70 | 90 | 90 |
| Задача 2. Формирование электронного правительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Использование электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления | % | 9 | 9 | 99 | 99 | 99 |

| 2.2 | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | % | 0 | 0 | 50 | 99 | 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | % | 0 | 0 | 40 | 99 | 99 |

_________________________________

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Информационное общество – Югра»

в городе Когалыме на 2011-2013 годы

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы

«Информационное общество-Югра» в городе Когалыме на 2011-2013 годы»

| № п/п | Мероприятия программы | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Повышение качества жизни населения города Когалыма и совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления | МКУ «ЕДДС» | 2012-2013 | 6119,0 | 0,0 | 3560,0 | 2559,0 | средства бюджета города Когалыма |

| Итого по разделу 1: |  |  |  | 6119,0 | 0,0 | 3560,0 | 2559,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Формирование электронного правительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Использование электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления | УпоИР | 2012 | 1759,7 | 0,0 | 1759,7 | 0,0 | средства бюджета города Когалыма |
| 2.2. | Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа | УпоИР | 2012 | 460,7 | 0,0 | 460,7 | 0,0 | средства бюджета города Когалыма |
| 2.3 | Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти ХМАО-Югры | УпоИР | 2013 | 152,8 | 0,0 | 0,0 | 152,8 | средства бюджета города Когалыма |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 2373,2 | 0,0 | 2220,4 | 152,8 |  |
| Всего по Программе: |  |  |  | 8492,2 | 0,0 | 5780,4 | 2711,8 |  |
| в том числе исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма |  |  |  | 2373,2 | 0,0 | 2220,4 | 152,8 |  |
| Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма |  |  |  | 6119,0 | 0,0 | 3560,0 | 2559,0 |  |

Примечание: в Перечне мероприятий используются следующие сокращения:

- УпоИР – управление по информационным ресурсам Администрации города Когалыма;

- МКУ «ЕДДС» - муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» города Когалыма