|  |  |
| --- | --- |
| Приложение  к решению Думы  города Когалыма | |
| от [REGDATESTAMP] | № [REGNUMSTAMP] |

Муниципальная программа города Когалыма

«Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме» (далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы города Когалыма

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Когалыма Морозов Александр Александрович |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» Кадыров Ильшат Рашидович (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее – МБУ «КСАТ») |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2028 |
| Цели муниципальной программы | Улучшение, поддержание эксплуатационных качеств и характеристик объектов городского хозяйства в городе Когалыме |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма».  2 «Обеспечение комплекса мер для решения вопросов местного значения». |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 752 468,25 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами[[1]](#footnote-1) | - / Государственная программа Ханты-Мансийского округа - Югры «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» |

Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение[[2]](#footnote-2) | | Значение показателя по годам | | | | Документ[[3]](#footnote-3) | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей[[4]](#footnote-4) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | МП <\*> | тыс. кв.м. | 664,427 | 2023 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2022 №3143 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на выполнение работ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | МБУ «КСАТ» |  |
| 2 | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений | МП<\*> | тыс.кв.м. | 95,189 | 2023 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | Устав муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |
| 3 | Обеспечение электроэнергией объектов городского хозяйства | МП<\*> | кВт\*час | 2428088,0 | 2023 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | Устав муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |
| 4 | Оказание услуг по погребению и перевозке умерших | МП<\*> | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Устав муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |
| 5 | Осуществление переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме | МП<\*> | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2016 №102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинфекции и дератизации в ХМАО-Югре»,  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2019 №89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |

<\*> муниципальная программа города Когалыма

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель «Улучшение, поддержание эксплуатационных качеств и характеристик объектов городского хозяйства в городе Когалыме» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | МП<\*> | тыс. кв.м. | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 |
| 1.2. | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений | МП<\*> | тыс.кв.м. | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 |
| 1.3 | Обеспечение электроэнергией объектов городского хозяйства | МП<\*> | кВт\*час | 452989,3 | 771297,3 | 1051788,3 | 1273113,3 | 1440180 | 1594076,30 | 1736168,30 | 1984192,30 | 2243507,30 | 2532714,30 | 2891501,30 | 3289000,00 |
| 1.4 | Оказание услуг по погребению и перевозке умерших | МП<\*> | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Осуществление переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме | МП<\*> | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

<\*> муниципальная программа города Когалыма

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
|  | 1. Направление (подпрограмма) «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» | | | | |
| 1.1. | | Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» | | | |
|  | | Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/МБУ «КСАТ») | | Срок реализации (2025-2028) | |
|  | | Содержание, улучшение, в том числе капитальный ремонт объектов городского хозяйства города Когалыма | | 1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», в рамках которой осуществляется содержание объектов благоустройства, в том числе уборка, мелкий ремонт, очистка от грязи, наледи и снега, включая детские игровые городки.  2. Обеспечение бесперебойной работы сухого фонтана, расположенного на площади по улице Мира (расконсервация, запуск, обслуживание, консервация).  3. Поставка, сборка, разборка и содержание зимних горок.  4. Выполнение работ по пошиву (ремонту) флаговых композиций.  5. Содержание площадок для сбора ТКО, выгула животных, ДОГ-боксов, их приобретение и установка. 6. Поставка, монтаж и установка стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма. 7. Очистка от снега дворовых территорий. 8. Обустройство, промывка ливневой канализации. 9.Откачка ливневых стоков. 10. Приобретение баннеров. 11. Содержание объекта «Этнодеревня в городе Когалыме».  12. Электроснабжение потребителей города Когалыма.  13. Техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения, исполнительных пунктов.  14. Содержание территории городского кладбища.  15. Организация ритуальных услуг.  16. Оказание по перевозке умерших. | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм.  Обеспечение электроэнергией объектов городского хозяйства.  Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений.  Оказание услуг по погребению и перевозке умерших |
|  | 2. Направление (подпрограмма) «Обеспечение комплекса мер для решения вопросов местного значения» | | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сферах жилищно-коммунального хозяйства» | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») | | Срок реализации (2025-2028) | | |
|  | Осуществление функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сферах жилищно-коммунального хозяйства | | Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.  Организация мероприятий по обращению с животными без владельцев:  - отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;  - содержание животных без владельцев в приютах для животных;  - возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;  - возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания;  - размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных. | | Осуществление переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | 207 131,77 | 186 449,76 | 179 443,36 | 179 443,36 | 752 468,25 |
| бюджет автономного округа | | 1 425,00 | 1 353,90 | 1 353,90 | 1 353,90 | 5 486,70 |
| бюджет города Когалыма | | 205 706,77 | 185 095,86 | 178 089,46 | 178 089,46 | 746 981,55 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | | - | - | - | - | - |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» всего, в том числе | 196 602,87 | 175 920,86 | 168 914,46 | 168 914,46 | 710 352,65 |
| 1.1. | бюджет города Когалыма | 196 602,87 | 175 920,86 | 168 914,46 | 168 914,46 | 710 352,65 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сферах жилищно-коммунального хозяйства» всего, в том числе | 10 528,90 | 10 528,90 | 10 528,90 | 10 528,90 | 42 115,60 |
| 2.1. | бюджет автономного округа | 1 425,00 | 1 353,90 | 1 353,90 | 1 353,90 | 5 486,70 |
| 2.2. | бюджет города Когалыма | 9 103,90 | 9 175,00 | 9 175,00 | 9 175,00 | 36 628,90 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| №  показателя | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | Показатель имеет фактический объем | - |
| 2. | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений | Показатель имеет фактический объем | - |
| 3. | Обеспечение электроэнергией объектов городского хозяйства | Производится на основании классификации основных средств с учетом ежемесячных амортизационных отчислений | - |
| 4. | Оказание услуг по погребению и перевозке умерших | Показатель имеет фактический объем | - |
| 5. | Осуществление переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме | Показатель имеет фактический объем | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Содержание, улучшение, в том числе капитальный ремонт объектов городского хозяйства города Когалыма» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | «МП» <\*> | тыс. кв.м. | 664,427 | 2023 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | МБУ «КСАТ» |  |
| 1.2. | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений | «МП» <\*> | тыс.кв.м. | 95,189 | 2023 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |
| 1.3. | Обеспечение электроэнергией объектов городского хозяйства | «МП» <\*> | кВт\*час | 2428088,0 | 2023 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | 3289000 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |
| 1.4. | Оказание услуг по погребению и перевозке умерших | «МП» <\*> | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |

<\*> муниципальная программа города Когалыма

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Содержание, улучшение, в том числе капитальный ремонт объектов городского хозяйства города Когалыма» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | МП<\*> | тыс. кв.м. | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 | 648,931 |
| 1.2. | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений | МП<\*> | тыс.кв.м. | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 |
| 1.3. | Обеспечение электроэнергией объектов городского хозяйства | МП<\*> | кВт\*час | 452989,3 | 771297,3 | 1051788,3 | 1273113,3 | 1440180 | 1594076,30 | 1736168,30 | 1984192,30 | 2243507,30 | 2532714,30 | 2891501,30 | 3289000,00 |
| 1.4. | Оказание услуг по погребению и перевозке умерших | МП<\*> | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)[[5]](#footnote-5) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Содержание, улучшение, в том числе капитальный ремонт объектов городского хозяйства города Когалыма» | | | | | | | | | |
| 1. | Организовано благоустройство территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма | Иные мероприятия (результаты) | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения[[6]](#footnote-6) | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 196 602,87 | 175 920,86 | 168 914,46 | 168 914,46 | 710 352,65 |
|  | бюджет города Когалыма | 196 602,87 | 175 920,86 | 168 914,46 | 168 914,46 | 710 352,65 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организовано благоустройство территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма», всего, в том числе: | 196 602,87 | 175 920,86 | 168 914,46 | 168 914,46 | 710 352,65 |
| 1.1. | бюджет города Когалыма | 196 602,87 | 175 920,86 | 168 914,46 | 168 914,46 | 710 352,65 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа[[7]](#footnote-7) | Информационная система[[8]](#footnote-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма | | | | |
| Мероприятие (результат) «Организовано благоустройство территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» | х | Буланый В.Г., заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/ Голубцов Э.Н., директор МБУ «КСАТ» |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Подготовка документации для проведения процедуры определения поставщика (исполнителя) | 30.11.2025 | Буланый В.Г., заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Заключение муниципальных контрактов | 29.12.2025 | Буланый В.Г., заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 29.12.2025 | Буланый В.Г., заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 29.12.2025 | Голубцов Э.Н., директор МБУ «КСАТ» | Отчет | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сферах жилищно-коммунального хозяйства»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Осуществление функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сферах жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме | «МП» <\*> | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |

<\*> муниципальная программа города Когалыма

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Осуществление функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сферах жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме | МП<\*> | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Осуществление функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сферах жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | |
| 1. | Организована реализация переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме | Иные мероприятия (результаты) | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 10 528,90 | 10 528,90 | 10 528,90 | 10 528,90 | 42 115,60 |
|  | бюджет автономного округа | 1 425,00 | 1 353,90 | 1 353,90 | 1 353,90 | 5 486,70 |
|  | бюджет города Когалыма | 9 103,90 | 9 175,00 | 9 175,00 | 9 175,00 | 36 628,90 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организована реализация переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме», всего, в том числе: | 10 528,90 | 10 528,90 | 10 528,90 | 10 528,90 | 42 115,60 |
| 1.1. | бюджет автономного округа | 1 425,00 | 1 353,90 | 1 353,90 | 1 353,90 | 5 486,70 |
| 1.2. | бюджет города Когалыма | 9 103,90 | 9 175,00 | 9 175,00 | 9 175,00 | 36 628,90 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сферах жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| Мероприятие (результат) «Организована реализация переданных полномочий в сфере жилищно-коммунального и городского хозяйства в городе Когалыме» | х | Буланый В.Г., заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Подготовка документации для проведения процедуры определения исполнителя на оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации на территории города Когалыма | 31.03.2025 | Буланый В.Г., заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта на оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации на территории города Когалыма | 30.04.2025 | Буланый В.Г., заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.09.2025 | Буланый В.Г., заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Подготовка документации для проведения процедуры определения исполнителя на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 30.11.2025 | Буланый В.Г., заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.5. Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 29.12.2025 | Буланый В.Г., заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.6. Услуги по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев оказаны | 29.12.2025 | Буланый В.Г., заместитель директора МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |

1. Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-2)
3. Отражаются наименование и реквизиты документов и (или) решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, документ стратегического планирования, постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или иной документ). [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (при наличии).

   <\*> муниципальная программа города Когалыма [↑](#footnote-ref-4)
5. Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Таблицей 1 пункта 2.6. раздела 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки [↑](#footnote-ref-7)
8. Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-8)