| РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от [Дата документа]; № [Номер документа]. |

«Об одобрении предложений о

внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие транспортной

системы города Когалыма»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалым, решением Думы города Когалыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Когалыма», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2520, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Когалыма» согласно приложению, к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU.

| Председатель Думы города Когалыма |  |  | Глава города Когалыма |
| --- | --- | --- | --- |
| [штамп ЭП подписывающего] |  |  | [штамп ЭП подписывающего] |
| А.Ю. Говорищева |  |  | Т.А.Агадуллин |

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

Паспорт муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Когалыма»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма») |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» (далее – МБУ «КСАТ»); Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» (далее – МКУ «ЕДДС г. Когалыма»). |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2029 |
| Цель муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Автомобильный транспорт». 2. «Дорожное хозяйство». 3. «Безопасность дорожного движения». |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 2 062 701,82 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | Комфортная и безопасная среда для жизни/ - увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов; - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | МП | кол-во маршрутов | 7 | 2024 | 7 | 7 | 7 | 7 | Устав МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», утвержденный приказом комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма от 27.04.2023 №174-И | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов |
| 1.2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | РП вне НП, ГП ХМАО - Югры | км | 0,86305 | 2024 | 0,23 | - | - | - | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |
| 1.3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | РП вне НП, ГП ХМАО - Югры | км | 5,8 | 2024 | 1,13 | 4,15 | 2,0 | 2,0 |  | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |
| 1.4 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | км | 96,324 | 2024 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | Постановление Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма». | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - |
| 1.5 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | МП | шт. | 42 | 2024 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |
| 1.6 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание) | МП | шт. | 56 | 2024 | 56 | 56 | 56 | 56 | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - |
| 1.7 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программных технических измерительных комплексов | МП | Количество комплексов | 18 | 2024 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | МП | кол-во маршрутов | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | РП вне НП, ГП ХМАО - Югры | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1.3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | РП вне НП, ГП ХМАО - Югры | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 1.4. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | км | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 |
| 1.5. | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | МП | шт. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 1.6. | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание) | МП | шт. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 1.7. | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программных технических измерительных комплексов | МП | кол-во комплексов | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1. «Автомобильный транспорт» |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | Срок реализации 2026-2029 |  |
| 1.1.1 | Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по семи городским маршрутам. Численность перевезенных пассажиров ежегодно не менее 350 тыс. человек | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2. «Дорожное хозяйство» |  |  |
| РП2.1. | Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»* (куратор – Ислаев Азат Файзулхакович) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Срок реализации 2025-2029 |  |
| 2.1.1 | Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. | Повышение качества улично-дорожной сети местного значения в результате реконструкции на 0,23 км. в 2026 году | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма» |  |  |
|  | Ответственные за реализацию МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», МБУ «КСАТ» | Срок реализации 2026-2029 |  |
| 2.1.1 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проведение ремонта, в том числе капитального, автомобильных дорог местного значения | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 96,324 км., повышение транспортной доступности и эффективности транспортного обслуживания населения. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов |
|  |  |  | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание) |
|  |  | Повышение качества улично-дорожной сети местного значения в результате ремонта, в том числе капитального, 0,23 км. в 2026 году | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3. «Безопасность дорожного движения» |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию МКУ «ЕДДС г. Когалыма» | Срок реализации 2026-2029 |  |
| 3.1.1 | Развитие систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств | Внедрение и развитие автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программных технических измерительных комплексов |

* Региональный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе |  | 608 307,06 | 472 118,96 | 491 137,90 | 491 137,90 | 2 062 701,82 |
| бюджет автономного округа |  | 204 190,90 | 83 428,60 | 97 685,10 | 97 685,10 | 482 989,70 |
| бюджет города Когалыма |  | 374 800,20 | 359 374,40 | 364 136,84 | 364 136,84 | 1 462 448,29 |
| внебюджетные источники |  | 29 315,96 | 29 315,96 | 29 315,96 | 29 315,96 | 117 263,84 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) |  | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам» всего, в том числе | 63 085,90 | 65 609,40 | 68 233,80 | 68 233,80 | 265 162,90 |
|  | бюджет города Когалыма | 63 085,90 | 65 609,40 | 68 233,80 | 68 233,80 | 265 162,90 |
| РП2.1 | Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 159 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 689,60 |
|  | бюджет автономного округа | 143 720,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 720,50 |
|  | бюджет города Когалыма | 15 969,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 969,10 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма» всего, в том числе | 383 136,77 | 403 875,96 | 420 164,20 | 420 164,20 | 1 627 341,13 |
|  | бюджет автономного округа | 60 470,40 | 83 428,60 | 97 685,10 | 97 685,10 | 339 269,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 293 350,41 | 291 131,40 | 293 163,14 | 293 163,14 | 1 170 808,08 |
|  | внебюджетные источники | 29 315,96 | 29 315,96 | 29 315,96 | 29 315,96 | 117 263,84 |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения» всего, в том числе | 2 394,80 | 2 633,60 | 2 739,90 | 2 739,90 | 10 508,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 2 394,80 | 2 633,60 | 2 739,90 | 2 739,90 | 10 508,20 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Развитие транспортной системы города Когалыма»

(наименование муниципальной программы)

| № показателя | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам, кол-во маршрутов | Показатель имеет фактический объем | - |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км | Показатель имеет фактический объем | - |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | Показатель имеет фактический объем | - |
| 4. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма» | - |
| 5. | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов, шт. | Показатель имеет фактический объем | - |
| 6. | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание), шт. | Показатель имеет фактический объем | - |
| 7. | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программных технических измерительных комплексов, кол-во комплексов | Показатель имеет фактический объем | - |

### Паспорт

### комплекса процессных мероприятий

### «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам»

### Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | МП | кол-во маршрутов | 7 | 2024 | 7 | 7 | 7 | 7 | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | МП | кол-во маршрутов | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам» | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение работ | - | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 63 085,90 | 65 609,40 | 68 233,80 | 68 233,80 | 265 162,90 |
|  | бюджет города Когалыма | 63 085,90 | 65 609,40 | 68 233,80 | 68 233,80 | 265 162,90 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам», всего, в том числе: | 63 085,90 | 65 609,40 | 68 233,80 | 68 233,80 | 265 162,90 |
|  | бюджет города Когалыма | 63 085,90 | 65 609,40 | 68 233,80 | 68 233,80 | 265 162,90 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам» |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение работ (услуг)» | 01.01.2026 | директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», Кадыров Ильшат Рашидович | Муниципальный контракт | ГИС «Государственный заказ» |
| Контрольная точка «Приемка выполненных работ (услуг)» | 25.12.2026 | директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», Кадыров Ильшат Рашидович | Акт выполненных работ (услуг) | ГИС «Государственный заказ» |

### Паспорт

### Регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»

### 1. Основные положения

| ### Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг |  | ### Срок реализации проекта 2025 - 2029 | ### Этап |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Куратор | ### Ислаев А.Ф. | ### Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |
| ### Руководитель |  |  |  |
| ### Администратор |  |  |  |
| ### Целевые группы |  | ### - |  |
| ### Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | ### 1. Государственная программа | ### «Современная транспортная система» |  |

### 2. Показатели Регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ### проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | РП вне НП, ГП ХМАО - Югры | км | 0,86305 | 2024 | 0,23 | - | - | - | - |

### 3. Помесячный план достижения показателей Регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2026 году

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | РП вне НП, ГП ХМАО - Югры | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

### 4. Мероприятия (результаты) Регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | ### Единица измерения | ### Базовое значение |  | ### Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | ### Тип мероприятия (результата) | ### Уровень мероприятия (результата) | ### Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | ### Задача Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Проведены мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог местного значения | ### - | ### км | ### 0,86305 | ### 2024 | ### 0,23 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Выполнение работ (услуг) | ### РП вне НП, ГП ХМАО - Югры | ### Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог |

### 5. Финансовое обеспечение реализации Регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### 2029 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Задача Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог местного значения, всего, в том числе | 159 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 689,60 |
|  | ### бюджет автономного округа | 143 720,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 720,50 |
|  | ### бюджет города Когалыма | 15 969,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 969,10 |
| ### Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе |  | 188 514,90 | 159 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ### бюджет автономного округа | 143 720,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 720,50 |
|  | ### бюджет города Когалыма | 15 969,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 969,10 |

### 6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение

### реализации Регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) |  | ### План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего на конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 |
| ### 1. |  | ### Задача Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог местного значения |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 159 689,60 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 159 689,60 |
| ### Итого |  |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 159 689,60 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 159 689,60 |

### Приложение

### к паспорту регионального проекта

### «Строительство (реконструкция)

### автомобильных дорог общего пользования

### местного значения»

### План реализации Регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | ### Срок реализации |  | ### Взаимосвязь |  | ### Ответственный исполнитель | ### Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | ### Мощность объекта |  | ### Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | ### Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | ### Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### начало | ### окончание | ### предшественники | ### последователи |  |  | ### Единица измерения | ### Значение |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | ### Задача Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог местного значения | ### 01.01.2026 | ### 25.12.2026 | ### - | ### - | ### директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», Виноградов Андрей Геннадьевич | ### - | ### км | ### 0,23 | ### 159 689,60 | ### - | ### - |
| ### 1.2 | ### Проведены мероприятия по строительству (реконструкции), ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог местного значения в 2025 году | ### 01.01.2026 | ### 25.12.2026 | ### - | ### - | ### директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», Виноградов Андрей Геннадьевич | ### - | ### км | ### 0,23 | ### 159 689,60 | ### - | ### - |
| ### 1.1.К.1. | ### Заключен муниципальный контракт на выполнение работ (услуг) | ### 01.07.2026 | ### 01.07.2026 | ### - | ### - | ### директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», Виноградов Андрей Геннадьевич | ### - | ### км | ### 0,23 | ### 159 689,60 | ### Муниципальный контракт | ### ГИС «Государственный заказ» |
| ### 1.1.К.2. | ### Приемка выполненных работ (услуг) проведена | ### 01.10.2026 | ### 01.10.2026 | ### - | ### - | ### директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», Виноградов Андрей Геннадьевич | ### - | ### км | ### 0,23 | ### 159 689,60 | ### Акт выполненных работ (услуг) | ### ГИС «Государственный заказ» |
| ### 1.1.К.3. | ### Оплата выполненных работ (услуг) произведена | ### 25.12.2026 | ### 25.12.2026 | ### - | ### - | ### директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», Виноградов Андрей Геннадьевич |  | ### км | ### 0,23 | 159 689,60 | ### Платежное поручение | ### ГИС «Государственный заказ» |

### Паспорт

### комплекса процессных мероприятий

### «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма»

### Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» ### Бажин Ю.В, директор МБУ «КСАТ» |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проведение ремонта, в том числе капитального, автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | км | 96,324 | 2024 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | МБУ «КСАТ» | - |
| 1.2. | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | МП | шт. | 42 | 2024 | 42 | 42 | 42 | 42 | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - |
| 1.3. | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание) | МП | шт. | 56 | 2024 | 56 | 56 | 56 | 56 | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - |
| 1.4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | МП | Км. | 5,8 | 2024 | 1,13 | 4,15 | 2,0 | 2,0 | МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе проведение ремонта, в том числе капитального, автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | км | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 |
| 1.2. | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | МП | шт. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 1.3. | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание) | МП | шт. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 1.4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | МП | Км. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе проведение ремонта, в том числе капитального, автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение текущего содержания автомобильных дорог местного значения в рамках муниципального задания | Приобретение товаров, работ, услуг | км | 96,324 | 2024 | 96,324 | 96,324 | 96,324 | 96,324 |
| 1.2. | Обеспечение организации дорожного движения | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 42 | 2024 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 1.3. | Проведение работ по строительству, реконструкции и ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог местного значения пользования местного значения | Приобретение товаров, работ, услуг | км | 5,8 | 2024 | 1,13 | 4,15 | 2,0 | 2,0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 383 136,76 | 403 875,96 | 420 164,20 | 420 164,20 | 1 627 341,12 |
|  | бюджет автономного округа | 60 470,40 | 83 428,60 | 97 685,10 | 97 685,10 | 339 269,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 293 350,41 | 291 131,40 | 293 163,14 | 293 163,14 | 1 170 808,09 |
|  | внебюджетные источники | 29 315,96 | 29 315,96 | 29 315,96 | 29 315,96 | 117 263,84 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», всего, в том числе: | 353 820,81 | 374 560,00 | 390 848,24 | 390 848,24 | 1 510 077,29 |
|  | бюджет автономного округа | 60 470,40 | 83 428,60 | 97 685,10 | 97 685,10 | 339 269,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 293 350,40 | 291 131,40 | 293 163,14 | 293 163,14 | 1 170 808,08 |
| 1.1. | Обеспечение текущего содержания автомобильных дорог местного значения в рамках муниципального задания | 267 028,86 | 268 695,96 | 270 312,76 | 270 312,76 | 1 076 350,34 |
|  | бюджет города Когалыма | 237 712,90 | 239 380,00 | 240 996,80 | 240 996,80 | 959 086,50 |
|  | внебюджетные источники | 29 315,96 | 29 315,96 | 29 315,96 | 29 315,96 | 117 263,84 |
| 1.2. | Обеспечение организации дорожного движения | 9 631,91 | 10 078,20 | 10 493,14 | 10 493,14 | 40 696,39 |
|  | бюджет города Когалыма | 9 631,91 | 10 078,20 | 10 493,14 | 10 493,14 | 40 696,39 |
| 1.3. | Проведение работ по ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог местного значения | 106 476,00 | 125 101,80 | 139 358,30 | 139 358,30 | 510 294,40 |
|  | бюджет автономного округа | 60 470,40 | 83 428,60 | 97 685,10 | 97 685,10 | 339 269,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 46 005,60 | 41 673,20 | 41 673,20 | 41 673,20 | 171 025,20 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе проведение ремонта, в том числе капитального, автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Выполнение муниципального задания МБУ «КСАТ» | 25.12.2026 | Директор МБУ «КСАТ», Бажин Ю.В. | Акты оценки качества выполнения муниципальных работ | - |
| Контрольная точка «Приемка выполненных работ по ремонту, в том числе капитальному, автомобильных дорог местного значения» | 25.12.2026 | директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», Бажин Ю.В. | Акт выполненных работ (услуг) | - |
| Обеспечение стабильности работы светофорных объектов |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Приемка выполненных работ (услуг)» | 25.12.2026 | директор МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма», Виноградов А.Г. | Акт выполненных работ (услуг) | - |

### Паспорт

### комплекса процессных мероприятий

### «Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения»

### Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### Доронин Игорь Юрьевич, директор МКУ «ЕДДС г. Когалыма» |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Развитие систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программных технических измерительных комплексов | МП | кол-во комплексов | 18 | 2024 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «ЕДДС г. Когалыма» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Развитие систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программных технических измерительных комплексов | МП | кол-во комплексов | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Развитие систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | Приобретение товаров, работ, услуг | кол-во маршрутов | 18 | 2023 | 18 | 18 | 18 | 18 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 2 394,80 | 2 633,60 | 2 739,90 | 2 739,90 | 10 508,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 2 394,80 | 2 633,60 | 2 739,90 | 2 739,90 | 10 508,20 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации», всего, в том числе: | 2 394,80 | 2 633,60 | 2 739,90 | 2 739,90 | 10 508,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 2 394,80 | 2 633,60 | 2 739,90 | 2 739,90 | 10 508,20 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Развитие систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации» |  |  |  |  |
| Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение работ (услуг)» | 11.11 | директор МКУ «ЕДДС г. Когалыма», Доронин Игорь Юрьевич | Муниципальный контракт | ГИС «Государственный заказ» |
| Контрольная точка «Приемка выполненных работ (услуг)» | 30.11 |  | Акт выполненных работ (услуг) | - |