Приложение

к решению Думы

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Краева Ольга Витальевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее – ОАиГ)  Виноградов Андрей Геннадьевич, директор Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2029 |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого пространственного развития города Когалыма, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма  2. Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 474 549,90 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни:  1.1. Показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году».  2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение устойчивого пространственного развития города Когалыма, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 17 | 2024 | 24 | 30 | 35 | 40 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ХМАО-Югры) от 10.11.2023 №553-п «О государственной программе ХМАО - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» | ОАиГ | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.2 | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт. | 5 | 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | Постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2522 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 год |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 1.2 | Благоустройство городских территорий города Когалыма | «МП» | шт. | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма | | |
| РП1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»\* (куратор - Ислаев Азат Файзулхакович) | | |
|  | ОАиГ | Срок реализации: 2025 - 2030 | |
| 1.1.1 | Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | Реализованы мероприятия по благоустройству объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири»  Реализованы мероприятия по благоустройству объекта «Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма» | Качество городской среды |
| 1.1.2 | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | Ежегодное участие города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, информирование граждан о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».  Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.).  Привлечение граждан в возрасте от 14 лет в решение вопросов развития городской среды, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Благоустройство городских территорий города Когалыма |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме» | | |
|  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Срок реализации: 2026-2029 | |
| 1.1.1 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |
| 2. | Направление (подпрограмма) Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий | | |
| РП2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных»\*\* (куратор – заместитель Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) | | |
|  | КУМИ | Срок реализации: 2024 - 2030 | |
| П2.1.1 | Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | Выполнение комплексных кадастровых работ:  уточнение местоположения границ земельных участков; установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.  Увеличение площади территории города Когалыма, в отношении которой создана единая электронная картографическая основа | Качество городской среды |

\* Региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

\*\* Региональный проект, направленный на достижение показателей федеральных проектов не входящих в состав национальных проектов.

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | 357 847,70 | 39 595,00 | 38 553,60 | 38 553,60 | 474 549,90 |
| федеральный бюджет | | 104 545,00 | 4 717,50 | 4 770,40 | 4 770,40 | 118 803,30 |
| бюджет автономного округа | | 163 519,00 | 8 771,20 | 7 783,20 | 7 783,20 | 187 856,60 |
| бюджет города Когалыма | | 89 783,70 | 26 106,30 | 26 000,00 | 26 000,00 | 167 890,00 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | | - | - | - | - | - |
| РП1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе | 341 847,70 | 22 414,50 | 22 553,60 | 22 553,60 | 409 369,40 |
|  | федеральный бюджет | 104 545,00 | 4 717,50 | 4 770,40 | 4 770,40 | 118 803,30 |
|  | бюджет автономного округа | 163 519,00 | 7 697,00 | 7 783,20 | 7 783,20 | 186 782,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 73 783,70 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 103 783,70 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме» всего, в том числе | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |
| РП2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» всего, в том числе | 0,00 | 1180,50 | 0,00 | 0,00 | 1180,50 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 1074,20 | 0,00 | 0,00 | 1074,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 106,30 | 0,00 | 0,00 | 106,30 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  показателя | Наименование показателя,  ед. измерения | | | Расчет целевого показателя | | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 |
| 1. | Качество городской среды, процент | | | Индекс города рассчитывается, как сумма баллов по 36 индикаторам, оцениваемым по шкале от 0 до 10 | | Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2019 №510-р «Об утверждении методики формирования индекса качества городской среды». |
| 2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма, шт. | | | Показатель имеет фактический объем | |  |
|  | |  |  | |  | |

Паспорт

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект  «Формирование комфортной городской среды» |  | Срок реализации проекта | 2025 - 2030 |
| Куратор | Ислаев Азат Файзулхакович | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | |
| Руководитель | Фролов Александр Витальевич | Директор Департамента строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа- Югры - главный архитектор | |
| Администратор | Силина Елена Геннадьевна | Начальник управления формирования комфортной городской среды и комплексного развития территорий Департамента строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| Целевые группы |  | Население города Когалыма | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | Государственная программа | Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды | |

2. Показатели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса  качества городской среды | | | | | | | | | |
| 1.1 | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | % | 17 | 2024 | 24 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Задача 2: Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | | | | | |
| 1.2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт | 2 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 2. | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири» | - | единица | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры» | Качество городской среды |
| 1.1.1 | Благоустроенная общественная  территория «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири» | - | единица | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры» | - |
| 2. | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | - | единица | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | «МП» | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма |
| 2.2.2. | Благоустроенная общественная территория «Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма» | - | единица | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | «МП» | - |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири» всего, в том числе: | 318 918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 918,30 |
|  | федеральный бюджет | 99 502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 502,50 |
|  | бюджет автономного округа | 155 632,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 632,10 |
|  | бюджет города Когалыма | 63 783,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 783,70 |
| 2. | Задача 2: Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего, в том числе | 22 929,40 | 12 414,50 | 12 553,60 | 12 553,60 | 60 451,10 |
|  | федеральный бюджет | 5 042,50 | 4 717,50 | 4 770,40 | 4 770,40 | 19 300,80 |
|  | бюджет автономного округа | 7 886,90 | 7 697,00 | 7 783,20 | 7 783,20 | 31 150,30 |
|  | бюджет города Когалыма | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | Итого по проекту, в том числе: | 341 847,70 | 22 414,50 | 22 553,60 | 22 553,60 | 409 369,40 |
|  | федеральный бюджет | 104 545,00 | 4 717,50 | 4 770,40 | 4 770,40 | 118 803,30 |
|  | бюджет автономного округа | 163 519,00 | 7 697,00 | 7 783,20 | 7 783,20 | 186 782,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 73 783,70 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 103 783,70 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

План реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири» | 01.01.2026 | 20.12.2026 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | единица | 1 | 318 918,30 | Акт законченного строительством объекта | - |
| 1.1. | Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири» (2026 год) | 01.01.2026 | 20.12.2026 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | единица | 1 | 318 918,30 | Акт законченного строительством объекта | - |
| 1.1.  К.1. | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.05.2026 | 01.05.2026 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Соглашение | - |
| 1.1.  К.2. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 30.06.2026 | 30.06.2026 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.  К.3. | Произведена приемка выполненных работ | 20.12.2026 | 20.12.2026 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ | - |
| 2. | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 01.01.2026 | 20.12.2026 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | объект | 1 | 22 929,40 | Акт законченного строительством объекта | - |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды: общественная территория «Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма» (2026 год) | 01.01.2026 | 20.12.2026 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | объект | 1 | 22 929,40 | Акт законченного строительством объекта | - |
| 2.1.  К.1. | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.05.2026 | 01.05.2026 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Соглашение | - |
| 2.1.  К.2. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 30.06.2026 | 30.06.2026 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Муниципальный контракт | - |
| 2.1.  К.3. | Произведена приемка выполненных работ | 20.12.2026 | 20.12.2026 |  |  | Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ | - |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 918,30 | 0,00 | 318 918,30 |
|  | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 929,40 | 0,00 | 22 929,40 |
| Итого | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 847,70 | 0,00 | 341 847,70 |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство городских территорий в городе Когалыме»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» Виноградов Андрей Геннадьевич, директор |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | шт | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Направление. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | | | | | | | | | |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству городских территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. | Выполнены работы по благоустройству дворовой территории (асфальтирование, устройство ливневой канализации, ремонт наружного освещения, обустройство тротуаров, замена урн и скамеек) | | | | | | | | |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству городских территорий, всего, в том числе: | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | | | | |
| 1. Выполнение работ по благоустройству дворовой территории | 01.09.2026 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена  в план закупок | 01.04.2026 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2026 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.08.2026 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.09.2026 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |

Паспорт

регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект  «Национальная система пространственных данных» |  | Срок реализации проекта | 2024 - 2030 |
| Куратор |  | Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| Руководитель |  |  | |
| Администратор |  |  | |
| Целевые группы |  |  | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | Государственная программа | Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды | |

2. Показатели регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение комплексных кадастровых работ | «ГП ХМАО – Югры»,  «МП» | шт | 0 | 2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  проекта Администрации города Когалыма | | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ | | «ГП ХМАО – Югры»,  «МП» | квартал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ | - | квартал | 0 | 2024 | 0 | 3 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры»,  «МП» | Выполнение комплексных кадастровых работ |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ, в том числе: | 0,00 | 1180,50 | 0,00 | 0,00 | 1180,50 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 1074,20 | 0,00 | 0,00 | 1074,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 106,30 | 0,00 | 0,00 | 106,30 |
|  | Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе: | 0,00 | 1180,50 | 0,00 | 0,00 | 1180,50 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 1074,20 | 0,00 | 0,00 | 1074,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 106,30 | 0,00 | 0,00 | 106,30 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение регионального проекта

«Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,50 | 0,00 | 1 180,50 |
| Итого | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180,50 | 0,00 | 1 180,50 |

Приложение

к паспорту регионального

проекта «Национальная система

пространственных данных»

План реализации регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ | 01.01.2027 | 20.12.2027 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  | квартал | 3 | 1 180,50 | Актуальная выписка из Единого государственного реестра недвижимости | - |
| 1.1.  К.1. | Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.05.2027 | 01.05.2027 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Соглашение | - |
| 1.1.  К.2. | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | 30.04.2027 | 30.04.2027 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Муниципальный контракт | - |
| 1.1.  К.3. | Произведена приемка выполненных работ | 31.10.2027 | 31.10.2027 |  |  | Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | Акт приемки выполненных работ | - |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в городе Когалыме»

Адресный перечень

общественных территорий, планируемых

к благоустройству в рамках приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование общественной территории | Срок реализации |
| 1. | Благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири» | 2026 год |
| 2. | Благоустройства объекта «Сквер в 3 микрорайоне города Когалыма» | 2026 год |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды в городе Когалыме»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в минимальный перечень работ (на 2026 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 105,3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых  затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы) | 100 м2 | 842 448,96 |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещения дворовых территорий | 100 м2 | 27 886,09 |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 25 932,30 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 10 972,05 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в дополнительный перечень работ (на 2026 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 105,3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых  затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 100 м2 | 428 037,76 |
| 2. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест) | 100 м2 | 462 433,52 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30 x 10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 3 622 769,34 |
| 4. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 x 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора) | 1 площадка | 186 755,36 |
| 5. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 5 090,95 |
| 6. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 75 301,59 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в минимальный перечень работ (на 2027 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 104,5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы) | 100 м2 | 880 359,17 |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещения дворовых территорий | 100 м2 | 29 140,97 |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 27 099,25 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 11 465,80 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в дополнительный перечень работ (на 2027 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 104,5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых  затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 100 м2 | 447 299,46 |
| 2. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест) | 100 м2 | 483 243,03 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30 x 10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 3 785 793,96 |
| 4. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 x 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора) | 1 площадка | 195 159,35 |
| 5. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 5 320,04 |
| 6. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 78 690,16 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в минимальный перечень работ (на 2028 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 104,3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование норматива финансовых  затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы) | 100 м2 | 918 214,61 |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещения дворовых территорий | 100 м2 | 30 394,03 |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 28 264,52 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 11 958,83 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в дополнительный перечень работ (на 2028 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование норматива финансовых  затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 100 м2 | 466 533,34 |
| 2. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест) | 100 м2 | 504 022,48 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30 x 10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 3 948 583,10 |
| 4. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 x 6, с 4-мя контейнерами  для раздельного сбора мусора) | 1 площадка | 203 551,20 |
| 5 | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 5 548,80 |
| 6. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 82 073,84 |