Информация от 24.12.2025 №28-ЗКЛ-КСП-83

по результатам экспертизы проекта постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497»

Контрольно-счетной палатой города Когалыма (далее – Контрольно-счетная палата) на основании полномочий, предусмотренных разделом 7 Положения о Контрольно-счетной палате, утвержденного решением Думы города Когалыма от 29.09.2011 №76-ГД, в соответствии с решением Думы города Когалыма от 18.05.2022 №109-ГД «О порядке реализации некоторых полномочий Контрольно-счетной палаты города Когалыма», стандартом «Экспертиза муниципальных программ (проектов муниципальных программ)», утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной палаты города от 23.01.2023 №3-КСП/пр, проведена экспертиза проекта постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497» (далее – Проект постановления), представленного МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» с приложением пояснительной записки и финансово-экономического обоснования.

Экспертиза Проекта постановления проведена на предмет соответствия бюджетному законодательству, постановлению Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма» (далее – Порядок №1762), по результатам которой подготовлено настоящее заключение.

Выводы по результатам настоящей экспертизы сформированы на основании представленной информации и документов.

Проект постановления предусматривает внесение в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме», утвержденную постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497 (далее - Программа), следующих изменений:

1. Закрытие плановых ассигнований в 2025 году по Региональному проекту «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (Магистральные инженерные сети ливневой канализации жилых комплексов «Философский камень», «Лукойл» и мкр.11 в городе Когалыме) в размере 80 094,0 тыс. рублей;

2. Закрытие плановых ассигнований в 2026 году по Региональному проекту «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (котельная по ул. Сибирская и магистральные сети теплоснабжения) в размере 216 446,9 тыс. рублей;

3. Закрытие плановых ассигнований в 2025 году за счет средств местного бюджета по Комплексу процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» в размере 10 567,6 тыс. рублей;

4. Выделение плановых ассигнований в 2025 году по Региональному проекту «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (котельная по ул. Сибирская и магистральные сети теплоснабжения) в размере 213 543,2 тыс. рублей.

С учетом вносимых изменений общий объем финансового обеспечения Программы на 2025 - 2028 годы составит 1 659 109,34 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2025-2027 годы соответствуют объемам, предусмотренным решением Думы города Когалыма от 11.12.2024 №488-ГД «О бюджете города Когалыма на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 15.12.2025 №593-ГД).

Объем финансового обеспечения Программы на 2025-2027 годы составит 1 523 031,04 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2025 год – 1 002 045,24 тыс. рублей;

- 2026 год – 384 907,50 тыс. рублей;

- 2027 год – 136 078,30 тыс. рублей.

Требования пункта 2.19 Порядка №1762, о сроках приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы города Когалыма о внесении изменений в решение Думы города Когалыма о бюджете, соблюдены.

Предлагаемые изменения не противоречат нормам бюджетного законодательства, а также требованиям Порядка №1762.

Замечания и предложения по представленному Проекту постановления отсутствуют.

Заключение от 24.12.2025 №28-ЗКЛ-КСП-83 по результатам проведенной экспертизы направлено субъекту правотворческой инициативы.