ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_11_»_  октября  _ 2013 г.				                    № 2906

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

города Когалыма на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 07.05.2013 №104-ФЗ                «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», от 06.10.2003 №131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514 «О муниципальных и ведомственных целевых программах», распоряжением Администрации города Когалыма от 25.09.2013 №238-р                 «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2016 годы»:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2016 годы» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Программы, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма и средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно приложению 2 к Программе.

- Управлению экономики Администрации города Когалыма (В.И.Кравец) включить Программу в перечень программ, предлагаемых к финансированию из бюджета города Когалыма на очередной финансовый год и плановый период.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

- Отделу развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (Л.Г.Низамова) направить в юридическое управление текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                      от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Т.В.Новоселову.

Глава Администрации города Когалыма                                      В.И.Степура

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма			Т.И.Черных

зам. главы Администрации г.Когалыма			Т.В.Новоселова

председатель КФ						М.Г.Рыбачок

начальник УЭ				             		В.И.Кравец

начальник ЮУ        						И.А.Леонтьева

гл. спец. ОО ЮУ			Г.Х.Аккужина

директор МУ «УКС города Когалыма» 			Е.Ю.Гаврилюк

директор МКУ «УЖКХ города Когалыма»			А.А.Морозов

Подготовлено:

начальник ОРЖКХ						Л.Г.Низамова

Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, УпоИР, ОРЖКХ, МКУ «УЖКХ города Когалыма»,                                      МКУ «УОДОМС», МБУ «Коммунспецавтотехника», газета, прокуратура, ООО «Ваш Консультант»

Приложение

# к постановлению Администрации

## города Когалыма

## от 11.10.2013 №2906

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2016 годы»

## Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы | Распоряжение Администрации города Когалыма от 25.09.2013 №238-р «О разработке муниципальной программы города Когалыма «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2016 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма |
| Соисполнители муниципальной программы | - Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Когалыма». - Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма». |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. Задачи: 1.Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме. 2.Организация работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. 3.Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. |
| Перечень подпрограмм | 1. Автомобильный транспорт. 2. Дорожное хозяйство. |
| Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | 1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам – 100%. 2. Обеспечение выполнения работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма – до 479,787 тыс. кв.м. 3. Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ 1 127, 718 тыс.кв. м. 4.Обеспечение стабильности работы светофорных объектов - 19 шт. 5. Обеспечение электроэнергией светофорных объектов – 19 шт. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2016 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объём финансирования Программы, всего – 679 130,20 тыс. руб. в том числе: - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 253 746,50 тыс.руб.; - средства бюджета города Когалыма – 425 383,70 тыс.руб. - 2014 год, всего – 216 276,00 тыс. руб., в т.ч.: - - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 81 717,20 тыс.руб.; - - средства бюджета города Когалыма –134 558,80 тыс.руб. - 2015 год, всего – 227 642,20 тыс. руб., в т.ч.: - - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 86 014,80 тыс.руб.; - - средства бюджета города Когалыма –141 627,40 тыс.руб. - 2016 год, всего - 235 212,00 тыс. руб., в т.ч.: - - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 86 014,50 тыс.руб.; - - средства бюджета города Когалыма – 149 197,50 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов) | 1. Обеспечение перевозок пассажиров по городским маршрутам – количество выполняемых рейсов - 116100; 2. Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования муниципального значения - до 479,787 тыс.кв.м. 3.Уменьшение количества предписаний надзорных органов на качество обслуживания автомобильных дорог города Когалыма до 3-х в год. 4. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов в течение года до 99,8%. 5. Обеспечение электроэнергией светофорных объектов 45300 кВт*час. |

1. Характеристика состояния автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма и транспортного обслуживания населения города Когалыма

В соответствии с федеральными требованиями, в рамках перехода к формированию «программного бюджета», обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики максимальная часть расходов отрасли должна исполняться в программном формате, то есть в рамках муниципальных программ в городе Когалыме.

Одним из основных направлений социально-экономического развития города Когалыма является создание комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения на территории города Когалыма.

Основной целью обеспечения пассажирских перевозок на городских маршрутах является развитие транспортной сети города Когалыма, полное и эффективное удовлетворение потребностей населения, обеспечение  безопасного функционирования всех видов транспорта, повышение конкурентоспособности субъектов, участвующих в перевозке пассажиров общественным транспортом.

Первоочередными задачами является расширение объемов дополнительных услуг населению и организациям, более качественным обеспечением услугами общественного транспорта маломобильных групп населения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:

- развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования;

- регулярное обновление парка подвижного состава;

- повышение уровня безопасности на транспорте;

- улучшение качества обслуживания пассажиров.

С целью обеспечения регулярного движения общественного транспорта в городе Когалыме утверждена маршрутная сеть города, которая  разделена на субсидируемые маршруты и коммерческие. Проводится конкурс на право осуществления пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования по утвержденным регулярным маршрутам на территории города Когалыма (маршруты 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9).

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом выполняет индивидуальный предприниматель. Пассажирские перевозки осуществляются по 8 регулярным городским маршрутам и один маршрут в летний период автотранспортом в количестве 43 единиц, в том числе 5 единиц большой вместимости, 16 средней вместимости и 22 малой вместимости. Годовой объем перевозок пассажиров - более 2,1 млн. пассажиров.

Основными проблемами выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:

1) высокий износ автобусного парка;

2) убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком.

Субсидирование пассажирских перевозок позволяет компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность по основным социально значимым маршрутам.

Сумма субсидии на организацию пассажирских перевозок на 2013 год – 20,2 млн. руб.

Дорожное хозяйство города Когалыма представляет собой развитую улично-дорожную сеть (улицы, проезды и дороги) с усовершенствованным покрытием, бордюром вдоль магистральных дорог, разметкой и обустроенными транспортными развязками.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет – 188 км. В городе 8 мостов, общей площадью - 9 тыс. кв. м, все сооружения в хорошем состоянии. Общая площадь улично-дорожной сети города составляет 1127 тыс. кв.м. Городские дороги оснащены необходимыми элементами обустройства и техническими средствами обеспечения дорожного движения. Освещенность улиц и дорог в городе соответствует Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН541-82, утвержденной приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14 января 1982 г. №13.

В городе постоянно осуществляются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: асфальтового покрытия автомобильных дорог, ремонт установка и замена дорожных знаков, содержание светофорных объектов, ремонт остановочных павильонов, доведение до норм геометрических параметров участков улично-дорожной сети в местах расположения пешеходных переходов, обустройство пешеходных дорожек и т.д.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма утверждён постановлением Администрации города Когалыма от 03.10.2008 №2207 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма».

Доля автодорог с твёрдым покрытием, находящихся в реестре муниципальной собственности Администрации города Когалыма составляет 100 %.

Промышленная направленность развития экономики города Когалыма определяет постоянное увеличение в составе транспортного парка автомобилей большой грузоподъемности, рост интенсивности движения транспорта и возрастающие нагрузки на автомобильные дороги. Рост интенсивности движения ведет к необходимости реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям. Существующие автомобильные дороги города Когалыма характеризуются высокой интенсивностью движения, что влечёт за собой быстрый износ дорожной одежды выраженный в образовании колейности на проезжей части (глубиной 4-5 см.), многочисленных ям и выбоин (глубиной до 5 см), продольных и поперечных трещин, просадок покрытия (глубиной до 4 см.), а также большим перепадом высот между проезжей частью и обочиной (высотой от 8 см. до 20 см).

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость решения этих вопросов программно-целевым методом, путем принятия муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2016 годы».

2. Цели, задачи и показатели их достижения

Целью настоящей Программы является комплексное решение проблем развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) в рамках подпрограммы «Автомобильный транспорт»:

- организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.

2) в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»:

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего  пользования местного значения в границах города Когалыма;

- организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма.

Показатели результатов реализации Программы изложены в приложении №1 к Программе. Срок реализации программы 2014-2016 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий

Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт».

Мероприятие 1. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам.

# Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития города Когалыма. Транспортная инфраструктура должна объединять все микрорайоны города, обеспечивать условия экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

# Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство».

Мероприятие 1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.

Реализация мероприятия позволит обеспечить развитие и совершенствование сети автомобильных дорог муниципального значения, повышение безопасности дорожного движения, привести транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

Мероприятие 2. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города.

Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Общая протяженность автомобильных дорог  в  городе составляет 188,0 приведённых  километров, общей площадью 1127,7 тыс.кв. м. Из них дорог с асфальтобетонным покрытием – 1048,3 тыс.кв.м. Протяженность тротуаров с асфальтобетонным покрытием 39,7 тыс.м,  количество дорожных знаков 1170 шт., 74 автобусных остановок. В городе 8 мостов, общей площадью - 9 тыс. кв.

Развитие города Когалыма, а также постоянно растущие требования к качеству уборки улиц, содержание дорог, тротуаров требуют постоянного повышения  степени механизации работ, бесперебойной работы специальной уборочной техники.

Летняя уборка включает мойку и подметание проезжей части дорог, тротуаров, уборку смета, грейдирование второстепенных дорог.

К первоочередным задачам зимней уборки  относится создание безопасных условий для движения транспорта и пешеходов, а именно сгребание снега, обработка противогололедными материалами; раздвигание снежных валов с перекрестков, автобусных остановках; уборка снега  на тротуарах и посыпка противогололедными материалами.

Мероприятия, намеченные в Программе, направлены на содержание автомобильных дорог города Когалыма в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 г. N 221, а также на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предотвращение их разрушения, эффективного содержания дорожного полотна и средств регулирования дорожного движения.

Мероприятие 3. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов.

Текущее содержание светофорных объектов требует выполнения работ в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждёнными  приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 г. №6.

Техническое обслуживание светофоров, светофорных объектов и прочего оборудования  проводится в соответствии с графиком проведения работ.

Мероприятие 4.  Обеспечение электроэнергией светофорных объектов.

Постоянно возрастающая мобильность населения, быстрый рост автомотопарка, несоответствие уровня технических средств организации дорожного движения современным требованиям; низкая дисциплина участников дорожного движения; недостаток финансирования и стимулирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. В этих условиях возрастает роль муниципального образования в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения. Уменьшить негативные последствия автомобилизации в городе возможно путем принятия комплекса мер по совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов, которые реализуются в рамках Программы.

- Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма.

Соисполнителями Программы являются:

- муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»;

- муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Ответственный исполнитель передает при необходимости часть функций подведомственным учреждениям для выполнения Программы.

Текущее управление Программой осуществляет ответственный исполнитель Программы, который:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, контролирует их выполнение, обеспечивает при необходимости их корректировку;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации программы;

- совместно с соисполнителем разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной Программы;

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет о ходе реализации муниципальной Программы;

- направляет в управление экономики Администрации города Когалыма отчёт о ходе реализации Программы в форме сетевого графика.

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы, ответственный исполнитель отчитывается о ходе ее реализации по форме и в сроки, предусмотренные разделом Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в городе Когалыме, утвержденного постановлением Администрации города Когалыма от 26.08.2013 №2514                    «О муниципальных и ведомственных целевых программах».

В адрес ответственного исполнителя Программы отчёт представляется соисполнителями до 3 числа каждого месяца, следующего за отчётным.

Отчёт о ходе реализации Программы в форме сетевого графика содержит информацию:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования;

- о соответствии фактических показателей реализации муниципальной Программы показателям, установленным при их утверждении, а также причинах их не достижения;

- о результатах реализации Программы и причинах невыполнения программных мероприятий;

- о ходе размещения муниципальных заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальной контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);

- о наличии, объёмах и состоянии объектов незавершенного строительства;

- о необходимости корректировки Программы (с указанием обоснований);

- до 15 числа каждого месяца, следующего за отчётным, размещает отчёт о ходе реализации Программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций.

- в срок до 20 апреля года, следующего за отчётным, ответственный исполнитель размещает  годовой отчёт на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

- инфляция;

- дефицит средств бюджета города Когалыма;

- отсутствие поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров (работ, услуг), определяемых путем размещения муниципального заказа в порядке, установленном действующим законодательством;

- неисполнение подрядными организациями обязательств по контракту (договору).

Внутренними рисками реализации Программы могут быть:

- недостатки в управлении Программой из-за отсутствия своевременных действий участников реализации Программы;

- необъективное распределение ресурсов Программы.

С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы по результатам финансового года необходимо производить корректировку объёмов финансирования исходя из результатов реализации Программы и рисков, проявлявшихся в процессе её реализации.

Приложение 1

к муниципальной Программе «Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2016 годы»

Система показателей муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателей по годам |  |  | Целевое значение показателей на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Обеспечение выполнения работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. | тыс. кв.м | 303,057 | 60,440 | 58,920 | 57,370 | 479,787 |

| 3 | Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма в соответствии с утвержденным стандартом качества выполнения работ | тыс. кв.м. | 1 127, 718 | 1 127, 718 | 1 127, 718 | 1 127, 718 | 1 127, 718 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | Обеспечение электроэнергией светофорных объектов | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение перевозок пассажиров по городским маршрутам | кол-во рейсов | 115306 | 115600 | 116100 | 116100 | 116100 |
| 2 | Увеличение протяженности отремонтированных капитальным ремонтом автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | тыс. кв.м. | 303,057 | 363,497 | 422,417 | 479,787 | 479,787 |
| 3 | Уменьшение количества предписаний надзорных органов на качество обслуживания автомобильных дорог города Когалыма | шт. | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов в течение года | % | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 5 | Обеспечение электроэнергией светофорных объектов | кВт*час | 45563 | 45563 | 45300 | 45300 | 45300 |

Приложение 2

к муниципальной Программе

«Развитие транспортной системы города Когалыма

на 2014 – 2016 годы»

Основные мероприятия муниципальной Программы

| № п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию, (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | ОРЖКХ*/ МКУ «УЖКХ города Когалыма» ** | 2014-2016 | 67 257,30 | 21 341,70 | 22 408,80 | 23 506,80 | # бюджет города Когалыма |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 67 257,30 | 21 341,70 | 22 408,80 | 23 506,80 | бюджет города Когалыма |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | 67 257,30 | 21 341,70 | 22 408,80 | 23 506,80 | бюджет города Когалыма |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Организация работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1. | # Капитальный ремонт и ремонт, в том числе: |  | 2014-2016 | # 253 746,50 | # 81 717,20 | # 86 014,80 | # 86 014,50 | # бюджет автономного округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2016 | # 13 355,50 | # 4 301,00 | # 4 527,30 | # 4 527,20 | # бюджет города Когалыма |
|  | # Сургутское шоссе |  | 2014 | # 16 550,10 | # 16 550,10 | # 0,00 | # 0,00 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2014 | # 871,10 | # 871,10 | # 0,00 | # 0,00 | # бюджет города Когалыма |
|  | Проспект Нефтяников |  | 2014 | # 30 666,40 | # 30 666,40 | # 0,00 | 0,00 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2014 | # 1 614,10 | # 1 614,10 | 0,00 | 0,00 | # бюджет города Когалыма |
|  | # ул. Дружбы Народов (Магистраль 1) |  | 2014 | # 15 144,00 | # 15 144,00 | 0,00 | 0,00 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2014 | # 797,00 | # 797,00 | 0,00 | 0,00 | # бюджет города Когалыма |
|  | # ул. Ноябрьская |  | 2014 | # 19 356,70 | # 19 356,70 | 0,00 | 0,00 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2014 | # 1 018,80 | # 1 018,80 | 0,00 | 0,00 | # бюджет города Когалыма |

|  | # ул. Лангепасская |  | 2015 | # 38 553,00 | # 0,00 | # 38 553,00 | 0,00 | # бюджет автономного округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | # 2 029,20 | 0,00 | # 2 029,20 | 0,00 | # бюджет города Когалыма |
|  | # ул. Центральная |  | 2015 | # 15 771,70 | 0,00 | # 15 771,70 | 0,00 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2015 | # 830,10 | 0,00 | # 830,10 | 0,00 | # бюджет города Когалыма |
|  | # пер. Волжский |  | 2015 | # 11 565,90 | 0,00 | # 11 565,90 | 0,00 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2015 | # 608,80 | 0,00 | # 608,80 | 0,00 | # бюджет города Когалыма |
|  | # ул. Береговая |  | 2015 | # 20 124,20 | 0,00 | # 20 124,20 | 0,00 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2015 | # 1 059,20 | 0,00 | # 1 059,20 | 0,00 | # бюджет города Когалыма |
|  | # ул. Геофизиков |  | 2016 | # 33 652,80 | 0,00 | # 0,00 | # 33 652,80 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2016 | # 1 771,20 | 0,00 | # 0,00 | # 1 771,20 | # бюджет города Когалыма |
|  | # ул. Югорская |  | 2016 | # 9 786,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 9 786,90 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2016 | # 515,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 515,10 | # бюджет города |

|  |  |  |  |  |  |  |  | # Когалыма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # ул. Янтарная |  | 2016 | # 5 828,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 828,90 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2016 | # 306,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 306,80 | # бюджет города Когалыма |
|  | # ул. Привокзальная |  | 2016 | # 7 829,50 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 829,50 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2016 | # 412,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 412,10 | # бюджет города Когалыма |
|  | # ул. Бакинская |  | 2016 | # 17 271,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 17 271,00 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2016 | # 909,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 909,00 | # бюджет города Когалыма |
|  | # Дорога в Аэропорт |  | 2016 | # 11 645,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 11 645,40 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  | 2016 | # 613,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 613,00 | # бюджет города Когалыма |
|  | Итого по задаче 2 |  | 2014-2016 | # 267 102,00 | # 86 018,20 | # 90 542,10 | # 90 541,70 | # Всего |
|  |  |  |  | # 253 746,50 | # 81 717,20 | # 86 014,80 | # 86 014,50 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | # 13 355,50 | # 4 301,00 | # 4 527,30 | # 4 527,20 | # бюджет города Когалыма |

| Задача 3. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города | ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ»** | 2014-2016 | 335 705,60 | 106 050,60 | 111 667,80 | 117 987,20 | # бюджет города Когалыма |
| 2.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города Когалыма» | 2014-2016 | 8 409,60 | 2 668,50 | 2 801,90 | 2 939,20 | # бюджет города Когалыма |
| 2.3. | Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ города Когалыма» | 2014-2016 | 655,70 | 197,00 | 221,60 | 237,10 | # бюджет города Когалыма |
|  | Итого по задаче 3 |  |  | 344 770,90 | 108 916,10 | 114 691,30 | 121 163,50 | бюджет города Когалыма |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  |  | 611 872,90 | 194 934,30 | 205 233,40 | 211 705,20 | Всего |
|  |  |  |  | 253 746,50 | 81 717,20 | 86 014,80 | 86 014,50 | бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | 358 126,40 | 113 217,10 | 119 218,60 | 125 690,70 | бюджет города Когалыма |

|  | Всего по программе в том числе: |  | 2014-2016 | 679 130,20 | 216 276,00 | 227 642,20 | 235 212,00 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2016 | 425 383,70 | 134 558,80 | 141 627,40 | 149 197,50 | # бюджет города Когалыма |
|  |  |  | 2014-2016 | 253 746,50 | 81 717,20 | 86 014,80 | 86 014,50 | # бюджет автономного округа |
|  | В том числе: ответственный исполнитель | ОРЖКХ | 2014-2016 | 679 130,20 | 216 276,00 | 227 642,20 | 235 212,00 | Всего |
|  |  |  |  | 425 383,70 | 134 558,80 | 141 627,40 | 149 197,50 | # бюджет города Когалыма |
|  |  |  |  | 253 746,50 | 81 717,20 | 86 014,80 | 86 014,50 | # бюджет автономного округа |
|  | соисполнитель 1 | (МБУ «КСАТ») | 2014-2016 | 335 705,60 | 106 050,60 | 111 667,80 | 117 987,20 | # Всего |
|  |  |  |  | 335 705,60 | 106 050,60 | 111 667,80 | 117 987,20 | # бюджет города Когалыма |
|  | соисполнитель 2 | МКУ «УЖКХ города Когалыма» | 2014-2016 | 76 322,60 | 24 207,20 | 25 432,30 | 26 683,10 | # Всего |
|  |  |  |  | 76 322,60 | 24 207,20 | 25 432,30 | 26 683,10 | # бюджет города Когалыма |
|  | соисполнитель 3 | МУ «УКС города Когалыма» | 2014-2016 | # 267 102,00 | # 86 018,20 | # 90 542,10 | # 90 541,70 | Всего |
|  |  |  |  | # 253 746,50 | # 81 717,20 | # 86 014,80 | # 86 014,50 | # бюджет автономного округа |
|  |  |  |  | # 13 355,50 | # 4 301,00 | # 4 527,30 | # 4 527,20 | # бюджет города Когалыма |

*     Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма

**    Муниципальное казенное учреждение «Коммунспецавтотехника»

*** Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

****Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»