| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от [Дата документа] |  | № [Номер документа] |  |

О внесении изменений

в постановление Администрации

города Когалыма

от 13.12.2021 №2591

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.04.2011 №93-п «О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых на капитальные вложения», Уставом города Когалыма, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 13.12.2021 №2591 «О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов, на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции следующего содержания:

«1. Утвердить:

1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов, на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Методику оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение к постановлению считать приложением 1 к постановлению.

1.4. Дополнить постановление приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И. Феоктистов) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Р.Ш.Юсупова.

| Глава города Когалыма | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Т.А. Агадуллин |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации города Когалыма |  |
| --- | --- | --- |
|  | от [Дата документа] | № [Номер документа] |

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

Порядок

проведения проверки инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств бюджета города

Когалыма, направляемых на капитальные вложения

(далее - порядок)

## Раздел 1. Общие положения

1. Порядок определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, находящихся (которые будут находиться) в муниципальной собственности и финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета города Когалыма, без участия средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности, инвестиционные проекты).

2. Порядок распространяет свое действие на инвестиционные проекты, предусматривающие финансовое обеспечение полностью или частично из бюджета города Когалыма, в рамках предусмотренных постановлением Администрации города Когалыма от 24.04.2015 № 1209 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города Когалыма», включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями (далее - инвестиционные проекты, Перечень объектов).

Порядок также распространяет свое действие на прочие объекты капитального строительства, по которым Администрацией города Когалыма установлена необходимость проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения.

3. Оценку эффективности осуществляет управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - УИДиРП) в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, установленной настоящим постановлением (далее - Методика), на основании подготовленных и представленных заявителями сведений по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности.

Заявителем на проведение оценки эффективности в рамках Порядка является структурное подразделение Администрации города Когалыма, муниципальное учреждение, осуществляющее функции по регулированию в сфере деятельности, соответствующей направлению инвестиционного проекта, инициирующее его реализацию (далее - заявитель).

4. УИДиРП формирует и ведет реестр инвестиционных проектов, получивших заключение об эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

## Раздел 2. Критерии оценки эффективности

5. Оценка эффективности осуществляется на основе критерия, касающегося обоснованности потребности в создаваемых мощностях, и критерия влияния реализации инвестиционного проекта на достижение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ.

6. Оценка по критерию, касающемуся обоснованности потребности в создаваемых мощностях, осуществляется по следующим подкритериям:

- наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, - проводится анализ наличия потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

- обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы) - осуществляется оценка соответствия мощности инвестиционного проекта и нормативов обеспеченности населения объектами социальной сферы; подкритерий не применяется для объектов, не являющихся объектами социальной сферы, а также для объектов, для которых не установлены нормативы обеспеченности;

- отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения); подкритерий не применяется для объектов, не являющихся объектами производственного назначения.

7. В рамках критерия, касающегося влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ, осуществляется оценка влияния инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ.

8. Оценка эффективности осуществляется путем определения соответствия критериям и подкритериям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, выраженного в процентах в соответствии с Методикой.

## Раздел 3. Порядок оценки эффективности

9. Для проведения оценки эффективности заявители представляют в УИДиРП  посредством электронного документооборота подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им на подписание должностным лицом) следующие сведения по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности:

- сведения, необходимые для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, по форме, установленной приложением к Методике;

- расчет стоимости объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации, подготовленный в соответствии с пунктами 2.2 - 2.6 Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 24.07.2020 №307-п.

10. Основаниями для отказа в проведении УИДиРП оценки эффективности являются:

- отсутствие оснований ее проведения;

- предоставление не в полном объеме сведений по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

11. Проведение оценки эффективности начинается после предоставления заявителем сведений по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности и завершается направлением УИДиРП заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта (приложение 2 к Порядку) или замечаний по предоставленным сведениям по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности (далее - заключение).

12. Срок проведения оценки эффективности, подготовки и направления заключения не должен превышать 15 рабочих дней.

13. Повторная проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с настоящим Порядком, проводится в следующих случаях:

- если предполагается внесение изменений в Перечень объектов, в результате которых изменяется мощность объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) более чем на 10 процентов по сравнению с изначально утвержденной мощностью;

- если предполагается замена земельного участка, в границах которого планируется строительство объекта капитального строительства;

- если в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества не приняты решения о включении в Перечень объектов в течение 12 месяцев со дня выдачи заключения об эффективности инвестиционного проекта.

## Приложение 1

к Порядку

Порядок

формирования и ведения реестра инвестиционных проектов,

получивших заключение об эффективности инвестиционного

проекта

1. Реестр инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, находящихся (которые будут находиться) в муниципальной собственности, и финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета города Когалыма, получивших заключение об эффективности инвестиционного проекта (далее – Реестр), формируется на инвестиционном портале города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.invest.admkogalym.ru).

2. Реестр формируется на основании информации, отраженной в заключении управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - УИДиРП) об эффективности инвестиционного проекта, по форме в соответствии с приложением к настоящему порядку.

3. УИДиРП ежеквартально, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по итогам отчетного года - не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным годом), обновляет Реестр, в том числе:

включает новые инвестиционные проекты, получившие заключение об эффективности инвестиционного проекта;

исключает инвестиционные проекты, получившие заключение об эффективности инвестиционного проекта, срок выдачи которых превышает срок, установленный пунктом 13 Порядка.

| N п/п | Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества | Заявитель (Реквизиты комплекта документов) | Срок реализации | Мощность | Адрес | Реквизиты заключения об эффективности инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Месяц и год выданного заключения об эффективности инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | объект 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | объект 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

### Приложение

к Порядку формирования и ведения реестра

инвестиционных проектов, получивших заключение

об эффективности инвестиционного проекта

Реестр инвестиционных проектов, получивших заключение

об эффективности инвестиционного проекта

## Приложение 2

к Порядку

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Заключение о проверке инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств бюджета города

Когалыма, направляемых на капитальные вложения

I.  Сведения  об  инвестиционном  проекте,  представленном  для  проведения

проверки  на  предмет  эффективности  использования  средств бюджета города

Когалыма, направляемых на капитальные вложения:

Заявитель: ________________________________________________________________

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

Регистрационный номер ________________________ дата _______________________

Наименование   объекта   капитального  строительства,  объекта  недвижимого

имущества: ________________________________________________________________

Срок реализации: __________________________________________________________

Мощность: _________________________________________________________________

Адрес (место нахождения) объекта _____________________________________

Расчетная стоимость в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации

(тыс. рублей): ____________________________________________________________

II.  Оценка  эффективности  использования средств бюджета города Когалыма,

направляемых  на капитальные вложения, по инвестиционному проекту по данным

заявителя:

| Критерий обоснованности потребности в создаваемых мощностях | ________ |
| --- | --- |
| Критерий влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ | ________ |
| Оценка эффективности инвестиционного проекта | ________ |

III. Заключение о результатах проверки:

По   результатам   оценки   эффективности   итоговое   значение  оценки

эффективности  превышает  предельное  (минимальное)  значение  в  60%,  что

свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта.

Начальник УИДиРП			                                  Ф.И.О.

Исполнитель: Ф.И.О.

# Приложение №2

к постановлению

Администрации города Когалыма

от 13.12.2021 №2591

Методика

оценки эффективности использования средств бюджета города

Когалыма, направляемых на капитальные вложения

## Раздел 1. Общие положения

1. Настоящая методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика, оценка эффективности), в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок) предусмотренным приложением №1 к настоящему постановлению.

2. Методика устанавливает подходы к определению соответствия инвестиционного проекта критериям и подкритериям, предусмотренным пунктами 6 и 7 Порядка, а также форму и состав сведений, необходимых для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные вложения (далее - Сведения, приложение к Методике).

Рекомендуемый состав информации, вносимый заявителем в Сведения на проведение оценки эффективности, для обоснования спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта, приведен в пункте 4.1 приложения 1 к приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.02.2024 №108 «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, формы заключения об эффективности инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из федерального бюджета, и порядка ведения реестра указанных инвестиционных проектов, получивших заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».

## Раздел 2. Определение соответствия критериям оценки

эффективности и состав необходимой для проведения оценки

эффективности информации

3. Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее - УИДиРП) для определения соответствия критериям оценки эффективности использует информацию, представляемую заявителями, а также иные сведения, полученные или подготовленные УИДиРП в рамках реализации полномочий при осуществлении своей деятельности.

4. Критерий оценки эффективности - обоснованность потребности в создаваемых мощностях (пункт 6 Порядка) рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

Ч1 - оценка обоснованности потребности в создаваемых мощностях;

- балл оценки i-го подкритерия группы критериев, касающихся обоснованности потребности в создаваемых мощностях;

K1 - общее число подкритериев группы критериев, касающихся обоснованности потребности в создаваемых мощностях;

K1НП - число подкритериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

4.1. Подкритерий критерия оценки эффективности - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта (абзац второй пункта 6 Порядка), рассчитывается по следующей формуле:

T = (Sпотреб / Sоб) x 100,

где:

T - оценка наличия потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта;

Sпотреб - мощность объекта, необходимая для обеспечения существующей потребности в продукции (услугах) - пункт 2.1.5 Сведений;

Sоб - мощность создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) объекта - пункт 2.1.6 Сведений.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта будет использоваться в полном объеме, то есть соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,6, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта в размере менее 75 процентов проектной мощности.

4.2. Подкритерий критерия оценки эффективности - обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы, абзац третий пункта 6 Порядка), определяется на основании норматива обеспеченности на уровне населенного пункта (пункт 2.2.4 Сведений) и (или) регионального норматива обеспеченности (пункт 2.2.3 Сведений), в случае их отсутствия - на основании федерального норматива обеспеченности (пункт 2.2.2 Сведений):

Балл, равный 1, присваивается, если по результатам реализации инвестиционного проекта норматив обеспеченности населения объектами социальной сферы не будет превышен более чем на 10 процентов.

Балл, равный 0, присваивается, если установлен факт превышения мощности инвестиционного проекта более чем на 10 процентов над нормативами.

Подкритерий не применим для объектов, не являющихся объектами социальной сферы, а также для объектов, для которых не установлены нормативы обеспеченности.

4.3. Подкритерий критерия оценки эффективности - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения, абзац четвертый пункта 6 Порядка), определяется на основании информации в пункте 2.3 Сведений:

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:

а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;

б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.

В иных случаях присваивается балл, равный 0.

Подкритерий не применим для объектов, не являющихся объектами производственного назначения.

5. Критерий оценки эффективности - влияние реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ, осуществляется оценка влияния инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ (пункт 7 Порядка), определяется на основании информации в пункте 3 Сведений.

В случае если рассматриваемый инвестиционный проект учтен в составе структурного элемента муниципальной программы или показателе муниципальной программы, баллы по критерию присваиваются в следующем порядке:

балл, равный 1, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта показатель структурного элемента муниципальной программы или муниципальной программы (далее - Показатель) достигается на 100 процентов;

балл, равный 0,5, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта Показатель достигается на 75 процентов и более;

балл, равный 0, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта Показатель достигается менее чем на 75 процентов.

В случае если рассматриваемый инвестиционный проект предлагается к включению в состав структурного элемента муниципальной программы, баллы по критерию присваиваются в следующем порядке:

балл, равный 1, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта достигается положительная динамика Показателя по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого Показателя;

балл, равный 0,5, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта достигается положительная динамика Показателя по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого Показателя, но имеется инвестиционный проект, за счет которого достигается более высокая положительная динамика того же Показателя на единицу затрат;

балл, равный 0, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта не достигается положительная динамика Показателя по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого Показателя.

## Раздел 3. Расчет оценки эффективности

6. Оценка эффективности (Эит, в процентах) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе критерия, касающегося обоснованности потребности в создаваемых мощностях, и критерия, касающегося влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ, и рассчитывается по следующей формуле:

Эит = (Ч1 x 0,6 + Ч2 x 0,4) x 100

где:

Ч1 - балл оценки по критерию, касающемуся обоснованности потребности в создаваемых мощностях (пункт 4 Методики);

Ч2 - балл оценки по критерию, касающемуся влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ (пункт 5 Методики);

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценок эффективности Ч1 и Ч2 соответственно.

7. По результатам оценки эффективности инвестиционный проект признается эффективным в случае если значение оценки составляет 60 процентов и более.

8. Инвестиционные проекты, по которым по подкритерию критерия оценки эффективности наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, присвоен балл 1 и по подкритерию критерия оценки эффективности обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов присвоен балл 0, признаются низкоэффективными и возвращаются на доработку с целью определения оптимальной мощности объекта капитального строительства.

Инвестиционные проекты, по которым значение оценки менее 60 процентов, но не ниже 45 процентов, признаются низкоэффективными и возвращаются на доработку с целью определения оптимальной мощности объекта капитального строительства и (или) внесения изменений в Показатели.

## Приложение

к Методике

Сведения, необходимые для проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности использования средств

бюджета города Когалыма, направляемых на капитальные

вложения

| N п/п | Сведения об инвестиционном проекте |  | Значение/обоснование/расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества |  |  |
| 1.2 | Срок реализации |  |  |
| 1.3 | Мощность |  |  |
| 1.4 | Адрес (место нахождения) объекта (по инвестиционному проекту, предусматривающему приобретение объекта недвижимого имущества |  |  |
| 1.5 | Запрашиваемый объем финансирования в целом и из бюджета города Когалыма, в том числе с распределением по годам |  |  |
| 1.6 | Описание текущего этапа создания объекта капитального строительства |  |  |
| 1.7 | Количество создаваемых рабочих мест |  |  |
| 2 | Обоснованность потребности в создаваемых мощностях |  |  |
| 2.1 | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 2.1.1 | Существующая численность потребителей продукции (услуг) |  |  |
| 2.1.2 | Потребность в продукции (услугах) для обеспечения существующей численности потребителей, в том числе по инвестиционному проекту, предусматривающему реконструкцию объекта капитального строительства обоснование необходимости осуществления реконструкции (предоставляется документальное подтверждение) |  |  |
| 2.1.3 | Объем продукции (услуг), оказываемый существующими учреждениями, в том числе государственными (муниципальными), частными учреждениями |  |  |
| 2.1.4 | Объем продукции (услуг), который планируется оказывать по итогам создания иных объектов, запланированных к созданию, а также иных мероприятий некапитального характера |  |  |
| 2.1.5 | Мощность объекта, необходимая для обеспечения существующей потребности в продукции (услугах), Sпотреб |  |  |
| 2.1.6 | Мощность создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) объекта, Sоб |  |  |
| 2.1.7 | Использование проектной мощности, процентов, T |  |  |
| 2.2 | Обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы) |  |  |
| 2.2.1 | Прогнозная численность потребителей продукции (услуг) на момент создания объекта |  |  |
| 2.2.2 | Федеральный норматив обеспеченности | реквизиты утвержденного норматива |  |
|  |  | значение норматива |  |
|  |  | выполнение норматива по результатам реализации инвестиционного проекта |  |
| 2.2.3 | Региональный норматив обеспеченности | реквизиты утвержденного норматива |  |
|  |  | значение норматива |  |
|  |  | выполнение норматива по результатам реализации инвестиционного проекта |  |
| 2.2.4 | Норматив обеспеченности муниципального образования | реквизиты утвержденного норматива |  |
|  |  | значение норматива |  |
|  |  | выполнение норматива по результатам реализации инвестиционного проекта |  |
| 2.3 | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения) |  |  |
| 2.3.1 | Объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов либо замещаемой импортируемой продукции |  |  |
| 2.3.2 | Объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение иных производителей замещающей отечественной продукции (работ и услуг) |  |  |
| 2.3.3 | Анализ рынка, в том числе подтверждающий наличие спроса на продукцию |  |  |
| 3 | Влияние реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ |  |  |
| 3.1 | Наименование муниципальной программы и реквизиты акта об ее утверждении |  |  |
| 3.2 | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  |  |
| 3.3 | Наличие показателя, вклад в достижение которого обеспечивается инвестиционным проектом, его характеристика |  |  |
| 3.4 | Влияние результатов инвестиционного проекта на достижение показателя/индикатора муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  |
| 3.5 | Информация о наличии соответствующих решений (поручений, указаний) поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора автономного округа, решений Правительства автономного округа |  |  |
| 4 | Дополнительная информация |  |  |
| 4.1 | Информация о наличии объекта капитального строительства в утвержденных (согласованных) схемах территориального планирования и соответствии данных о них параметрам инвестиционного проекта (в случае, если объект в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности подлежит отображению в схемах территориального планирования) |  |  |
| 4.2 | Иное (при необходимости) |  |  |

Приложение:  расчет  стоимости  объекта  в  ценах соответствующих лет с

учетом периода реализации на ______ л. в 1 экз.

Руководитель (или уполномоченное им

лицо) заявителя                                                      Ф.И.О.

Исполнитель заявителя:

должность, Ф.И.О.