| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от [Дата документа] |  | № [Номер документа] |  |

О внесении изменения

в постановление Администрации

города Когалыма

от 20.12.2024 №2522

В соответствии с Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 15.12.2025 №593-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 11.12.2024 №488-ГД», постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2522 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 30.10.2025 №2369 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма                          от 20.12.2024 №2522» признать утратившим силу.

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Виноградов А.Г.) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                                    от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного                               округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора                            Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332                                      от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Морозова А.А.

| Глава города Когалыма | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат [Номер сертификата 1] Владелец [Владелец сертификата 1] Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | Т.А. Агадуллин |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Краева Ольга Витальевна, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее – ОАиГ) Виноградов Андрей Геннадьевич, директор Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма») |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2028 |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого пространственного развития города Когалыма, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма 2. Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 135 904,07 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни: 1.1. Показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году». 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение устойчивого пространственного развития города Когалыма, формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | 13 | 2023 | 22 | 24 | 30 | 35 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – ХМАО-Югры) от 10.11.2023 №553-п «О государственной программе ХМАО - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» | ОАиГ | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.2 | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт. | 2 | 2023 | 6 | 1 | 1 | 1 | Постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2522 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Качество городской среды |  | «ГП ХМАО – Югры» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 1.2 | Благоустройство городских территорий города Когалыма |  | «МП» | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма |  |  |
| РП1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»* (куратор - Ислаев Азат Файзулхакович) |  |  |
|  | ОАиГ | Срок реализации: 2025 - 2030 |  |
| 1.1.1 | Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым | Качество городской среды |
| 1.1.2 | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий города Когалыма объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» | Благоустройство городских территорий города Когалыма |
| ПК1.1 | Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп» (куратор – Морозов Александр Александрович) |  |  |
|  | ОАиГ | Срок реализации: 2025 - 2025 |  |
| 1.1.1 | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов | Благоустройство объекта «Сквер вблизи СК «Олимп», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Нефтяников» | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме» |  |  |
|  | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма», ОАиГ | Срок реализации: 2025-2028 |  |
| 1.1.1 | Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме | Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |
| 1.1.2 | Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |

| 1.1.3 | Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме | Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях» |  |  |
|  | ОАиГ | Срок реализации: 2025-2028 |  |
| 1.2.1 | Задача 1 «Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | Ежегодное участие города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, информирование граждан о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.). Привлечение граждан в возрасте от 14 лет в решение вопросов развития городской среды, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Качество городской среды |
| 2 | Направление (подпрограмма) Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий |  |  |
| РП2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных»** (куратор - Забозлаев Алексей Геннадьевич) |  |  |
|  | КУМИ | Срок реализации: 2024 - 2030 |  |
| П2.1.1 | Задача 1. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме | Выполнение комплексных кадастровых работ: уточнение местоположения границ земельных участков; установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, указанных в части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся линейными объектами; образование земельных участков общего пользования, занятых площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами; исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Увеличение площади территории города Когалыма, в отношении которой создана единая электронная картографическая основа | Качество городской среды |

### * Региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

### ** Региональный проект, направленный на достижение показателей федеральных проектов не входящих в состав национальных проектов.

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе |  | 1 005 901,17 | 44 583,50 | 42 709,70 | 42 709,70 | 1 135 904,07 |
| федеральный бюджет |  | 103 777,00 | 6 787,40 | 6 349,70 | 6 349,70 | 123 263,80 |
| бюджет автономного округа |  | 94 418,80 | 11 689,90 | 10 360,00 | 10 360,00 | 126 828,70 |
| бюджет города Когалыма |  | 807 705,37 | 26 106,20 | 26 000,00 | 26 000,00 | 885 811,57 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) |  | - | - | - | - | - |
| РП1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» всего, в том числе | 867 128,82 | 27 403,50 | 26 709,70 | 26 709,70 | 947 951,72 |
|  | федеральный бюджет | 103 777,00 | 6 787,40 | 6 349,70 | 6 349,70 | 123 263,80 |
|  | бюджет автономного округа | 84 418,80 | 10 616,10 | 10 360,00 | 10 360,00 | 115 754,90 |
|  | бюджет города Когалыма | 678 933,02 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 708 933,02 |
| ПК1.1 | Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп» всего, в том числе | 55 369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 369,38 |
|  | бюджет автономного округа | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 45 369,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 369,38 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме» всего, в том числе | 68 402,97 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 116 402,97 |
|  | бюджет города Когалыма | 68 402,97 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 116 402,97 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях», в том числе | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| РП2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» всего, в том числе | 0,00 | 1180,00 | 0,00 | 0,00 | 1180,00 |
|  | бюджет автономного округа | 0,00 | 1073,80 | 0,00 | 0,00 | 1073,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 0,00 | 106,20 | 0,00 | 0,00 | 106,20 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»

| № показателя | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Качество городской среды, процент | Индекс города рассчитывается, как сумма баллов по 36 индикаторам, оцениваемым по шкале от 0 до 10 | Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2019 №510-р «Об утверждении методики формирования индекса качества городской среды». |
| 2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма, шт. | Показатель имеет фактический объем |  |

### Паспорт

### регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

### 1. Основные положения

| ### Региональный проект ### «Формирование комфортной городской среды» |  | ### Срок реализации проекта | ### 2025 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Куратор | ### Ислаев Азат Файзулхакович | ### Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |
| ### Руководитель | ### Фролов Александр Витальевич | ### Директор Департамента строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа- Югры - главный архитектор |  |
| ### Администратор | ### Силина Елена Геннадьевна | ### Начальник управления |  |
| ### Целевые группы |  | ### Население города Когалыма |  |
| ### Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | ### Государственная программа | ### Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды |  |

### 2. Показатели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ### проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | % | 0 | 2023 | 22 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Задача 2: Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт | 0 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
| 2. | Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | ### Единица измерения | ### Базовое значение |  | ### Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | ### Тип мероприятия (результата) | ### Уровень мероприятия (результата) | ### Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым | ### - | ### единица | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры» | ### Качество городской среды |

| ### 1.1.1 | ### Благоустроенная общественная ### территория парк «Первопроходцев» в городском округе Когалым | ### - | ### единица | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры» | ### - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2. | ### Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ### - | ### единица | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### Приобретение товаров, работ, услуг | «МП» | ### Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма |
| ### 2.2.2. | ### Благоустроенная общественная территория Объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» |  | ### единица | ### 0 | ### 2023 | ### 1 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Приобретение товаров, работ, услуг | «МП» | ### - |

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Задача 1: Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым всего, в том числе: | ### 768 969,22 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 768 969,22 |
|  | ### федеральный бюджет | ### 96 680,60 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 96 680,60 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 73 319,40 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 73 319,40 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 598 969,22 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 598 969,22 |
| ### 2. | ### Задача 2: Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего, в том числе | ### 98 159,60 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 98 159,60 |
|  | ### федеральный бюджет | ### 7 096,40 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 7 096,40 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 11 099,40 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 11 099,40 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 79 963,80 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 79 963,80 |
|  | ### Итого по проекту, в том числе: | ### 867 128,82 | ### 27 403,50 | ### 26 709,70 | ### 26 709,70 | ### 947 951,72 |
|  | ### федеральный бюджет | ### 103 777,00 | ### 6 787,40 | ### 6 349,70 | ### 6 349,70 | ### 123 263,80 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 84 418,80 | ### 10 616,10 | ### 10 360,00 | ### 10 360,00 | ### 115 754,90 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 678 933,02 | ### 10 000,00 | ### 10 000,00 | ### 10 000,00 | ### 708 933,02 |

### 6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### январь | ### февраль | ### март | ### апрель | ### май | ### июнь | ### июль | ### август | ### сентябрь | ### октябрь | ### ноябрь | ### декабрь |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 |
| ### 1. | ### Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустройство парка «Первопроходцев» в городском округе Когалым, всего, в том числе | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 768 969,22 | ### 0,00 | ### 768 969,22 |
|  | ### Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего, в том числе | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 98 159,60 | ### 0,00 | ### 98 159,60 |
| ### Итого |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 867 128,82 | ### 0,00 | ### 867 128,82 |

### Приложение

### к паспорту регионального проекта

### «Формирование комфортной городской среды»

План реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | ### Срок реализации |  | ### Взаимосвязь |  | ### Ответственный исполнитель | ### Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | ### Мощность объекта |  | ### Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | ### Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | ### Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### начало | ### окончание | ### предшественники | ### последователи |  |  | ### Единица измерения | ### Значение |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | ### Задача 1. Повышение комфортности городской среды, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Парк «Первопроходцев» в городском округе Когалым | ### 01.01.2025 | ### 25.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | ### единица | ### 1 | ### 768 969,22 | ### Акт законченного строительством объекта | ### - |
| ### 1.1. | ### Парк «Первопроходцев» в городском округе Когалым (2025 год) | ### 01.01.2025 | ### 25.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | ### единица | ### 1 | ### 768 969,22 | ### Акт законченного строительством объекта | ### - |
| ### 1.1. ### К.1. | ### Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | ### 01.05.2025 | ### 01.05.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Соглашение | ### - |
| ### 1.1. ### К.2. | ### Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | ### 30.06.2025 | ### 30.06.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Муниципальный контракт | ### - |
| ### 1.1. ### К.3. | ### Произведена приемка выполненных работ | ### 20.12.2025 | ### 20.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Акт приемки выполненных работ | ### - |
| ### 2. | ### Задача 2. Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ### 2.1. | ### Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ### 01.01.2025 | ### 20.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | ### объект | ### 1 | ### 98 159,60 | ### Акт законченного строительством объекта | ### - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2.1. | ### Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды: объект благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» (2025 год) | ### 01.01.2025 | ### 20.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  | ### объект | ### 1 | ### 98 159,60 | ### Акт законченного строительством объекта | ### - |
| ### 2.1. ### К.1. | ### Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | ### 01.05.2025 | ### 01.05.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Соглашение | ### - |
| ### 2.1. ### К.2. | ### Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | ### 30.06.2025 | ### 30.06.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Муниципальный контракт | ### - |
| ### 2.1. ### К.3. | ### Произведена приемка выполненных работ | ### 20.12.2025 | ### 20.12.2025 |  |  | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Акт приемки выполненных работ | ### - |

### Паспорт

### Муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

### 1. Основные положения

| ### Региональный проект ### «Формирование комфортной городской среды» |  | ### Срок реализации проекта ### 25.02.2025 - 31.10.2025 | ### Этап ### - |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Куратор | ### Морозов Александр Александрович | ### Заместитель главы города Когалыма |  |
| ### Руководитель | ### Краева Ольга Витальевна | ### Начальник ОАиГ |  |
| ### Администратор | ### Цыганкова Ирина Анатольевна | ### Заведующий сектором архитектуры и развития городской среды Муниципального казенного учреждения «Управление обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |
| ### Целевые группы |  | ### Население города Когалыма |  |
| ### Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | ### 1. Государственная программа. ### 2. Муниципальная ### программа | ### 1. «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» ### 2. «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» |  |

### 2. Показатели муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ### проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт | - | 2023 | 1 | - | - | - | - |

### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | ### Единица измерения | ### Базовое значение |  | ### Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | ### Тип мероприятия (результата) | ### Уровень мероприятия (результата) | ### Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| 1. | Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи СК «Олимп» | ### ПК1.1 ### Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" | ### единица | ### - | ### 2023 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### Приобретение товаров, работ, услуг | МП | ### Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма |
| ### 1.1.1. | ### Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи СК «Олимп», площадью 1 га (детская игровая площадка – 1 шт., спортивная площадка – 1 шт., МАФ – 81 шт., опоры наружного освещения – 39 шт., тротуары – 997 кв. м., озеленение – 2 658 кв. м.) |  | ### единица | ### - | ### 2023 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### Приобретение товаров, работ, услуг | - | ### - |

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустройство объекта «Сквер вблизи СК «Олимп», всего, в том числе | ### 55 369,38 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 55 369,38 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 10 000,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 10 000,00 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 45 369,38 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 45 369,38 |

### 6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации

### муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### январь | ### февраль | ### март | ### апрель | ### май | ### июнь | ### июль | ### август | ### сентябрь | ### октябрь | ### ноябрь | ### декабрь |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 |
| ### 1. | ### Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи СК «Олимп» | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 55 369,38 | ### 0,00 | ### 55 369,38 |
| ### Итого |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 55 369,38 | ### 0,00 | ### 55 369,38 |

### Приложение

### к паспорту муниципального проекта

### «Сквер вблизи СК «Олимп»

План реализации муниципального проекта «Сквер вблизи СК «Олимп»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | ### Срок реализации |  | ### Взаимосвязь |  | ### Ответственный исполнитель | ### Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | ### Мощность объекта |  | ### Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | ### Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | ### Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### начало | ### окончание | ### предшественники | ### последователи |  |  | ### Единица измерения | ### Значение |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | ### Задача 1. Осуществить благоустройство общественной территории в результате реализации инициативного проекта, победившего в региональном конкурсе инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи ### СК «Олимп» | ### 01.04.2025 | ### 19.12.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма | ### - | ### единица | ### 1 | ### 55 369,38 | ### Отчет о реализации инициативного проекта | ### - |
| ### 1.1. | ### Благоустроена общественная территория «Сквер вблизи ### СК «Олимп» (2025) | ### 01.04.2025 | ### 19.12.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  | ### 55 369,38 | ### Отчет о реализации инициативного проекта |  |
| ### 1.1.1. | ### Заключение соглашения о доведении ### источников финансирования | ### 01.06.2025 | ### 11.06.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1.К1. | ### Контрольная точка 1. Заключено соглашение о доведении ### источников финансирования | ### 11.06.2025 | ### 11.06.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Соглашение | ### - |

| ### 1.1.2. | ### Заключение муниципального контракта на выполнение работ | ### 02.07.2025 | ### 02.07.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1.1.2.К1. | ### Контрольная точка 2. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | ### 02.07.2025 | ### 02.07.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Муниципальный контракт | ### - |
| ### 1.1.3. | ### Осуществление строительно-монтажных работ | ### 02.07.2025 | ### 19.12.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.3.К.1. | ### Контрольная точка 3. ### Завершены строительно-монтажные работы | ### 25.10.2025 | ### 19.12.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4 | ### Осуществление приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | ### 25.10.2025 | ### 19.12.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.4.К.1. | ### Контрольная точка 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | ### 31.10.2025 | ### 19.12.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Акт приемки выполненных ### работ | ### - |
| ### 1.1.4.К.2. | ### Контрольная точка 5. Произведена оплата выполненных работ | ### 25.12.2025 | ### 25.12.2025 | ### - | ### - | ### Краева Ольга Витальевна начальник ОАиГ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Платежное поручение | ### - |

### Паспорт

### комплекса процессных мероприятий

### «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме»

### Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» Виноградов Андрей Геннадьевич, директор |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | «МП» | шт | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | шт | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общественная территория «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме | «МП» | шт | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Направление. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Общественная территория «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме | «МП» | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству городских территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Оформлены улицы города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1. | Выполнены работы по благоустройству дворовой территории (асфальтирование, устройство ливневой канализации, ремонт наружного освещения, обустройство тротуаров, замена урн и скамеек) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Приобретение товаров, работ, услуг | шт | 1 | 2023 | 1 | - | - | - |
| 3.1. | Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 68 402,97 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 116 402,97 |
|  | бюджет города Когалыма | 68 402,97 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 116 402,97 |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству городских территорий, всего, в том числе: | 68 402,97 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 116 402,97 |
|  | бюджет города Когалыма | 68 402,97 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 116 402,97 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Благоустройство городских территорий в городе Когалыме. |  |  |  |  |
| 1. Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм) | 01.09.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.04.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.08.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 01.09.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |

| Задача 2. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выполнение работ по благоустройству автомобильного проезда от пр. Солнечный, д.15 до торгового центра, с обустройством тротуара и строительством электрических сетей наружного освещения | 01.11.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.05.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.06.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.09.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.10.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Задача 3. Благоустройство общественных территорий в городе Когалыме |  |  |  |  |
| 1. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 20.12.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Акт приемки выполненных работ | - |
| Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 01.04.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 30.10.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |
| Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.11.2025 | Виноградов Андрей Геннадьевич, директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма» | Отчет | - |

### Паспорт

### комплекса процессных мероприятий

### «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях»

### Общие положения

| ### Ответственный за реализацию | ### Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой | ### Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | 2023 | 1 | - | - | - | ОАиГ | - |
| 1.2. | Разработана проектно-сметная документация на реализацию объекта благоустройства-участника Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | 2023 | 1 | - | - | - | ОАиГ | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | - |  | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Разработана проектно-сметная документация на реализацию объекта благоустройства-участника Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | МП | шт. | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие общественных территорий города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | Осуществление текущей деятельности | единиц | - | 2023 | 1 | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1. | Участие общественных территорий города Когалыма во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города», всего, в том числе: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» |  |  |  |  |
| 1. Участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» | 20.12.2025 | Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ | Письмо о направлении заявки на участие | - |
| Контрольная точка 1.1. Разработана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | 01.04.2025 | Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ | Заявка на участие | - |
| Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | 01.05.2025 | Краева Ольга Витальевна, начальник ОАиГ | Проектно-сметная документация | - |

### Паспорт

### регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

### 1. Основные положения

| Региональный проект «Национальная система пространственных данных» |  | ### Срок реализации проекта | ### 2024 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Куратор | ### Уткин Анатолий Валерьевич | ### Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |
| ### Руководитель |  |  |  |
| ### Администратор |  |  |  |
| ### Целевые группы |  |  |  |
| ### Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | ### Государственная программа | ### Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды |  |

### 2. Показатели регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ### проекта Администрации города Когалыма | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение комплексных кадастровых работ | «ГП ХМАО – Югры», «МП» | шт | 0 | 2023 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

| № п/п | ### Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проекта Администрации города Когалыма |  | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение комплексных кадастровых работ |  | «ГП ХМАО – Югры», «МП» | квартал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | ### Единица измерения | ### Базовое значение |  | ### Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | ### Тип мероприятия (результата) | ### Уровень мероприятия (результата) | ### Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | ### Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Выполнение комплексных кадастровых работ | ### - | ### квартал | ### 0 | ### 2023 | ### 0 | ### 3 | ### 0 | ### 0 | ### Приобретение товаров, работ, услуг | «ГП ХМАО – Югры», ### «МП» | ### Выполнение комплексных кадастровых работ |

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | ### Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2028 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Выполнение комплексных кадастровых работ, в том числе: | ### 0,00 | ### 1 180,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 0,00 | ### 1 073,80 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 073,80 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 0,00 | ### 106,20 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 106,20 |
|  | ### Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе: | ### 0,00 | ### 1 180,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 |
|  | ### бюджет автономного округа | ### 0,00 | ### 1 073,80 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 073,80 |
|  | ### бюджет города Когалыма | ### 0,00 | ### 106,20 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 106,20 |

### 6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение регионального проекта

### «Национальная система пространственных данных»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) |  | ### План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Всего на конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### январь | ### февраль | ### март | ### апрель | ### май | ### июнь | ### июль | ### август | ### сентябрь | ### октябрь | ### ноябрь | ### декабрь |  |
| ### 1 | ### 2 |  | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 | ### 14 | ### 15 |
| ### 1. |  | ### Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Выполнение комплексных кадастровых работ |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 |
| ### Итого |  |  | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 | ### 0,00 | ### 1 180,00 |

Приложение

к паспорту регионального

проекта «Национальная система

пространственных данных»

План реализации регионального проекта «Национальная система пространственных данных»

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | ### Срок реализации |  | ### Взаимосвязь |  | ### Ответственный исполнитель | ### Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | ### Мощность объекта |  | ### Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | ### Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | ### Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### начало | ### окончание | ### предшественники | ### последователи |  |  | ### Единица измерения | ### Значение |  |  |  |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 | ### 13 |
| ### 1. | ### Задача. Повышение эффективности муниципального управления в сфере имущественных и земельных отношений в городе Когалыме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Выполнение комплексных кадастровых работ | ### 01.01.2026 | ### 20.12.2026 |  |  | ### Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  | ### квартал | ### 3 | ### 1 180,00 | ### Актуальная выписка из Единого государственного реестра недвижимости | ### - |
| ### 1.1. ### К.1. | ### Заключено соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | ### 01.05.2026 | ### 01.05.2026 |  |  | ### Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Соглашение | ### - |
| ### 1.1. ### К.2. | ### Заключен муниципальный контракт на выполнение работ | ### 30.04.2026 | ### 30.04.2026 |  |  | ### Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Муниципальный контракт | ### - |
| ### 1.1. ### К.3. | ### Произведена приемка выполненных работ | ### 31.10.2026 | ### 31.10.2026 |  |  | ### Ковальчук Алексей Валериевич председатель КУМИ Администрации города Когалыма |  |  |  |  | ### Акт приемки выполненных работ | ### - |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской

среды в городе Когалыме»

Адресный перечень

общественных территорий, планируемых

к благоустройству в рамках приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование общественной территории | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство объекта «Парк Первопроходцев в городе Когалыме» | 2025 год |
| 2. | Благоустройство объекта «Экотропа в городе Когалыме» |  |

Адресный перечень

дворовых территорий, планируемых

к благоустройству в рамках приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование общественной территории | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройству автомобильного проезда от дом 15 проезда Солнечный, до торгового центра в 10 микрорайоне города Когалыма, с обустройством тротуара и строительством электрических сетей наружного освещения | 2025 год |

Адресный перечень

общественных территорий, планируемых

к благоустройству в рамках приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Наименование общественной территории | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство объекта «Этнодеревня в городе Когалыме» (IV этап) «Сердце Западной Сибири» | 2026 год |

## Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды в городе Когалыме»

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в минимальный перечень работ (на 2025 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 106,1

| №№п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы) | 100 м2 | 800 046,50 |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещения дворовых территорий | 100 м2 | 26 482,52 |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 24 627,06 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 10 419,81 |

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

### по благоустройству дворовых территорий, входящих

в дополнительный перечень работ (на 2025 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 106,1

| N № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 100 м2 | 406 493,60 |
| 2. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест) | 100 м2 | 439 158,14 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30 x 10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 3 440 426,72 |
| 4. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 x 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора) | 1 площадка | 177 355,52 |
| 5 | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 4 834,71 |
| 6. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 71 511,48 |

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в минимальный перечень работ (на 2026 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 105,3

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы) | 100 м2 | 842 448,96 |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещения дворовых территорий | 100 м2 | 27 886,09 |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 25 932,30 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 10 972,05 |

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

### по благоустройству дворовых территорий, входящих

в дополнительный перечень работ (на 2026 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 105,3

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 100 м2 | 428 037,76 |
| 2. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест) | 100 м2 | 462 433,52 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30 x 10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 3 622 769,34 |
| 4. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 x 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора) | 1 площадка | 186 755,36 |
| 5. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 5 090,95 |
| 6. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 75 301,59 |

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству дворовых территорий, входящих

в минимальный перечень работ (на 2027 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 104,5

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта дворовых проездов (включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы) | 100 м2 | 880 359,17 |
| 2. | Обеспечение (ремонт) освещения дворовых территорий | 100 м2 | 29 140,97 |
| 3. | Стоимость установки скамьи со спинкой на железобетонных ножках | 1 штука | 27 099,25 |
| 4. | Стоимость установки урны для мусора железобетонной с металлическим вкладышем | 1 штука | 11 465,80 |

### Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

### по благоустройству дворовых территорий, входящих

в дополнительный перечень работ (на 2027 год)

с учетом индекса дефлятора, установленного Минэкономразвития, - 104,5

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 100 м2 | 447 299,46 |
| 2. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (дополнительных парковочных мест) | 100 м2 | 483 243,03 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок (размером 30 x 10, 12 единиц игровых и спортивных МАФ) | 1 площадка | 3 785 793,96 |
| 4. | Организация площадок для установки мусоросборников (2 x 6, с 4-мя контейнерами для раздельного сбора мусора) | 1 площадка | 195 159,35 |
| 5. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 5 320,04 |
| 6. | Озеленение (газоны) | 100 м2 | 78 690,16 |