Информация о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых решениях и мерах по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных на финансирование мероприятий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» за 2024 год и истекающий период 2025 года»

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» внесено представление от 20.06.2025, содержащее требования Контрольно-счётной палаты, а именно:

- Принять меры к взысканию, в том числе искового характера по взысканию с подрядчиков неустойки за нарушение обязательств по заключенным контрактам.

- Организовать надлежащий контроль за соблюдением заказчиком и подрядчиками условий муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных со строительством, реконструкцией и благоустройством общественных территорий в городе Когалыме.

- Обеспечить надлежащее исполнение требований Закона о контрактной системе и действующего законодательства Российской Федерации.

- Лиц, чьи действия (бездействия) повлекли указанные нарушения, привлечь к дисциплинарной ответственности.

Информация о принятых решениях и мерах по результатам рассмотрения представления:

Согласно представленной информации МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» требования Контрольно-счетной палаты рассмотрены и приняты соответствующие меры:

- заключено дополнительное соглашение №4 от 26.06.2025 к муниципальному контракту №0187300013724000198 от 30.09.2024 на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк Первопроходцев в городе Когалыме», предусматривающее продление срока выполнения работ по I этапу в пределах общего срока окончания работ по контракту.