**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

**Директор МКУ «УЖКХ города Когалыма» Глава города Когалыма**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т. Бутаев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Пальчиков**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.**

**График уборки снега с территории г. Когалыма на декабрь 2020г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование убираемых территорий** | **Дата уборки** | | **Вид и количество спецтехники ед.** | **Наименование**  **предприятия** | **Примечание** |
| **1 звено** | | | | | | |
| **1.** | **1-микрорайон**  ул. Дружбы Народов – 26, 26А;  ул. Дружбы Народов – 26Б, 28;  ул. Степана Повха – 2, 4;  ул. Степана Повха – 6,8;  ул. Степана Повха – 12; ул. Мира – 2;  ул. Мира – 2А, 2Б;  ул. Мира – 4; проезд возле д/с «Буратино»;  ул. Мира – 4А, 4Б; | 01.12.2020  02.12.2020  03.12.2020  04.12.2020  07.12.2020  08.12.2020  09.12.2020  10.12.2020 | | Автогрейдер – 1  МКСМ-1000 – 2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **2.** | **5-микрорайон**  ул. Бакинская – 37, 39;  ул. Бакинская – 41, 51;  ул. Бакинская – 57, 53, 47;  ул. Ленинградская – 21, 19;  ул. Ленинградская – 17, 13, 15;  ул. Ленинградская – 11, 7;  ул. Ленинградская – 5, 9;  ул. Ленинградская – 1, 3;  ул. Бакинская – 63, 65, 67;  ул. Бакинская – 59, 61; | 11.12.2020  14.12.2020  15.12.2020  16.12.2020  17.12.2020  18.12.2020  21.12.2020  22.12.2020  23.12.2020  24.12.2020 | |
| **3.** | **13 – микрорайон**  ул. Др. Народов – 19;  ул. Др. Народов – 21, 25;  ул. Др. Народов – 29, 33, 37; | 25.12.2020  28.12.2020  29.12.2020 | |  |  |  |
| **2 звено** | | | | | | |
| **4.** | **2-микрорайон**  ул. Мира – 18, 18А;  ул. Мира – 16; ул. Молодёжная – 14;  ул. Молодёжная – 10, 12;  ул. Молодёжная – 2; ул. Дружбы Народов – 12;  ул. Дружбы Народов – 12/1, 12А;  ул. Дружбы Народов – 12Б, 12В;  ул. Дружбы Народов – 8, 10;  ул. Прибалтийская – 3, 3А; | 01.12.2020  02.12.2020  03.12.2020  04.12.2020  07.12.2020  08.12.2020  09.12.2020  10.12.2020 | | Автогрейдер – 1  МКСМ –1000 –2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **5.** | **3-микрорайон**  ул. Молодёжная – 32, 34;  ул. Ленинградская – 2, 4;  ул. Ленинградская – 6, 8;  ул. Ленинградская – 10; ул. Прибалтийская – 23;  ул. Ленинградская – 12; ул. Прибалтийская – 25;  ул. Прибалтийская – 15, 17; | 11.12.2020  14.12.2020  15.12.2020  16.12.2020  17.12.2020  18.12.2020 | |
| **6.** | **Посёлок ИЖС**  ул. Дачная;  ул. Заречная;  ул. Дружная;  ул. Пр.Обской; | 21.12.2020  22.12.2020  23.12.2020  24.12.2020 | |  |  |  |
| **7.** | **10 - микрорайон**  ул. Сибирская – 1, 3;  ул. Сопочинского – 15, 11;  ул. Сопочинского – 13, 7; | 25.12.2020  28.12.2020  29.12.2020 | |  |  |  |
| **3 звено** | | | | | | |
| **8.** | **7-микрорайон**  ул. Градостроителей – 16, 16/1, 20, 20/1;  ул. Градостроителей – 22; ул. Мира – 30;  ул. Градостроителей – 19; ул. Мира – 32;  ул. Мира – 36, 38;  ул. Мира – 34, 46;  ул. Мира – 48, 52;  ул. Мира – 58; ул. Северная – 5;  ул. Северная – 3, 7, 9; | | 01.12.2020  02.12.2020  03.12.2020  04.12.2020  07.12.2020  08.12.2020  09.12.2020  10.12.2020 | Автогрейдер – 1  МКСМ –1000 –2 | МБУ «Коммунспецавто  техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |
| **9.** | **4-микрорайон**  ул. Прибалтийская – 39, 43, 45;  ул. Прибалтийская – 35, 33;  ул. Прибалтийская – 31, 37;  ул. Прибалтийская – 29, 27;  ул. Ленинградская – 61, 65;  ул. Ленинградская – 59, 57;  ул. Ленинградская – 53, 45;  ул. Ленинградская – 37, 33;  ул. Ленинградская – 39, 41, 47;  ул. Ленинградская – 43, 49, 51;  ул. Ленинградская – 35, 31;  ул. Ленинградская – 25; ул. Бакинская – 35;  ул. Бакинская – 23, 33; | | 11.12.2020  14.12.2020  15.12.2020  16.12.2020  17.12.2020  18.12.2020  21.12.2020  22.12.2020  23.12.2020  24.12.2020  25.12.2020  28.12.2020  29.12.2020 |
| **4 звено** | | | | | | |
| **10.** | **Левобережная часть города**  ул. Привокзальная – 10, 11, 13, 23;  ул. Привокзальная – 7, 7А, 9, 29, 29А;  ул. Привокзальная – 31, 33, 35;  ул. Привокзальная – 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А;  ул. Фестивальная – 1, 2, 5;  ул. Фестивальная – 9, 10;  ул. Фестивальная – 11, 12;  ул. Фестивальная – 6, 7;  ул. Комсомольская – 10, 10А; пр. Нефтяников -30;  ул. Олимпийская – 15А, 21;  ул. Промысловая – 11; ул. Спортивная – 10Б;  ул. Дорожников – 9, 11;  ул. Олимпийская – 27, 23;  ул. Дорожников – 7; ул. Олимпийская – 29;  ул. Олимпийская – 25, 19;  ул. Олимпийская – 17, 17А;  ул. Олимпийская – 13, 15, 9, 9А;  коттеджи ул. Пионерная, ул. Таёжная, ул. Студенческая;  коттеджи ул. Мостовая;  коттеджи ул. Механизаторов, ул. Энергетиков,  ул. Автомобилистов, ул. Дорожников, ул. Кирова | | 01.12.2020  02.12.2020  03.12.2020  04.12.2020  07.12.2020  08.12.2020  09.12.2020  10.12.2020  11.12.2020  14.12.2020  15.12.2020  16.12.2020  17.12.2020  18.12.2020  21.12.2020  22.12.2020  23.12.2020  24.12.2020  25.12.2020  28,29.12.2020 | Автогрейдер - 1  МКСМ-1000 - 1  ТО - 28 - 1 | МБУ «Коммунспецавто  техника» | Расчистка внутриквартальных проездов будет производиться дополнительной спецтехникой по мере возможности |

30-31.12.2020г. – будет производиться очистка от снега внутриквартальных проездов в микрорайонах, подъездов

к учебным и дошкольным учреждениям.

**Примечание:**

1. Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники:

Автогрейдера – 4 ед., минипогрузчик – 7 ед., ТО-28 –1ед.

**Сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.**

1. При наличии удовлетворительного состояния автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРС.
2. Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972.
3. Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

**1;13-микрорайоны** – ООО «Сфера»; ООО «Прима» - В.В. Позняков тел. 2-11-46

**3; 4-микрорайоны** – ООО «Содружество»; ООО «Гармония» - М.В. Нагорная тел. 2-01-89

**2; 7-микрорайоны** – ООО «Согласие»; ООО «Север» - М.В. Нагорная тел. 5-20-41

**1; 2; 3-микрорайоны** – ООО «Фаворит»; ООО «Комфорт+» – И.Б. Синчак тел. 2-69-29

**5; 10; 11-микрорайоны** – ООО «Жильё»; ООО «Перспектива» - М.В. Нагорная тел. 2-01-89

**Левобережная часть города**-ООО «Аркада»; ООО «Проспект» - А.В. Голобурдов тел. 4-65-27

**Левобережная часть города**-ООО «УК «Управление комфортом» - Е.Е. Сафронова тел. 4-67-80

**11 микрорайон -** ООО «Кариатида» - А.Е. Алумбаева тел. 5-51-34

**Директор МБУ «Коммунспецавтотехника»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **В.Г. Буланый**

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор ООО «Содружество»

ООО «Гармония» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Жильё»

ООО «Перспектива» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Фаворит»

ООО «Комфорт+» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Б. Синчак

Директор ООО «Аркада»

ООО «Проспект» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Голобурдов

Директор ООО «Согласие»

ООО «Север» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Нагорная

Директор ООО «Сфера»

ООО «Прима» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Позняков

Генеральный директор

ООО «УК «Управление комфортом» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Сафронова

Генеральный директор

ООО «Кариатида» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е. Алумбаева

Государственный инспектор дорожного надзора

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Гобузов