| Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя 1.1 «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах», единица измерения - %, базовое значение –1 ; 2026 - 20,3700, 2027 - 21,0300, 2028 - 21,7600, 2029 - 22,5900, 2030 - 25,0500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2026 | 8,91 | Заключение соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 26.01.2026 | 26.01.2026 | Соглашение | Заместитель главы города Когалыма, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства | Краева О.В., Цыганкова И.А. |
|  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий города Когалыма | 01.03.2026 | 01.04.2026 | Муниципальные контракты |  |  |
|  |  | Проведение общественной приемки выполненных работ по благоустройству территорий города Когалыма | 30.10.2026 | 30.11.2026 | Акты общественной приемки |  |  |
| 2027 | 21,03 | Заключение соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.01.2027 | 31.01.2027 | Соглашение |  |  |
|  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий города Когалыма | 01.03.2027 | 01.04.2027 | Муниципальные контракты |  |  |
|  |  | Проведение общественной приемки выполненных работ по благоустройству территорий города Когалыма | 30.10.2027 | 30.11.2027 | Акты общественной приемки |  |  |
| 2028 | 27,76 | Заключение соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.01.2028 | 31.01.2028 | Соглашение |  |  |
|  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий города Когалыма | 01.03.2028 | 01.04.2028 | Муниципальные контракты |  |  |
|  |  | Проведение общественной приемки выполненных работ по благоустройству территорий города Когалыма | 30.10.2028 | 30.11.2028 | Акты общественной приемки |  |  |
| 2029 | 22,59 | Заключение соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.01.2029 | 31.01.2029 | Соглашение |  |  |
|  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий города Когалыма | 01.03.2029 | 01.04.2029 | Муниципальные контракты |  |  |
|  |  | Проведение общественной приемки выполненных работ по благоустройству территорий города Когалыма | 30.10.2029 | 30.11.2029 | Акты общественной приемки |  |  |
| 2030 | 25,05 | Заключение соглашение о доведении внебюджетных источников финансирования | 01.01.2030 | 31.01.2030 | Соглашение |  |  |
|  |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территорий города Когалыма | 01.03.2030 | 01.04.2030 | Муниципальные контракты |  |  |
|  |  | Проведение общественной приемки выполненных работ по благоустройству территорий города Когалыма | 30.10.2030 | 30.11.2030 | Акты общественной приемки |  |  |