Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных на финансирование мероприятий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» за 2024 год и истекающий период 2025 года», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2025 год.

Объектами контрольного мероприятия являлись Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма», Администрация города Когалыма.

Проверяемый период деятельности: 2024 год и истекший период 2025 года.

Общий объем средств, охваченных проверкой, составил 210 010,00 тыс. рублей.

Контрольным мероприятием в деятельности МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» установлены следующие нарушения и недоставки.

- В нарушение требований статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчиком не проведена претензионная работа в отношении отдельных подрядчиков, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, выразившееся в нарушение сроков выполнения работ по контракту.

- В нарушение статьи 309 ГК РФ, статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» необоснованно приняты и оплачены невыполненные ООО «Капитал-Дом» работы по контракту от 24.05.2024 №0187300013724000090 на общую сумму 3 294,16 рублей.

- В нарушение статьи 8.3, части 1 статьи 48, статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при устройстве ливневой канализации на дворовой территории по адресу: город Когалым, улица Степана Повха, дом 16 МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» проектирование не осуществлялось, экспертиза проектно-сметной документации не проводилась.

- В нарушение требований пункта 15 Приказа №163н МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» в установленный срок не предоставлены сведения в КУМИ Администрации города Когалыма для внесения в реестр муниципального имущества по объектам благоустройства общей стоимостью 62 564 737,39 рублей.

- Отмечается, что выполненная в рамках исполнения муниципального контракта №0187300013724000020 от 25.03.2024 посадка деревьев оказалась неэффективной, состояние высаженных деревьев показал наличие серьезных проблем с их адаптацией и укоренением на новом месте.

- В нарушение пункта 3.2.3 контракта №0187300013724000169 от 23.07.2024 Заказчиком не обеспечен контроль за ходом и качеством выполнения работ на объекте благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в г. Когалыме».

По результатам рассмотрения акта контрольного мероприятия, приняты следующие меры:

Отдельные недостатки МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» устранены в период рассмотрения акта контрольного мероприятия. Обеспечено устранение выявленных Контрольно-счетной палатой недостатков результата работ по муниципальному контракту №0187300013724000020 от 25.03.2024.

Результаты мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем находятся на контроле Контрольно-счетной палаты города Когалыма.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Когалыма и в Думу города Когалыма.