Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» за 2024 год и истекший период 2025 года», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.9 плана работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2025 год.

Объектом контрольного мероприятия являлось МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».

Проверяемый период деятельности: 2024 год и истекший период 2025 года.

Общий объем средств, охваченных проверкой, составил 38 151 311,74 рублей.

По результатам контрольного мероприятия в деятельности учреждения установлены следующие нарушения и недостатки, в том числе:

- Нарушения условий контрактов на выполнение работ, связанных с обустройством (ремонтом) пешеходных дорожек и тротуаров в городе Когалыме, в части:

- нарушения обязательств по оформлению Подрядчиком исполнительной документации;

- подписания Заказчиком Акта приемки законченных работ в отсутствии исполнительной документации;

- не составления Подрядчиками актов освидетельствования скрытых работ и отсутствия контроля за их выполнением со стороны Учреждения;

- не представления Подрядчиком документов, подтверждающие качество и безопасность используемых материалов при производстве работ (сертификаты соответствия на строительные материалы, декларации о соответствии на строительные материалы, документы на все материалы, требующие обязательного подтверждения соответствия).

- Нарушение требований законодательства Российской Федерации, в части завышения сметной стоимости работ на общую сумму 4 038 988,19 рублей, в том числе:

- неверное определение расценки на выполнение работ по разборке тротуаров на сумму 403 680,50 рублей;

- неверное определение объёмов работ и строительных материалов на общую сумму 3 635 307,69 рублей.

- Нарушение требований законодательства Российской Федерации, в части необоснованной приемки и оплаты невыполненных Подрядчиками работ по 12 муниципальным контрактам на общую сумму 3 470 043,57 рублей.

4. Нарушения требований законодательства о контрактной системе и условий муниципальных контрактов, в части обеспечения Подрядчиками гарантийных обязательств.

5. Нарушение требований законодательства Российской Федерации и условий муниципального контракта, в части не проведения претензионной работы в отношении Подрядчика, следствием чего явилось не поступление в бюджет города Когалыма неустойки в размере 8 715,36 рублей.

6. Установлены факты некачественного выполнения работ, не соответствующих условиям муниципальных контрактов, в части нарушения целостности соединений бортовых камней, наличия дефектов отделки на отдельных участках декоративной композиции, использования Подрядчиком материалов бывших в употреблении.

С целью принятия мер по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, в адрес руководителя объекта проверки внесено представление от 03.09.2025, со сроком исполнения до 03.10.2025.

Выполнение мероприятий по устранению нарушений находятся на контроле Контрольно-счетной палаты города Когалыма.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Когалыма и в Думу города Когалыма.