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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	
от [Дата документа]
	
№ [Номер документа]




О внесении изменения
в постановление Администрации
города Когалыма 
от 20.12.2024 №2497


В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решениями Думы города Когалыма от 19.11.2025     №582-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»,              от 15.12.2025 №592-ГД «О бюджете города Когалыма на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации города Когалыма                  от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»: 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2497 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» (далее – постановление) внести следующее изменение:
1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 29.12.2025 №2984               «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма                           от 20.12.2024 №2497» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»              (Виноградов А.Г.) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р                                 «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.


5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332                                      от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Морозова А.А.



	Исполняющий обязанности главы города Когалыма
	[image: ]ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  [Номер сертификата 1]
Владелец [Владелец сертификата 1]
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1]
	Р.Я. Ярема
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Приложение 
к постановлению Администрации
города Когалыма
Актуальная редакция муниципальной программы 
[bookmark: _GoBack](в редакции от 28.08.2026 №2150)
	от [Дата документа] 
	
	№ [Номер документа]





Паспорт муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» 
(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы 
	Галиев Виталий Ринатович - заместитель главы города Когалыма

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Виноградов Андрей Геннадьевич  - директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (далее – МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»)

	Соисполнители муниципальной программы 
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее - КУМИ).

	Период реализации муниципальной программы
	2026 – 2029

	Цели муниципальной программы 
	Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Когалыма

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.
2. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

	Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации
	530 097,91 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами
	Комфортная и безопасная среда для жизни/ реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики»
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2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Цель: Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Когалыма

	1.1
	Строительство, реконструкция 
объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры
	РП вне НП
	шт,
МВт,
км.
	1 797,69
	2024
	1
28
1,7
	0
0
0
	0
0
0
	0
0
0
	Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2025 №548-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики».
	МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году

	1.2
	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса  до 2035 года
	МП
	шт.
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
	МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	-

	1.3
	Создание условий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и подключению (технологическое 
	МП
	шт.
	-
	2024
	6
	1
	1
	1
	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.02.2025
№74-рп «О дополнительном соглашении №2 к
Соглашению о сотрудничестве между 
	МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	-



	
	присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, по разработке проектно-сметной документации, проведению технической экспертизы, проведению технического обследования
	
	
	
	
	
	
	
	
	Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2024-2028 годы от 28
февраля 2024 года».
	
	

	1.4
	Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера
	МП
	%
	80
	2024
	80
	80
	80
	80
	Постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2017 №1002 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением».
	КУМИ
	-

	1.5
	Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
	МП
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	Постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1875 «Об утверждении Порядка оказания за счет средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
	МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	-



3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Цель: Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами население города Когалыма

	1.1.
	Строительство, реконструкция 
объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры
	«РП вне НП»
	шт.,
МВт,
км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
28
1,7
	1
28
1,7

	1.2.
	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса  до 2035 года
	МП
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	1.3.
	Создание условий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и подключению (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, по разработке проектно-сметной документации, проведению технической экспертизы, проведению технического обследования
	МП
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	6

	1.4.
	Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера
	МП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	80

	1.5.
	Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
	МП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100




4. Структура муниципальной программы

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента

	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1
	Направление (подпрограмма)  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

	РП 1.1
	Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»*
(Кильтау Владимир Викторович,  заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

	
	Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»)
	Срок реализации 2024-2027

	1.1.1
	Задача 1: Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 
	Строительство объекта «Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме».
	Строительство, реконструкция 
объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры

	РП 1.2
	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»**
(Кильтау Владимир Викторович,  заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

	
	Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»)
	Срок реализации (2025-2030)

	1.2.1
	Задача 1: Модернизирована коммунальная инфраструктура
	Выполнение работ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
	Строительство, реконструкция 
объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры 

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

	
	Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»)
	Срок реализации (2026-2029)

	1.1.1
	Задача 1: Разработан топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса  до 2035 года
	Исследование актуальной структуры производства и потребления топлива и энергии на территории города Когалыма
	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса  до 2035 года

	1.1.2
	Задача 2: Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР, техническая экспертиза, техническое обследование)
	Выполнение работ по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Разработка проектно-сметной документации, технической документации, проведение технической экспертизы, проведение технического обследования, проведение экспертизы промышленной безопасности.
	Создание условий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и подключению (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, разработке проектно-сметной документации, проведению технической экспертизы, проведению технического обследования.

	2
	Направление (подпрограмма) «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»



	2.1
	Комплекс процессных мероприятий «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

	
	Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»)
	Срок реализации (2026-2029)

	2.1.1
	Задача 1: Обеспечены мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
	Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме                                                                                                              
	Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта

	3
	Направление (подпрограмма) «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»

	3.1
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»

	
	Ответственный за реализацию (МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/КУМИ)
	Срок реализации (2026-2029)

	3.1.1
	Задача 1: Привлечены долгосрочные частные инвестиции
	Предоставление субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением
	Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %.



*Региональный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -Югры
**Региональный проект , направленный на  достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни»
5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	Номер структурного элемента
	Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа всего, в том числе
	372 569,41
	49 356,90
	54 085,80
	54 085,80
	530 097,91

	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	1 850,20
	1 850,20
	3 700,40

	бюджет автономного округа
	317 713,50
	39 015,20
	41 318,10
	41 318,10
	439 364,90

	бюджет города Когалыма
	54 855,91
	10 341,70
	10 917,50
	10 917,50
	87 032,61

	Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно)
	-
	-
	-
	-
	-

	РП 1.1
	Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» всего, в том числе:
	313 878,91
	0,00
	0,00
	0,00
	313 878,91

	
	бюджет автономного округа
	276 576,90
	0,00
	0,00
	0,00
	276 576,90

	
	бюджет города Когалыма
	37 302,01
	0,00
	0,00
	0,00
	37 302,01

	РП 1.2
	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	8 997,00
	8 997,00
	17 994,00

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	1 850,20
	1 850,20
	3 700,40

	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	5 717,40
	5 717,40
	11 434,80

	
	бюджет города Когалыма
	0,00
	0,00
	1 429,40
	1 429,40
	2 858,80

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» всего, в том числе:
	6 808,80
	127,00
	127,00
	127,00
	7 189,80

	
	бюджет города Когалыма
	6 808,80
	127,00
	127,00
	127,00
	7 189,80

	2.1
	Комплекс процессных мероприятий «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» всего, в том числе:
	460,90
	460,90
	460,90
	460,90
	1 843,60

	
	бюджет города Когалыма
	460,90
	460,90
	460,90
	460,90
	1 843,60

	3.1
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» всего, в том числе:
	51 420,80
	48 769,00
	44 500,90
	44 500,90
	189 191,60

	
	бюджет автономного округа
	41 136,60
	39 015,20
	35 600,70
	35 600,70
	151 353,20

	
	бюджет города Когалыма
	10 284,20
	9 753,80
	8 900,20
	8 900,20
	37 838,40




Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы, 
показателей структурных элементов
	
	
	
	

	№
показателя
	Наименование показателя, 
ед. измерения
	Расчет целевого показателя
	Источник получения информации о целевых показателях

	1
	2
	3
	4

	1.
	Строительство, реконструкция 
объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры
	Показатель имеет фактический объем
	-

	2.
	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года, шт.
	Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.10.2021 №1169 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
	-

	3.
	Создание условий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и подключению (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, по разработке проектно-сметной документации, проведению технической экспертизы, проведению технического обследования
	Показатель имеет фактический объем 
	-

	4.
	Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера, %
	Постановление Администрации города Когалыма от 15.05.2017 №1002 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии концессионеру на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением».
	-

	5.
	Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, %
	Постановление Администрации города Когалыма от 16.08.2018 №1875 «Об утверждении Порядка оказания за счет средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
	-



Паспорт 
регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

1. Основные положения

	Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»
	Ф.И.О.
	Срок реализации проекта
	2024 – 2027

	Куратор
	Кильтау Владимир Викторович
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

	Руководитель
	Каров Матвей Игоревич
	Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	Администратор
	Сазанов Сергей Валерьевич
	Начальник отдела развития жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	Целевые группы
	
	Население города Когалыма

	Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа)
	Государственная программа
	 «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики»



2. Показатели регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

	№ п/п
	Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
проекта Администрации города Когалыма 
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	 Задача: «Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»

	1.1
	Строительство, реконструкция 
объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры
	«РП вне НП»
	шт,
МВт,
км.
	1 797,69

	2024

	1
28
1,7
	0
	0
	0
	-



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» в 2026 году

	№ п/п
	Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
проекта Администрации города Когалыма
	Уровень показателя
	Единица измерения
	
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Задача: «Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»

	1.1.
	Строительство, реконструкция 
объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры
	«РП вне НП»
	шт,
МВт,
км.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
28
1,7
	1
28
1,7



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача: «Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»

	1.1.
	Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме
	-
	шт,
МВт,
км
	1 797,69
	2024
	1
28
1,7
	-
	-
	-
	Приобретение товаров, работ, услуг
	«РП вне НП»
	Строительство, реконструкция 
объектов инженерной 
и коммунальной инфраструктуры




5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача: «Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»

	1.1.
	Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме
	313 878,91
	0,00
	0,00
	0,00
	313 878,91

	
	бюджет автономного округа
	276 576,90
	0,00
	0,00
	0,00
	276 576,90

	
	бюджет города Когалыма
	37 302,01
	0,00
	0,00
	0,00
	37 302,01

	Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе
	313 878,91
	0,00
	0,00
	0,00
	297 818,82

	
	бюджет автономного округа
	276 576,90
	0,00
	0,00
	0,00
	276 576,90

	
	бюджет города Когалыма
	37 302,01
	0,00
	0,00
	0,00
	37 302,01



6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение 
реализации регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	
	Всего на конец 2026 года

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача: «Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»

	1.1.
	Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	313 878,91
	313 878,91

	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	313 878,91
	313 878,91



Приложение
к паспорту регионального проекта 
«Создание (реконструкция) 
коммунальных объектов»

План реализации регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)
	Информационная система

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
	Значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача: «Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса»

	1.1.
	Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме (2025-2026 годы)
	01.01.2025
	26.12.2026
	-
	-
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	-
	МВт,
км
	28,
1,7
	313 878,91
	-
	-

	1.1.
	Котельная по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию (2025) 
	01.01.2025
	26.12.2025
	-
	-
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	-
	МВт,
км
	28,
1,7
	313 878,91
	строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	-

	1.1.
К.1.
	Подготовлена конкурсная документация в целях размещения электронного конкурса
	30.04.2025
	30.04.2025
	-
	-
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	-
	МВт,
км
	28,
1,7
	313 878,91
	Конкурсная документация
	-



	1.1.
К.2.
	Заключен муниципальный  контракт на строительство Объекта
	11.06.2025
	11.06.2025
	-
	-
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	-
	МВт,
км
	28,
1,7
	313 878,91
	Муниципальный контракт
	-

	1.1.
К.3.
	Завершена приемка выполненных работ
	15.12.2025
	15.12.2025
	-
	-
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	-
	МВт,
км
	28,
1,7
	313 878,91
	Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11
	-

	1.1.
К.4.
	Оплата за фактически выполненные и принятые работы в соответствии с условиями  контракта проведена
	26.12.2025
	26.12.2025
	-
	-
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	-
	МВт,
км
	28,
1,7
	313 878,91
	Платежные поручения
	-

	1.1.1
	Котельная по улице Сибирская и магистральной сети теплоснабжения в городе Когалыме к зданию (2026) 

	01.01.2026
	26.12.2026
	-
	-
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	-
	МВт,
км
	28,
1,7
	313 878,91
	строительно-монтажные и пусконаладочные работы
	-

	1.1.1.К.1
	Завершена приемка выполненных работ
	15.12.2026
	15.12.2026
	-
	-
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	-
	МВт,
км
	28,
1,7
	313 878,91
	Акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11
	-

	1.1.1.К.2.
	Оплата за фактически выполненные и принятые работы в соответствии с условиями контракта проведена
	26.12.2026
	26.12.2026
	-
	-
	МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»
	-
	МВт,
км
	28,
1,7
	313 878,91
	Платежные поручения
	-



Паспорт 
регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	(Ф.И.О.)
	Срок реализации проекта
	2026-2030

	Куратор
	Кильтау Владимир Викторович
	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	Руководитель
	Каров Матвей Игоревич
	Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	Администратор
	Фенский Виталий Сергеевич
	Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	Целевые группы
	
	Население города Когалыма

	Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа)
	Государственная программа
	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики»



2. Показатели регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
проекта Администрации города Когалыма 
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача  «Модернизирована коммунальная инфраструктура» 

	1.1
	Модернизация коммунальной инфраструктуры
	«НП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
 в 2026 году
	№ п/п
	Показатели проекта (портфеля проектов) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
проекта Администрации города Когалыма
	Уровень показателя
	Единица измерения
	
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Задача  «Модернизирована коммунальная инфраструктура»

	1.1.
	Модернизация коммунальной инфраструктуры
	«НП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	Тип мероприятия (результата)
	Уровень мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача  «Модернизирована коммунальная инфраструктура»

	1.1.
	«Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Приобретение товаров, работ, услуг
	«НП»
	Строительство, реконструкция
объектов инженерной
и коммунальной инфраструктуры



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Задача  «Модернизирована коммунальная инфраструктура»

	1.1.
	Модернизация коммунальной инфраструктуры, всего, в том числе
	0,00
	0,00
	8 997,00
	8 997,00
	17 994,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	1 850,20
	1 850,20
	3 700,40

	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	5 717,40
	5 717,40
	11 434,80

	
	бюджет города Когалыма
	0,00
	0,00
	1 429,40
	1 429,40
	2 858,80

	Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе
	0,00
	0,00
	8 997,00
	8 997,00
	17 994,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	1850,20
	1 850,20
	3 700,40

	
	бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	5 717,40
	5 717,40
	11 434,80

	
	бюджет города Когалыма
	0,00
	0,00
	1 429,40
	1 429,40
	2 858,80



6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение 
реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2026 года

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача  «Модернизирована коммунальная инфраструктура»

	1.1.
	Модернизация коммунальной инфраструктуры
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






Приложение
к паспорту регионального проекта 
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры»

План реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)
	Информационная система

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
	Значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Задача  «Модернизирована коммунальная инфраструктура»

	1.1.
	«Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.К.1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.К.2.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Паспорт 
комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Общие положения

	Ответственный за реализацию 
	Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма», Виноградов Андрей Геннадьевич  - директор

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» 



1. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Разработан топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса  до 2035 года»

	1.1.
	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года
	МП
	шт
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	www.admkogalym.ru

	2.
	Задача «Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР, техническая экспертиза, техническое обследование)»

	2.1
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР, техническая экспертиза, техническое обследование)
	МП
	шт
	-
	2024
	6
	1
	1
	1
	МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	www.admkogalym.ru



2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Задача «Разработан топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса  до 2035 года»

	1.1.
	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года
	МП
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	2.
	Задача «Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР, техническая экспертиза, техническое обследование)»

	2.1
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР, техническая экспертиза, техническое обследование)
	МП
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	6



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача «Разработан топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса  до 2035 года»

	1.1
	Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года
	Приобретение товаров, работ, услуг
	шт
	1
	2024
	1
	1
	1
	1

	2.
	Задача «Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР, техническая экспертиза, техническое обследование)»

	2.1
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР, техническая экспертиза, техническое обследование)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	шт
	-
	2024
	6
	1
	1
	1



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	Всего

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:
	6 808,80
	127,00
	127,00
	127,00
	7 189,80

	
	бюджет города Когалыма
	6 808,80
	127,00
	127,00
	127,00
	7 189,80

	1.
	Мероприятие (результат) «Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года» всего, в том числе:
	127,00
	127,00
	127,00
	127,00
	508,00

	
	бюджет города Когалыма
	127,00
	127,00
	127,00
	127,00
	508,00

	2.
	Мероприятие (результат) «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР, техническая экспертиза, техническое обследование)»
	6 681,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6 681,80

	
	бюджет города Когалыма
	6 681,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6 681,80



5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Разработан топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса  до 2035 года»

	1. Мероприятие (результат) «Разработка топливно-энергетический баланс города Когалыма за 2025 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года»

	Контрольная точка 1.1. Подготовлена аукционная документации для проведения процедуры определения подрядчика (исполнителя)
	25.06.2025
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	План-график
	-

	Контрольная точка 1.2. Заключен муниципальный контракт 
	01.07.2025
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	Реестр контрактов
	-



	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка оказанных услуг.
	01.10.2025
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	Акт выполненных работ
	-

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата оказанных услуг.
	10.10.2025
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	Платежное поручение
	-

	2. Задача «Завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР, техническая экспертиза, техническое обследование)»

	2. Мероприятие (результат) «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР техническая экспертиза, техническое обследование,)»

	Контрольная точка 1.1 Подготовлена документация для проведения процедуры определения подрядчика (исполнителя)
	01.05.2025
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	План-график
	-

	Контрольная точка 1.2. Заключен муниципальный контракт 
	10.06.2025
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	Реестр контрактов
	-

	Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ.
	10.12.2025
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	Акт выполненных работ
	-

	Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ, по муниципальному контракту
	20.12.2025
	
	Платежное поручение
	-



Паспорт
комплекса процессных мероприятий
«Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
Общие положения

	Ответственный за реализацию 
	Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма», Виноградов Андрей Геннадьевич  - директор

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» 



1. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечены мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

	1.1.
	Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, %.
	МП
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»
	-



2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
	
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Задача «Обеспечены мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

	1.1.
	Использование дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта, %.
	МП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100



3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача «Обеспечены мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

	1.
	Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
	Иные мероприятия (результаты)
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	Всего

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:
	460,90
	460,90
	460,90
	460,90
	1843,60

	
	бюджет города Когалыма
	460,90
	460,90
	460,90
	460,90
	1843,60

	1.
	Мероприятие (результат) «Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» всего, в том числе:
	460,90
	460,90
	460,90
	460,90
	1843,60

	
	бюджет города Когалыма
	460,90
	460,90
	460,90
	460,90
	1843,60



5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Обеспечены мероприятия по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»

	Мероприятие (результат)    «Субсидия на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме»

	Контрольная точка 1.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города Когалыма дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – соглашение)
	Прием заявки на предоставление субсидии
- в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем размещения объявления о начале приема заявок
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/ КУМИ Администрации города Когалыма
	Соглашение
	www.budget.gov.ru.



	Контрольная точка 1.2. Заключено соглашение
	Срок заключения соглашения 
- в течение 5 календарных дней со дня получения соглашения.
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/ КУМИ Администрации города Когалыма

	Заключение соглашения

	-

	Контрольная точка 1.3. Выполнены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
	Плановый период  соглашения
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/ КУМИ Администрации города Когалыма

	Отчет
(акты приемки выполненных работ капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (КС-2, КС-3))

	-

	Контрольная точка 1.4. Предоставлены субсидии,  на основании предоставленных документов, связанные с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
	Срок окончания
соглашения
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

	Отчет
(акты приемки выполненных работ капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (КС-2, КС-3))

	-



Паспорт 
комплекса процессных мероприятий
«Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»
Общие положения

	Ответственный за реализацию 
	Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма», Виноградов Андрей Геннадьевич - директор;
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме» 



1. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Привлечены долгосрочные частные инвестиции»

	1.1.
	Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера
	МП
	%
	80
	2024
	80
	80
	80
	80
	МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/КУМИ Администрации города  Когалыма
	-



2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1.
	Задача «Привлечены долгосрочные частные инвестиции»

	1.1.
	Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера
	МП
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	80




3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача «Привлечены долгосрочные частные инвестиции»

	1.
	Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса
	Иные мероприятия (результаты)
	%
	80
	2024
	80
	80
	80
	80



4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	Всего

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:
	51 420,80
	48 769,00
	44 500,90
	44 500,90
	189 191,60

	
	бюджет автономного округа
	41 136,60
	39 015,20
	35 600,70
	35 600,70
	151 353,20

	
	бюджет города Когалыма
	10 284,20
	9 753,80
	8 900,20
	8 900,20
	37 838,40

	1.
	Мероприятие (результат) «Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса», всего, в том числе:
	51 420,80
	48 769,00
	44 500,90
	44 500,90
	189 191,60

	
	бюджет автономного округа
	41 136,60
	39 015,20
	35 600,70
	35 600,70
	151 353,20

	
	бюджет города Когалыма
	10 284,20
	9 753,80
	8 900,20
	8 900,20
	37 838,40



5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Привлечены долгосрочные частные инвестиции»

	Мероприятие (результат) «Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса»

	Контрольная точка 1.1. Заключено концессионное соглашение на выполнение мероприятий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма, в том числе на возмещение понесенных затрат концессионера при выполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением (далее - соглашение)

	Разработка и согласование мероприятий по  реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Когалыма
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/
КУМИ Администрации города Когалыма
	Соглашение
	www.admkogalym.ru

	Контрольная точка 1.2. Выполнены мероприятия 
в соответствии с соглашением
	До окончания текущего финансового года заключения соглашения
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/
КУМИ Администрации города Когалыма
	акты приемки выполненных работ, ЛСР, КС-2, КС-3, КС-11
	-

	Контрольная точка 1.3. Подана заявка на предоставление субсидии по соглашению
	До окончания текущего финансового года заключения соглашения, с учетом периода рассмотрения заявки комиссией
	Виноградов А.Г., директор МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»/
КУМИ Администрации города Когалыма
	исполнительная техническая документация по созданию, реконструкции, модернизации объектов концессионного соглашения
	-



Перечень создаваемых объектов на 2026 год и на плановый период 2027 - 2029 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)
	№п/п
	Наименование объекта
	Мощность
	Срок строительства, проектирования (характер работ)
	Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций)
	Остаток стоимости на 01.01.2026_
	Источники финансирования
	Инвестиции, тыс. рублей
	Механизм реализации
	Заказчик по строительству

	
	
	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	в период реализации муниципальной программы
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Всего, в том числе
	всего
	313 878,91
	0,00
	0,00
	313 878,91
	Прямые инвестиции
	МКУ «УКС и ЖКХ г. Когалыма»

	
	бюджет автономного округа
	276 576,90
	0,00
	0,00
	276 576,90
	
	

	
	бюджет города Когалыма
	37 302,01
	0,00
	0,00
	37 302,01
	
	

	1
	Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме
	шт. 1,
мВт 28,
км. 1,7
	2025-2026
	1 000 763,5
	313 878,91
	всего
	313 878,91
	0,00
	0,00
	313 878,91
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет автономного округа
	276 576,90
	0,00
	0,00
	276 576,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	бюджет города Когалыма
	37 302,01
	0,00
	0,00
	37 302,01
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