Информация о реализации национальных проектов на территории города Когалыма в 2024 году.
Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в Российской Федерации были запущены 14 национальных проектов (программ), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее – ХМАО-Югра, автономный округ) разработаны 12 портфелей проектов, направленных на достижение целей и задач национальных проектов.
В 2024 году муниципальное образование городской округ Когалым принимало участие в 16 региональных проектах, входящих в портфели проектов по 7 направлениям. В портфеле проектов «Здравоохранение» принимало участие бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Когалымская городская больница», Администрация города Когалыма – в 6-ти портфелях проектов:

 - «Образование», 
- «Демография», 
- «Экология»,  

- «Культура», 
- «Жилье и городская среда», 
- «Малое и среднее предпринимательство»,

 в рамках, которых был запланирован к достижению 21 показатель, 20 из которых достигнуты в полном объеме, 1 показатель – со значением более 96%.
На реализацию региональных проектов было направлено 790 828,2 тыс. руб.
	Портфели проектов (7)
	Проекты (16)
	Показатели (21)

	1. Образование
	1. Современная школа
	1

	
	2. Успех каждого ребенка
	4

	
	3. Цифровая образовательная среда
	4

	
	4. Социальная активность
	1

	
	5. Патриотическое воспитание
	0

	2. Демография
	1. Спорт – норма жизни
	1

	
	2. Содействие занятости 
	2

	3. Экология
	1. Сохранение уникальных водных объектов
	2

	4. Жилье и городская среда
	1. Жилье
	1

	
	2. Формирование комфортной городской среды
	2

	5. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
	1. Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
	0

	
	2. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
	0

	
	
	2

	6. Культура 
	1. Творческие люди
	1

	7. Здравоохранение (БУ ХМАО – Югры «Когалымская городская больница»)
	1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
	0

	
	2. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
	0

	
	3. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	0


Портфель проектов «Демография»

Город Когалым принимал участие в 2 региональных проектах:
1. «Спорт – норма жизни».

2. «Содействие занятости».

Финансовых средств на реализацию данных региональных проектов в 2024 году не запланировано. 
1. Региональный проект «Спорт – норма жизни».

На постоянной основе проводилась инвентаризация объектов спорта.

В 2024 году уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 56,3% (план 2024 года – 50,5%).

           2. Региональный проект «Содействие занятости».

Все дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, желающие посещать дошкольные образовательные организации, охвачены дошкольным образованием. Актуальная очередность в детские сады отсутствует. Значение целевого показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет» составляет 100% (план на 2024 год - 100%).

Портфель проектов «Образование»:

Город Когалым принимал участие в реализации 5 региональных проектов.
1. «Современная школа»;

2. «Успех каждого ребенка»;

3. «Цифровая образовательная среда»;

4. «Социальная активность»;

5. «Патриотическое воспитание».

В 2024 году на реализацию этих проектов было направлено 643 208,8 тыс. руб.
1. Региональный проект «Современная школа».

  В рамках реализации регионального проекта было направлено 641 680,2 тыс. руб.
           100% педагогов общеобразовательных организаций города Когалыма прошли повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (накопительным итогом).
В рамках регионального проекта «Современная школа» с 2021 по 2025 годы предусмотрены работы по созданию средней общеобразовательной школы в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32).

14 октября 2021 года заключен контракт с ООО «СИБВИТОСЕРВИС» на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту. В декабре 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет).

22 ноября 2024 получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости строительства объекта.

Подрядчиком ООО «СИБВИТОСЕРВИС» ведется подготовка сдачи проектных работ по контракту, распечатка проектной и рабочей документации с изменениями после экспертизы.
Продолжаются строительно-монтажные работы.
           2. Региональный проект «Успех каждого ребенка».
На реализацию регионального проекта было направлено 340,0 тыс. руб.

В рамках данного проекта проводилась работа по развитию системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности.
В 2024 году 11 756 детей или 89,2% в возрасте от 5 до 18 лет, охвачены дополнительным образованием (план на 2024 год – 87,5%). 
4 306 детей, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию.
Кроме того, 3 037 детей или 25,8 % охвачены деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» (план на 2024 год – 23%).

3. Региональный проект «Цифровая образовательная среда».
Финансовых средств на реализацию мероприятий и показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2024 году не запланировано.

В рамках проекта все школы города подключены к федеральным информационно-сервисным платформам «Моя школа» и «Сферум». 
Все образовательные организации города Когалыма активно используют сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, что составляет 303% от установленного значения на 2024 год (план на 2024 год - 33%). 
Благодаря нацпроекту «Образование» все общеобразовательные организации города оснащены оборудованием в рамках внедрения цифровой образовательной среды. 
4. Региональный проект «Социальная активность».
На реализацию регионального проекта было направлено 11,0 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» в 2024 году проведено 758 мероприятий добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Численность граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность, составило 9 895 человек или 17,1% жителей города в возрасте от 7 до 99 лет (план на 2024 год –15,7%).
5. Региональный проект «Патриотическое воспитание».

На реализацию регионального проекта было направлено 1 177,6 тыс. руб.
Начиная с 01.10.2022 в МАОУ «Средняя школа №5» и МАОУ «Средняя школа №1» введены должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Советник директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями – это человек, который организует внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, музеи.
Портфель проектов «Экология»

В 2024 году на реализацию мероприятий и достижение показателей портфеля проектов «Экология» финансовые средства не предусмотрены.

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» портфеля проектов «Экология», в 2024 году город Когалым принимал участие в экологическом оздоровлении водных объектов и сохранении уникальных водных систем, были установлены следующие целевые показатели:

- «протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» (плановое значение на 2024 года – 36,28 км); 

- «вовлечение населения в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)» план на 2024 год - 4,0 тыс.чел.).

В период с июня по сентябрь 2024 года в рамках экологической акции «Вода России» было проведено 23 мероприятия, в ходе которых было очищено 36,28 км береговой линии. В мероприятиях приняли участие волонтеры, общественные организации и не равнодушные жители города в количестве 4, 357 тыс. человек. 

Портфель проектов «Жилье и городская среда»

В 2024 году город Когалым принимал участие в реализации портфеля проектов «Жилье и городская среда», сформированного на основе одноименного национального проекта. В том числе в 2-х региональных проектах:

1. «Жилье»,
2. «Формирование комфортной городской среды».

1. Региональный проект «Жилье».
В 2024 году финансовых средств на реализацию мероприятий и показателей регионального проекта «Жилье» не предусмотрено.
Продолжается застройка района Пионерный. В 2024 году количество квадратных метров построенного и введенного в эксплуатацию жилья составило 23,09 тыс. кв. метров (план 2024 года – 24,0 тыс. кв. метров).

         2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию регионального проекта было направлено 138 520,5 тыс. руб.
В 2024 году рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

 1) завершен III этап строительства объекта благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме». В ходе работ была обустроена парковка из брусчатки, рассчитанная на 80 автомобилей, её площадь составила 2 168 м². Также были установлены дорожные знаки, модульный туалет и засеян газон площадью 294 м²;
2) начаты работы по реализации социально значимого проекта (Парк «Первопроходцев» в районе спортивно-культурного комплекса «Галактика»). 
Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Малое и среднее предпринимательство (МСП)

В рамках портфеля проектов в 2024 году было установлено к достижению 2 целевых показателя: 
- «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, %». На конец года значение показателя составило 77,6% (план 2024 года - 60%) (из 49 объектов недвижимого имущества 38 сданы в аренду субъектам МСП).

 - «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, %», в 2024 году значение составило10,1%  (план 2024 года - 10%).

В составе портфеля проектов город Когалым принимал участие в 2-х региональных проектах:

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

На реализацию указанных региональных проектов было запланировано 9 098,9 тыс. руб
1. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

На реализацию регионального проекта было направлено 342,1 тыс. руб.
В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 2024 году предоставлена финансовая поддержка начинающим предпринимателям (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. Данный вид поддержки оказан 4 субъектам МСП.
2. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
На реализацию регионального проекта было направлено 8 756,8 тыс. руб.
В рамках регионального проекта 72 субъекта МСП, осуществляющим социально-значимые виды деятельности, в 2024 году предоставлены следующие субсидии:

1. Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений - 17 получателей.

2. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (сверх доли софинансирования) – 16 получателей.

3. Возмещение части затрат на приобретение нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов – 8 получателей.

4. Возмещение части затрат по приобретению нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов (сверх доли софинансирования) – 7 получателей.

5. Возмещение части затрат, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений – 8 получателей.

6. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности – 9 получателей.

7. Возмещение части затрат на обязательную сертификацию произведённой продукции – 2 получателя.
Кроме того, 5-ти предпринимателям были предоставлены гранты за счет средств бюджета города Когалыма на общую сумму   2 200,0 тыс. руб.
Имущественная поддержка оказана 50 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Портфель проектов «Культура»

Финансовых средств на реализацию мероприятий и показателей портфеля проектов «Культура» на 2024 год не запланировано.
Город Когалым в рамках портфеля проектов «Культура» участвует в 1-ом региональном проекте «Творческие люди».

Управлением культуры и спорта Администрации города Когалыма в Департамент культуры ХМАО-Югры направлены 12 заявок на повышение квалификации в 2024 году в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.
В 2024 году курсы повышения квалификации прошли 3 сотрудника МАУ «Школа искусств», 3 сотрудник МБУ «Централизованная библиотечная система», 4 сотрудник МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» и 2 сотрудник МАУ «Музейно-выставочный центр», на конец года данный показатель (накопительным итогом с 2019 года) составляет 47 человек, при плане 44 человека.
