**Информация о ходе реализации инициативного проекта**

**«Двор моей мечты»**

 **по состоянию на 01 июля 2021**

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Всего | *в том числе по источникам:* |
| *средства местного бюджета* | *средства* *бюджета автономного округа* | *инициативные платежи**(средства граждан, ИП, ЮЛ)* |
| плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта | 4 225 500,0 | 425 000,00 | 2 954 800,00 | 845 700,00 |
| объем финансирования (кассовый расход) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отклонение | 4 225 500,0 | 425 000,00 | 2 954 800,00 | 845 700,00 |

1. Информация о ходе реализации инициативного проекта:

Заключен муниципальный контракт от 26.07.2021 №0187300013721000156 на поставку, монтаж и установку стационарного игрового оборудования детских игровых площадок на территории города Когалыма. Срок выполнения работ по контракту – 10.09.2021.

Проектом предусмотрено финансовое участие жителей дворовой территории в размере 20%. По состоянию на 01.07.2021 сумма инициативных платежей (средства граждан) составляет 410 000,00 руб.

1. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта:

Проектом предусмотрено трудовое участие (проведение субботника). Данные мероприятия запланированы к проведению после окончания работ по благоустройству территории (сентябрь 2021 года).