Информация о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой
города Когалыма контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности) расходования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Когалыме за 2025 год и истекший период 2026 года» (параллельное со Счетной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах

Контрольное мероприятие проведено Контрольно-счетной палатой города Когалыма в соответствии с пунктом 2.8 плана работы на 2026 год.
Объекты контрольного мероприятия: МКУ «Администрация города Когалыма»; МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма».
Общий объем средств, охваченных проверкой, составил 982 248,77 тыс. рублей, из них: 
· 125 564,39 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
· 118 496,62 тыс. рублей - средства бюджета ХМАО-Югра;
· 738 187,76 тыс. рублей - средства бюджета города Когалыма;
В деятельности МКУ «Администрация города Когалыма» выявлены следующие нарушения.
В нарушение требований пункта 15 Приказа №163н МКУ «Администрация города Когалыма» не представило в установленный 7-дневнй срок сведения для внесения в реестр муниципального имущества данных об объектах благоустройства общей стоимостью 97 858,19 тыс. рублей. Затраты на строительство объекта благоустройства «Экотропа в городе Когалыме» комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма не приняты, а сам объект не включен в реестр муниципальной собственности.
В деятельности МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» выявлены следующие нарушения.
1. В нарушение части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе в период исполнения контракта №0187300013724000198 от 30.09.2024 на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк Первопроходцев в городе Когалыме» (1 этап) с 18.10.2025 по 27.11.2025 обеспечение его исполнения отсутствовало: не предоставлена независимая гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 указанного закона, не осуществлено внесение денежных средств.
2. В нарушение требований ст.332 Гражданского кодекса РФ, положений п.11.1 и п.11.2 контракта №0187300013724000198 от 30.09.2024 МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» не проведена претензионная работа, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, выразившееся в нарушение сроков выполнения работ по контракту, следствием чего явилось не поступление в бюджет города Когалыма неустойки в размере 129,40 тыс. рублей.
3. В рамках исполнения контракта №0187300013724000198 от 30.09.2024 на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк Первопроходцев в городе Когалыме» (1‑й этап) выявлены недостатки, включающие следы коррозии на входной группе, отсутствие отдельных элементов оборудования (сидений, бревен и др.), дефекты монтажа и некорректную работу механизмов малых архитектурных форм, нарушения требований безопасности при размещении игровых объектов, дефекты электромонтажа светового фонтана, а также локальную просадку резинового покрытия пешеходной дорожки в районе спортивной площадки.
4. В нарушение части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе в период исполнения контракта №0187300013725000012 от 26.03.2025 на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк Первопроходцев в городе Когалыме» (2 этап) с 19.10.2025 по 26.11.2025 обеспечение его исполнения отсутствовало: не предоставлена независимая гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 указанного закона, не осуществлено внесение денежных средств.
5. В нарушение положений статей 309, 711 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пункта 2.7 контракта №0187300013725000012 от 26.03.2025, оплата выполненных работ МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» по отдельным платежным поручениям произведена с нарушением установленного срока.
6. В рамках исполнения контракта №0187300013725000012 от 26.03.2025 на выполнение работ по благоустройству объекта «Парк Первопроходцев в городе Когалыме» (2 этап) выявлены недостатки, включающие нарушения целостности конструкции малой архитектурной формы «Слияние рек» (ослабление крепежных узлов деревянных конструкций тюбинговой горки - люфт соединений, частичное выпадение болтов - и нарушение целостности стыковых соединений - расхождение швов, образование зазоров, снижающих жесткость конструкции).
7. В нарушение требований пункта 15 Приказа №163н МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» не представило в установленный 7-дневнй срок сведения для внесения в реестр муниципального имущества данных об объектах благоустройства общей стоимостью 872 540,88 тыс. рублей. 
8. [bookmark: _GoBack]Стоимость идентичных малых архитектурных форм «Входная группа» по контрактам №0187300013724000198 от 30.09.2024 (ООО «КМК-СТРОЙ ЮГРА»), №0187300013725000012 от 26.03.2025 (ООО «Стройтэкс») отличается в 1,9 раза, что свидетельствует о неоднородности ценовых условий при закупке идентичных объектов.

Результаты мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем находятся на контроле Контрольно-счетной палаты города Когалыма.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Когалыма и в Думу города Когалыма.
