**Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого использования средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» за 2023 год и истекший период 2024 года (мероприятия выборочно)», о выявленных нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.10 плана работы Контрольно-счетной палаты города Когалыма на 2024 год.

Объектом контрольного мероприятия являлся МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»[[1]](#footnote-1).

Проверяемый период деятельности: 2023 год и истекший период 2024 года.

Общий объем средств, охваченных проверкой, составил 29 288 747,01 рублей.

**Контрольным мероприятием в деятельности МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» установлены следующие нарушения и недоставки, в том числе финансовые на общую сумму 687 300,70 рублей.**

1. В нарушение части 2 статьи 8, статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), а также требований Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», при заключении контрактов усматриваются признаками искусственного дробления закупок в целях обеспечения формальной возможности не проведения конкурентных процедур и заключения договоров с единственным исполнителем.
2. Нарушение условий контрактов на выполнение работ, связанных с ремонтом жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Когалыма:

- в нарушение пунктов 4.4.5, 5.12, 5.13 контрактов исполнительная документация Подрядчиком не составлялась и в адрес Заказчика не направлялась;

- в нарушение пунктов 5.8-5.10 контрактов при выполнении отдельных этапов работ освидетельствование скрытых работ Подрядчиками и контроль за их выполнением МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» не осуществлялся, акты освидетельствования скрытых работ не оформлялись;

- в нарушение пункта 5.11 контрактов Подрядчиками не представлены сертификаты, декларации о соответствии на все материалы, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия.

1. В нарушение статей 309, 743 ГК РФ, статьи 94 Закона о контрактной системе Учреждением необоснованно приняты и оплачены невыполненные Подрядчиками работы на общую сумму 485 009,40 рублей.
2. В нарушение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр (далее - Приказ №421/пр) установлено завышение Заказчиком сметной стоимости работ на общую сумму 196 693,92 рублей.
3. В нарушение требований ст.332 ГК РФ, условий контрактов Заказчиком не проведена претензионная работа в отношении Подрядчиков, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиками обязательств, предусмотренных контрактами, выразившееся в нарушение сроков выполнения работ по контрактам, следствием чего явилось не поступление в бюджет города Когалыма неустойки в размере 5 597,38 рублей.
4. В нарушение Приказа №421/пр перечень наименований, объемов работ в ведомостях объемов работ к контрактам не соответствует наименованиям и объемам работ в локальных сметных расчетах.

По результатам рассмотрения акта контрольного мероприятия, приняты следующие меры:

Отдельные нарушения устранены МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» в ходе проведения контрольного мероприятия. Документы о приемке (счета-фактуры), сформированные Подрядчиком в Единой информационной системе, откорректированы с учетом установленных Контрольно-счетной палатой нарушений на общую сумму 196 693,92 рублей.

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» ведётся претензионная работа в отношении подрядчиков о взыскании неустойки в размере 5 597,38 рублей.

Устранение оставшихся нарушений установлено до 06.12.2024, в соответствии с представлением Контрольно-счетной палаты города Когалыма, направленным в адрес руководителя МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма».

Результаты мероприятий по устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем находятся на контроле Контрольно-счетной палаты города Когалыма.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе города Когалыма и в Думу города Когалыма.

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма». [↑](#footnote-ref-1)