|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | **УТВЕРЖДАЮ:** |
| **Заместитель главы города Когалыма** | **Глава города Когалыма** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Рудиков** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Пальчиков** |
| **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.** | **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.** |

**Г Р А Ф И К**

**уборки снега с территорий г. Когалыма на Март 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование убираемых территорий | Дата уборки | Вид и количество  спецтехники ед. | Наименование  предприятия | Примечания |
| 1. | **4 - микрорайон** |  |  |  | Вывоз снега с проездов к школам производится  в первоочередном порядке |
|  | Ул. Бакинская – 17; 11; 13;  Ул. Бакинская – 15; 21;  Ул. Бакинская - 25; 19А;  Ул. Прибалтийская - 27/1; 29/1;  Ул. Прибалтийская - 31/1; | 01.- 02.03.2017г.  03.03.2017г.  06.03.2017г.  07.03.2017г.  09.03.2017г. | Автогрейдер - 1  МКСМ-800 - 2 | МБУ  «Коммунспецавто-  техника» |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | **11 – микрорайон** |  |  |  |  |
| 2. | ул. Шмидта - 10; 12;  ул. Шмидта - 16; 24; | 10 -13.03.2017г.  14.03.2017г. | Автогрейдер - 1  МКСМ-800 - 2 | МБУ  «Коммунспецавто-  техника» |
| **13 – микрорайон**  Ул. Др. Народов – 19;  Ул. Др. Народов - 21; 25;  Ул. Др. Народов – 29; 33; 37;  Ул. Др. Народов – 39;  Ул. Янтарная – 3; 5; 7;  Ул. Югорская – 44; 38;  Ул. Югорская – 36; 34;  Ул. Югорская – 32; 26;  Ул. Югорская – 20; 28;  Ул. Югорская – 22; 24;  Ул. Югорская – 16; 18; | 15.03.2017г.  16.03.2017г.  17.03.2017г.  20.03.2017г.  21.03.2017г.  22.03.2017г.  23.03.2017г.  24.03.2017г.  27.03.2017г.  28.03.2017г.  29.03.2017г. | Автогрейдер - 1  МКСМ-800 - 2 | МБУ  «Коммунспецавто-  техника» |  |
| 3. | **7 - микрорайон** |  |  |  |  |
| ул. Градостроителей – 16/1; 16; 20; 20/1  ул. Градостроителей – 22; ул. Мира – 30; | 30.03.2017г.  31.03.2017г. | Автогрейдер - 1  МКСМ-800 - 2 | МБУ  «Коммунспецавто-  техника» |  |
| 4. | **5 – микрорайон**  Ул. Ленинградская – 13; 15;  Ул. Ленинградская – 11; 5;  Ул. Ленинградская – 7; 9;  Ул. Ленинградская – 1; 3;  Ул. Бакинская – 63; 65; 67;  Ул. Бакинская – 59; 61; | 01.03.2017г.  02.03.2017г.  03.03.2017г.  06.03.2017г.  07.03.2017г.  09.03.2017г | Автогрейдер - 1  МКСМ-800 - 2 | МБУ  «Коммунспецавто-  техника» |  |
| 5. | **10 – микрорайон**  Ул. Сибирская – 1; 3;  Ул. Сопочинского – 15; 11;  Ул. Сопочинского – 13; 7;  Ул. Пр. Солнечный – 19; 21;  Ул. Пр. Солнечный – 13; 15; 17;  Ул. Пр. Солнечный – 9; 7;  Ул. Пр. Солнечный – 5; 3;  Ул. Ст.Повха – 16;  Ул. Ст.Повха – 22; ул. Сибирская – 17;  Ул. Сибирская – 15; 19; | 10.03.2017г.  13.03.2017г.  14.03.2017г.  15.03.2017г.  16 – 17.03.2017г.  20.03.2017г.  21.03.2017г.  22.03.2017г.  23.03.2017г.  24.03.2017г. | Автогрейдер - 1  МКСМ-800 - 2 | МБУ  «Коммунспецавто-  техника» |  |
| 6. | **1 – микрорайон**  Ул. Др. Народов – 26; 26А;  Ул. Др. Народов – 26Б; 28;  Ул. Ст. Повха – 2; 4;  Ул. Ст. Повха – 6; 8;  Ул. Ст. Повха – 12; ул. Мира – 2; | 27.03.2017г.  28.03.2017г.  29.03.2017г.  30.03.2017г.  31.03 – 03.04.2017г. | Автогрейдер - 1  МКСМ-800 - 2 | МБУ  «Коммунспецавто-  техника» |  |
| 7. | **Левобережная часть города**  ул. Вильнюсская – 2-36 (коттеджи);  ул. Рижская – 1-17 (коттеджи);  ул. Рижская – 18-26 (коттеджи);  ул. Привокзальная – 5; 5а 7; 7а  ул. Привокзальная – 29; 29а ;  ул. Промысловая – 11; ул. Спортивная – 10Б;  ул. Олимпийская – 1А; 21;  ул. Дорожников – 9; 11;  ул. Дорожников – 7; ул. Олимпийская – 27;  ул. Олимпийская – 29;  ул. Олимпийская – 23; 11;  ул. Олимпийская – 25; 19;  ул. Олимпийская – 17; 17А;  ул. Олимпийская – 13; 15;  ул. Строителей – 7; 9;  ул. Нефтяников – 7; 5;  ул. Строителей – 11; ул. Нефтяников – 9;  ул. Романтиков – 2; ул. Нефтяников – 6;  ул. Нефтяников – 8; 10;  ул. Набережная – 35; 9;  ул. Нефтяников – 17; 19;  ул. Нефтяников – 14; 16; | 01.03.2017г.  02.03.2017г.  03.03.2017г.  06.03.2017г.  07.03.2017г.  09.03.2017г.  10.03.2017г.  13.03.2017г.  14.03.2017г.  15.03.2017г.  16.03.2017г.  17.03.2017г.  20.03.2017г.  21.03.2017г.  22.03.2017г.  23.03.2017г.  24.03.2017г.  27.03.2017г.  28.03.2017г.  29.03.2017г.  30.03.2017г.  31.03.2017г. | Автогрейдер – 1  МКСМ-800 - 2 | МБУ  «Коммунспецавто-  техника» |  |

**Примечание:**

1. Приведенные сроки уборки возможны при выходе на линию для этих целей ежедневно следующего количества спецтехники: автогрейдера – 3ед., МКСМ-800 – 6 ед., ТО – 28 – 2 ед.
2. Сроки и протяженность уборки территорий подлежат корректировке в зависимости от погодно-климатических условий.
3. При наличии удовлетворительного состоянии автодорог будет привлекаться снегоуборочная техника с участка ДРСУ.
4. Ответственный от МБУ «Коммунспецавтотехника» главный специалист ДРС Бикташев А.К. тел. 32-972
5. Ответственные от ООО «УК» в микрорайонах:

1, 13 микрорайоны (ООО «Наш дом», ООО «Комфорт») В.В. Позняков тел. 79-884

3, 4 микрорайоны (ООО «Содружество», ООО «Гармония») С.Б. Былинка тел. 73-368

2, 7 микрорайоны (ООО «Сибирь»; ООО «Уют») М.В. Нагорная тел. 77-092

1, 2, 3 микрорайоны (ООО «Уют+»; ООО «Комфорт+») И.Б. Синчак тел. 73-758

5, 10, 11 микрорайоны (ООО «Жильё»; ООО «Жилсервис») М.В.Нагорная тел. 77-092

Левобережная часть города (ООО «Аркада»; ООО «Проспект») А.В. Голобурдов тел. 30-590

11 микрорайон, левобережная часть города (ООО «УК Веста») Е.Е. Сафронова тел. 46-780

**Директор МБУ «Коммунспецавтотехника» А.Н. Кухта**

исполнитель

главный специалист ДРСУ

МБУ «Коммунспецавтотехника»

Бикташев А.К.,

тел. 32-972

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |
| Директор МКУ «УЖКХ г. Когалыма» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.А. Морозов |
|  |  |  |
| Директор ООО «Содружество» |  |  |
| ООО «Гармония» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С.Б. Былинка |
|  |  |  |
| Директор ООО «Жилье» |  |  |
| ООО «Жилсервис» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.В. Нагорная |
|  |  |  |
| Директор ООО «Уют+» |  |  |
| ООО «Комфорт+» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | И.Б. Синчак |
|  |  |  |
| Директор ООО «Аркада» |  |  |
| ООО «Проспект» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.В. Голобурдов |
|  |  |  |
| Директор ООО «Сибирь» |  |  |
| ООО «Уют» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.В. Нагорная |
|  |  |  |
| Директор ООО «Наш дом» |  |  |
| ООО «Комфорт»  Генеральный директор ООО «УК Веста» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.В. Позняков  Е.Е.Сафронова |
| Государственный инспектор дорожного  надзора ОГИБДД ОМВД РФ по г. Когалыму |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.Н. Гобузов  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИи |